Kiosk Tamar

מסמך אפיון מערכת

תוכן עניינים

1. מבוא וייזום

1.1 מטרת המערכת והצורך

1.2 קהל היעד והיקף השימוש

1.3 יעדי הפרויקט (MVP)

1.4 מה לא נכלל בגרסה זו

2. אפיון עסקי ומודל כלכלי

2.1 מהות האפליקציה והמודל הכלכלי

2.2 התפריט ושיטות התשלום

2.3 מדדי הצלחה

3. מחקר UI/UX ואפיוני עיצוב

3.1 ניתוח אתרים ואפליקציות להשראה

3.2 קו עיצובי נבחר

4. דרישות מערכת, ארכיטקטורה והרשאות

4.1 ארכיטקטורת Client-Server

4.2 מנגנון אימות, הרשמה וטוקן

4.3 ניהול הרשאות

4.4 מנגנון שחזור סיסמאות

4.5 לוגיקת ניהול מלאי

4.6 מחזור החיים של הזמנה

4.7 אבטחת מידע ובדיקות צד שרת

4.8 נקודות קצה (API)

4.9 מבנה הקוד ותכנות מונחה עצמים

5. הנדסת נתונים: בסיס נתונים מנורמל

5.1 סקירה כללית

5.2 טיפוסי Enum

5.3 פירוט הטבלאות

5.4 קשרים בין הטבלאות

5.5 תרשים ישויות-קשרים (ERD)

5.6 שיקולי תכנון

5.7 דוגמאות לשאילתות מורכבות (עמוד הסטטיסטיקה)

6. ניווט ותזרים מסכים מפורט

6.1 תרשים מעבר מסכים

6.2 פירוט מסכי המערכת ופקדים

6.3 הודעות מערכת

7. סיכום, לוח זמנים ובדיקות

7.1 לוח זמנים

7.2 תוכנית בדיקות

7.3 סיכונים ומענה

7.4 סיכום

נספח א': הבעיות שזוהו בגרסה הקודמת ואופן תיקונן

נספח ב': יומן החלטות

1. מבוא וייזום

1.1 מטרת המערכת והצורך

מערכת Kiosk Tamar היא אפליקציית Web לניהול ממוחשב של הזמנות המזון בקיוסק הישיבה. כיום הקיוסק סובל מעומסים כבדים בהפסקות, תורים ארוכים, טעויות בהרכבת מנות ועיכובים במתן השירות. המערכת פותרת זאת בשני צדדים: התלמידים מזמינים מראש מהטלפון בצורה מהירה ופשוטה ומקבלים מעקב על מצב ההזמנה, וצוות הקיוסק מקבל את ההזמנות ברשימה מסודרת, מנהל את המלאי ואת שעות הפעילות, ויודע בדיוק מה לגבות מכל תלמיד (מזומן או שובר).

התשלום עצמו נשאר פיזי ומתבצע בדלפק בעת איסוף ההזמנה. המערכת אינה סולקת כרטיסי אשראי ואינה מנהלת כסף; תפקידה לסדר את התור, למנוע טעויות ולהציג לצוות את סכום הגבייה.

1.2 קהל היעד והיקף השימוש

- לקוחות (תלמידי הישיבה): כ-150 תלמידים המבקשים להזמין מזון (המבורגר, נקניקייה, צ'יפס, שתייה ועסקיות) בלי לעמוד בתור ממושך. רוב השימוש מתבצע מהטלפון הנייד, בזמן ההפסקות.

- צוות הקיוסק: עד כ-10 אנשי צוות שמנהלים את המלאי, מכינים את ההזמנות, גובים תשלום ומעדכנים את מצב הקיוסק (פתוח/סגור ושעת סגירה). הצוות עובד מטלפון או טאבלט שנמצא בקיוסק.

- עומס צפוי: עשרות הזמנות ביום, עם שיא נמוך שבו עשרות תלמידים פעילים בו-זמנית. זהו היקף קטן, ולכן הארכיטקטורה מכוונת לפשטות ולעלות אפס, לא לסקיילינג.

1.3 יעדי הפרויקט (MVP)

- פיתוח אפליקציית Web מלאה במודל לקוח-שרת (Client-Server), עם שרת חסר מצב (Stateless): כל בקשה נושאת את זהות המשתמש בעוגייה חתומה, והשרת לא שומר Session בזיכרון.

- מערכת מאובטחת: אימות והרשאות נבדקים בשרת בכל בקשה, מחירים ומלאי מחושבים בשרת בלבד, והזמנה ומלאי מתעדכנים בטרנזקציה אחת.

- ממשק רספונסיבי בעברית (RTL) שמותאם קודם כול לנייד.

- עדכון "כמעט בזמן אמת" (שניות ספורות) של רשימת ההזמנות אצל הצוות ושל סטטוס ההזמנה אצל התלמיד, באמצעות Polling חסכוני.

- עלות הפעלה אפס: שימוש בשכבות החינמיות של Vercel ו-Neon, בלי שהמערכת "תירדם" או תימחק בחופשות.

- עמידה בדרישות הסף של משרד החינוך: לפחות 4 טבלאות מנורמלות וטבלה מקשרת (במערכת יש 10 טבלאות, מתוכן 3 מקשרות), שאילתות מורכבות (JOIN וצבירה בעמוד הסטטיסטיקה), תכנות מונחה עצמים (מחלקות שירות ומחלקות תחום) ותכנות א-סינכרוני.

1.4 מה לא נכלל בגרסה זו

הדברים הבאים הוצאו במפורש מהיקף הפרויקט. מפתח שעובד על המערכת לא צריך לממש אותם:

- תשלום מקוון (אשראי, Bit וכדומה). התשלום מתבצע בדלפק בלבד.

- ניהול יתרת שוברים לתלמיד. השובר הוא פיזי, והמערכת רק מסמנת לצוות כמה שוברים לגבות.

- התראות Push למכשיר, SMS או WhatsApp. התלמיד רואה את הסטטוס בתוך האתר בלבד.

- אימות מספר טלפון ב-SMS. מספר הטלפון משמש כשם משתמש בלבד.

- רשימה לבנה של מספרי טלפון (Whitelist). כל מספר טלפון יכול להירשם (ראו סעיף 4.2).

- ריבוי קיוסקים, משלוחים, הזמנה לשעה עתידית ותוכנית נאמנות.

2. אפיון עסקי ומודל כלכלי

2.1 מהות האפליקציה והמודל הכלכלי

האפליקציה פועלת ללא כוונת רווח מסחרי חיצוני: אין בה פרסומות, אין עמלות ואין תשלום מקוון. המטרה הכלכלית היא התייעלות תפעולית: חיסכון בזמן ההפסקה של התלמידים, הפחתת טעויות בהרכבת מנות, ומניעת אובדן מכירות בגלל תורים שתלמידים מוותרים עליהם. התשלום עבור המוצרים מתבצע בדלפק בעת איסוף ההזמנה, במזומן או בשובר (לפי סוג המוצר).

עלויות התפעול של המערכת עצמה הן אפס: האירוח ב-Vercel (תוכנית Hobby, המיועדת לשימוש לא מסחרי) ובסיס הנתונים ב-Neon (תוכנית Free). חשבונות השירותים ייפתחו על כתובת דוא"ל של הקיוסק או של הישיבה, ולא על חשבון אישי, כדי שהמערכת תמשיך לעבוד גם אחרי שהמפתח יסיים את לימודיו (ראו סעיף 4.1.8).

2.2 התפריט ושיטות התשלום

התפריט מנוהל כולו מתוך דאשבורד המנהל, כך שאפשר להוסיף, לשנות מחיר או להסיר פריט בלי לשנות קוד. התפריט ההתחלתי (שייטען לבסיס הנתונים בסקריפט ה-Seed) הוא:

| פריט | קטגוריה | התאמות אישיות | אמצעי תשלום |
| --- | --- | --- | --- |
| המבורגר | מנות עיקריות | תוספות ורטבים, לפי השיוך שהמנהל הגדיר | מזומן או שובר |
| נקניקייה | מנות עיקריות | תוספות ורטבים, לפי השיוך שהמנהל הגדיר | מזומן או שובר |
| צ'יפס | צ'יפס ותוספות | רטבים בלבד | מזומן בלבד |
| פחיות שתייה (כל סוג פחית הוא מוצר נפרד, למשל קולה, קולה זירו, ספרייט) | שתייה | אין | מזומן בלבד |
| עסקית המבורגר: המבורגר + צ'יפס + פחית לבחירה | עסקיות | התאמות לכל רכיב (תוספות ורטבים להמבורגר, רטבים לצ'יפס, בחירת פחית) | מזומן בלבד |
| עסקית נקניקייה: נקניקייה + צ'יפס + פחית לבחירה | עסקיות | התאמות לכל רכיב (כמו בעסקית המבורגר) | מזומן בלבד |

כללי התשלום בשובר

- מה זה שובר: שובר פיזי שהתלמיד מוסר בדלפק בעת האיסוף. המערכת לא מנפיקה שוברים, לא סופרת יתרה ולא מאמתת אותם. היא רק מציגה לצוות כמה שוברים לגבות בכל הזמנה.

- על אילו מוצרים: רק על מוצר בודד שמסומן אצל המנהל כ"ניתן לשלם בשובר" (השדה accepts_voucher). בתפריט ההתחלתי אלה המבורגר ונקניקייה. אם בעתיד מוצר נוסף יתקבל בשובר, המנהל מסמן אותו בלי שינוי קוד.

- עסקיות: תשלום במזומן בלבד, גם אם הן כוללות המבורגר או נקניקייה. בסיס הנתונים חוסם סימון עסקית כ"ניתנת לשובר".

- כמות: שובר אחד מכסה יחידה אחת. שלושה המבורגרים בשובר הם שלושה שוברים.

- תוספות בתשלום: שובר מכסה את מחיר הבסיס של המנה. אם נבחרה למנה תוספת עם מחיר נוסף, התוספת משולמת במזומן.

- היכן בוחרים: בעמוד העגלה, לכל שורה זכאית יש בחירה "מזומן / שובר" (ברירת מחדל: מזומן). בסיום ההזמנה התלמיד והצוות רואים סיכום כמו "לתשלום: 2 שוברים + ₪14 במזומן".

2.3 מדדי הצלחה

כל מדד מוגדר כך שאפשר למדוד אותו בפועל, רובם ישירות מנתוני המערכת (עמוד הסטטיסטיקה):

| מדד | יעד | אופן המדידה |
| --- | --- | --- |
| זמן עמידה בדלפק | פחות מ-3 דקות | תצפית מדגמית בשבוע הפיילוט: מהגעת התלמיד לדלפק ועד קבלת המנה. ההזמנה מוכנה מראש, ולכן נשאר רק תשלום ומסירה. |
| זמן הכנה ממוצע | פחות מ-8 דקות בשעת שיא | ממוצע של ready_at פחות created_at, מוצג בעמוד הסטטיסטיקה. |
| דיוק בהזמנות | פחות מ-1% הזמנות מבוטלות בגלל טעות או חוסר במלאי | יחס ההזמנות בסטטוס CANCELED לכלל ההזמנות. |
| מכירת יתר | 0 מקרים | מובטח בטכניקה: הורדת מלאי אטומית בטרנזקציה (סעיף 4.5). |
| זמן תגובת מערכת | לרוב פחות מ-200ms לבקשה כשהשרת פעיל; עד 1–2 שניות בבקשה הראשונה אחרי שקט | מדידה בכלי המפתחים של הדפדפן ובלוח הבקרה של Vercel. ההשהיה בבקשה הראשונה נובעת מ"התעוררות" של בסיס הנתונים והפונקציה, והיא צפויה. |
| זמינות בשעות הלימודים | 99% ומעלה | שירות ניטור חינמי (Uptime Monitor) שבודק את האתר ושולח דוא"ל בעת נפילה. |
| אימוץ | לפחות 60% מההזמנות דרך המערכת אחרי שבועיים | השוואה בין מספר ההזמנות במערכת להערכת הצוות של סך המכירות. |

3. מחקר UI/UX ואפיוני עיצוב

3.1 ניתוח אתרים ואפליקציות להשראה

| שם המערכת | אלמנטים שנלקחו להשראה | יישום ב-Kiosk Tamar |
| --- | --- | --- |
| Wolt | כרטיסיות מוצר נקיות, בחירת תוספות בחלון נשלף, ניווט קטגוריות עליון, תג כמות על אייקון העגלה. | תצוגת מוצרים לפי קטגוריות, חלון "הרכבת מנה" לבחירת תוספות, רטבים ושתייה לעסקית, ותג כמות על לשונית העגלה. |
| McDonald's Kiosk | ממשק מגע עם כפתורים גדולים, ניווט מינימלי, הצגת מחיר מתעדכן בזמן ההרכבה. | כפתורי הוספה גדולים (לפחות 44 פיקסלים), מחיר שורה שמתעדכן מיד עם כל תוספת, ומסלול קצר: תפריט ← עגלה ← שליחה. |
| Domino's Tracker | פס התקדמות של סטטוס ההזמנה (התקבלה ← בהכנה ← מוכנה). | רכיב מעקב בעמוד "ההזמנות שלי" שמציג את השלבים בהכנה ← מוכנה לאיסוף ← נאספה, עם צבע לכל שלב וקוד הזמנה גדול להצגה בדלפק. |

3.2 קו עיצובי נבחר

נבחר עיצוב בהיר ומודרני, מבוסס על תפריט טקסטואלי נקי (בלי תמונות מוצרים, כדי לחסוך בזמן פיתוח וברוחב פס). כל הממשק בעברית ובכיוון מימין לשמאל (‎dir="rtl"‎ על תגית ה-html). צד התלמיד מותאם לנייד, וצד המנהל מותאם לטאבלט ולנייד.

פלטת צבעים

| תפקיד | צבע | שימוש |
| --- | --- | --- |
| צבע ראשי | ‎#E8590C‎ (כתום) | כפתורים ראשיים, לשונית פעילה, הדגשות ומחירים |
| צבע ראשי כהה | ‎#C2410C‎ | מצב Hover ולחיצה של כפתור ראשי |
| רקע | ‎#FAFAF7‎ | רקע העמוד |
| משטח | ‎#FFFFFF‎ | כרטיסיות מוצר, חלונות נשלפים ושורות בטבלאות |
| טקסט ראשי | ‎#1F2937‎ | כותרות וטקסט רגיל |
| טקסט משני | ‎#6B7280‎ | תיאורים, שעות ותוויות עזר |
| קו מפריד | ‎#E5E7EB‎ | גבולות כרטיסיות וקווי טבלה |
| הצלחה / מוכנה / פתוח | ‎#2B8A3E‎ | סטטוס "מוכנה לאיסוף", "פתוח" והודעות הצלחה |
| המתנה / בהכנה | ‎#F59F00‎ | סטטוס "בהכנה", "כמות מוגבלת" ו"פתוח עד hh:mm" |
| שגיאה / בוטלה / אזל | ‎#C92A2A‎ | הודעות שגיאה, סטטוס "בוטלה", "אזל" ו"סגור" |
| מידע / מנהל | ‎#1C5DB8‎ | תגים מידעיים ופס עליון בדאשבורד המנהל |

הצבעים עומדים ביחס ניגודיות של לפחות 4.5:1 לטקסט רגיל על רקע לבן. סטטוס אף פעם לא מוצג בצבע בלבד: תמיד יש גם מילה ("מוכנה", "אזל"), לטובת עיוורי צבעים.

טיפוגרפיה

- גופן: Heebo מ-Google Fonts (תומך עברית ולטינית), נטען דרך next/font כדי למנוע הבהוב. משקלים: 400 לטקסט, 500 לתוויות, 700 לכותרות ולמחירים.

- גדלים: כותרת עמוד 22–24px, כותרת קטגוריה 18px, טקסט רגיל 16px, טקסט עזר 13–14px. קוד ההזמנה מוצג ב-32px ומעלה, כדי שאפשר יהיה להראות אותו בדלפק.

- שדות קלט: גודל גופן של לפחות 16px בכל שדה. מתחת לזה, iPhone מבצע הגדלה (Zoom) אוטומטית שמשבשת את המסך.

- מספרים ומחירים: font-variant-numeric: tabular-nums כדי שהמחירים יהיו מיושרים בטבלאות. מחיר מוצג בפורמט ₪12.50 (או ₪12 כשאין אגורות).

רכיבים ועקרונות חוויית משתמש

- יעד מגע: כל כפתור או אזור לחיץ בגודל של לפחות 44×44 פיקסלים.

- ניווט תחתון קבוע (Bottom Navigation) בשני המסכים הראשיים, עם אייקון וטקסט לכל לשונית ותג מספר על "עגלה" (אצל התלמיד) ועל "הזמנות" (אצל המנהל).

- פס סטטוס עליון קבוע: "פתוח", "פתוח עד 13:30" או "סגור", בצבע המתאים.

- מצבי טעינה ושגיאה: כל רשימה מציגה שלד טעינה (Skeleton), מצב ריק ("אין הזמנות פתוחות") ומצב שגיאה עם כפתור "נסה שוב". אין מסך לבן.

- משוב מיידי: כל פעולה מציגה הודעה קצרה (Toast) של הצלחה או כישלון. פעולות הרסניות (ביטול הזמנה, איפוס סיסמה, חסימת משתמש) דורשות חלון אישור.

- מניעת לחיצה כפולה: כפתור שליחה נעשה לא פעיל מרגע הלחיצה ועד קבלת תשובה, כדי שלא תיווצר הזמנה כפולה.

הדמייה של פלטת הצבעים

4. דרישות מערכת, ארכיטקטורה והרשאות

4.1 ארכיטקטורת Client-Server

| חלק | מה הוא מכיל | השירות / הטכנולוגיה |
| --- | --- | --- |
| Full-Stack Application | צד הלקוח (React) וצד השרת (Route Handlers) באותו פרויקט | Next.js (App Router) ‎+ React + TypeScript‎ |
| ORM | שכבת גישה בין קוד השרת לבסיס הנתונים, כולל Migrations | Prisma |
| Database | בסיס נתונים רלציוני: משתמשים, מוצרים, הזמנות והגדרות | Neon PostgreSQL (תוכנית Free), אזור AWS Europe (Frankfurt) |
| Hosting | אירוח ופריסה של אפליקציית ה-Next.js | Vercel (תוכנית Hobby), אזור פונקציות fra1 (Frankfurt) |
| ספריות עזר | אימות קלט, הצפנת סיסמאות, חתימת JWT, משיכת נתונים | zod, bcryptjs, jose, TanStack Query (או SWR) |
| ניטור וגיבוי | בדיקת זמינות, התראה בדוא"ל וגיבוי שבועי | UptimeRobot (או שירות דומה) ‎+ GitHub Actions‎ עם pg_dump |

4.1.1 Next.js כפרויקט Full-Stack

Next.js מאפשר לשלב את צד הלקוח ואת צד השרת (Route Handlers תחת app/api) בפרויקט אחד, ובכך מפשט פיתוח, תחזוקה ופריסה. כל הלוגיקה העסקית, אימות הנתונים ובדיקת ההרשאות מתבצעים בצד השרת. הקלט מהדפדפן נבדק בשרת לפני כל פעולה בבסיס הנתונים, ולא מסתמכים על בדיקות שמתבצעות בדפדפן בלבד (הן קיימות לנוחות המשתמש, לא לאבטחה).

4.1.2 Prisma כשכבת ORM

Prisma משמש כשכבת תיווך בין קוד ה-TypeScript לבין PostgreSQL. הוא מגדיר את הסכמה בקובץ אחד, מייצר Migrations, ומספק טיפוסים בטוחים.‎ Prisma‎ שולח את כל הערכים כפרמטרים, ולכן מונע הזרקת SQL. השאילתות המורכבות של עמוד הסטטיסטיקה נכתבות ב-SQL ישיר דרך ‎$queryRaw‎ כתבנית מתויגת (Tagged Template), שגם היא פרמטרית. אסור להשתמש ב-‎$queryRawUnsafe‎ עם קלט משתמש.

4.1.3 בסיס הנתונים:‎ Neon‎ במקום Supabase

בגרסה הקודמת של המסמך נבחר Supabase. בבדיקה התברר שבתוכנית החינמית של Supabase פרויקט שלא היה בו שימוש כ-7 ימים מושהה (Paused): האתר מפסיק לעבוד עד שמישהו מעיר אותו ידנית, ואחרי תקופה ארוכה ייתכן שיהיה צורך לשחזר מגיבוי. בישיבה יש חופשות ארוכות משבוע, ולכן התקלה הזו הייתה קורית בוודאות. בנוסף, בתוכנית החינמית אין גיבויים יומיים.

לכן נבחר Neon PostgreSQL. בתוכנית החינמית של Neon, שרת החישוב "נרדם" אחרי 5 דקות בלי שאילתות (Scale to Zero), ומתעורר אוטומטית בשאילתה הבאה תוך מאות אלפיות שנייה, בלי פעולה ידנית. התוכנית כוללת 1GB אחסון לפרויקט ו-100 שעות חישוב (CU-hours) בחודש, הרבה מעבר לצורך של קיוסק. מכיוון שהמערכת משתמשת ב-Prisma ובתכונות PostgreSQL רגילות בלבד, המעבר בין ספקים הוא בעיקר החלפת מחרוזות חיבור, כך שבסיס הנתונים נשאר נייד.

שים לב: גם ב-Neon חלון השחזור החינמי קצר (כ-6 שעות אחורה). לכן אפשר כדאי להוסיף גיבוי שבועי עצמאי (סעיף 4.1.7). לפני ההשקה יש לבדוק בתנאי השימוש העדכניים של Neon מה קורה לפרויקט חינמי שלא היה בו שימוש תקופה ארוכה.

4.1.4 מיקום השרתים וחיבור מאגד (Connection Pooling)

האתר (Vercel) ובסיס הנתונים (Neon) יושבים אצל ספקים שונים, וזה תקין לחלוטין. מה שחשוב הוא שהם יהיו באותו אזור גיאוגרפי. אזור ברירת המחדל של פונקציות Vercel הוא וושינגטון, ובתוכנית Hobby אפשר לבחור אזור אחד בלבד. אם בסיס הנתונים באירופה והפונקציה בארה"ב, כל שאילתה חוצה את האוקיינוס, והעמוד מאט פי כמה. לכן מגדירים ב-Vercel את אזור הפונקציות ל-fra1 (Frankfurt), ויוצרים את פרויקט Neon באזור AWS Europe (Frankfurt).

למה צריך חיבור מאגד: ל-PostgreSQL יש מספר מוגבל של חיבורים פתוחים. ב-Vercel, כל בקשה יכולה להפעיל עותק נפרד של פונקציה, וכל עותק פותח חיבור משלו. כשעשרות תלמידים נכנסים בבת אחת בהפסקה, החיבורים יכולים להיגמר, והמשתמשים יקבלו שגיאת "too many connections". מאגד חיבורים (PgBouncer, ש-Neon מספק מובנה) יושב באמצע: הפונקציות מתחברות אליו, והוא ממחזר מספר קטן של חיבורים אמיתיים לבסיס הנתונים.

- DATABASE_URL: מחרוזת החיבור המאגדת (Pooled) של Neon, שבה שם השרת מכיל ‎-pooler‎. היא משמשת את האפליקציה בזמן ריצה.

- DIRECT_URL: מחרוזת החיבור הישירה, ללא מאגד. היא משמשת רק את Prisma CLI להרצת Migrations, כי Migrations דורשות חיבור ישיר.

- ההגדרה המדויקת תלויה בגרסת Prisma (ב-Prisma 7 ההגדרות עברו לקובץ prisma.config.ts ולמתאם Driver Adapter). יש לעקוב אחרי המדריך הרשמי של Prisma ל-Neon לגרסה המותקנת, ולא אחרי מדריכים ישנים.

- בקוד יוצרים מופע יחיד של PrismaClient (Singleton) ומשתמשים בו בכל ה-Route Handlers, כדי לא לפתוח חיבור חדש בכל קובץ.

4.1.5 שעות ואזורי זמן

השרתים של Vercel ו-Neon עובדים לפי UTC, ואילו הקיוסק פועל לפי שעון ישראל, כולל מעבר לשעון חורף וקיץ. כלל אחיד: כל זמן נשמר בבסיס הנתונים כ-timestamptz (ב-UTC), ומוצג למשתמש לפי Asia/Jerusalem באמצעות Intl.DateTimeFormat. אסור לבנות תאריכים מטקסט בלי אזור זמן.

שעת הסגירה של הקיוסק נשמרת כחותמת זמן מלאה (closes_at), ולא כטקסט "13:30". מצב הקיוסק מחושב בכל קריאה: הקיוסק פתוח אם is_open אמת, וגם closes_at ריק או בעתיד. כך, כשמגיעה שעת הסגירה, הקיוסק נסגר "מעצמו" בלי משימה מתוזמנת (Cron).

4.1.6 עדכון נתונים כמעט בזמן אמת (Polling)

Vercel לא מחזיק חיבורי WebSocket פתוחים, ולכן עדכונים "חיים" מתבצעים ב-Polling: הדפדפן שואל את השרת בכל כמה שניות אם יש שינוי. השהיה של שנייה עד חמש מקובלת לקיוסק. מצד שני, Polling בכל שנייה כבד מדי: 40 תלמידים ו-3 מכשירי צוות ששואלים כל שנייה במשך 30 דקות של עומס הם כ-77,000 בקשות ביום, כ-1.7 מיליון בחודש לימודים.‎ Vercel Hobby‎ כולל מיליון הפעלות פונקציה בחודש, וחריגה עלולה להשבית את האתר. לכן נקבעו תדירויות לפי הצורך:

| מה מתעדכן | אצל מי | תדירות | תנאי |
| --- | --- | --- | --- |
| רשימת ההזמנות הפתוחות | מנהל, עמוד הזמנות | כל 4 שניות | רק כשהעמוד פתוח והלשונית גלויה |
| סטטוס ההזמנות שלי | תלמיד | כל 5 שניות | רק כשיש לתלמיד הזמנה פתוחה:‎ PENDING‎ או READY |
| מצב הקיוסק | כל המשתמשים | כל 30 שניות | גם בכל חזרה ללשונית |
| תפריט וזמינות מלאי | תלמיד | כל 60 שניות | גם בכל כניסה לעמוד התפריט ולפני שליחת הזמנה |

- ה-Polling נעצר כשהלשונית מוסתרת (document.visibilityState), ומתבצעת משיכה מיידית כשחוזרים אליה.

- אחרי כל פעולה של המשתמש (שליחת הזמנה, שינוי סטטוס) הנתונים נמשכים מיד, בלי לחכות למחזור הבא.

- מומלץ להשתמש ב-TanStack Query (או SWR) עם refetchInterval ו-refetchIntervalInBackground: false, במקום setInterval ידני.

- הערכת עומס: כ-10,000 בקשות ביום לימודים, כ-220,000 בחודש, כחמישית ממגבלת Hobby. גם זמן ה-CPU הפעיל (4 שעות בחודש ב-Hobby) מספיק, כי רוב זמן הבקשה הוא המתנה לבסיס הנתונים, שלא נספרת.

4.1.7 ניטור, גיבוי ועמידות

- נקודת בדיקה GET /api/health: מריצה שאילתה קלה (SELECT 1) ומחזירה 200. שירות ניטור חינמי בודק אותה ושולח דוא"ל לצוות אם האתר נפל.

- תדירות הניטור: פעם בשעה, לא כל 5 דקות. כל בדיקה מעירה את בסיס הנתונים ל-5 דקות, ובדיקה כל 5 דקות הייתה משאירה אותו ער 24/7 ושורפת את מכסת שעות החישוב.

- גיבוי שבועי: GitHub Action מתוזמן שמריץ pg_dump ושומר את הקובץ כ-Artifact. המאגר ב-GitHub חייב להיות פרטי: במאגר ציבורי, GitHub מנטרל משימות מתוזמנות אחרי 60 יום בלי פעילות, כלומר בדיוק בחופשה הגדולה.

- ניידות: שימוש בתכונות PostgreSQL רגילות בלבד (בלי פונקציות ייחודיות לספק), כך ששחזור לספק אחר אפשרי מקובץ הגיבוי.

4.1.8 בעלות על החשבונות וסודות

- חשבונות GitHub, Vercel, Neon ושירות הניטור נפתחים על כתובת דוא"ל של הקיוסק או של הישיבה.‎ Vercel Hobby‎ לא מתחבר למאגרים של ארגון GitHub, ולכן המאגר יהיה בחשבון GitHub אישי שבבעלות כתובת הקיוסק.

- במאגר יישמר קובץ HANDOVER.md עם רשימת השירותים, היכן מוגדר כל דבר, איך משחזרים גיבוי ואיך מחליפים סיסמת מנהל, וכן הוראות הפעלה לצוות: עמוד ההזמנות פתוח בחלון משלו, לא ממוזער ולא מכוסה בחלון אחר. לפני כיבוי המכשיר או עזיבת הקיוסק סוגרים את הקיוסק במתג.כל הסודות (JWT_SECRET, DATABASE_URL, DIRECT_URL, ADMIN_PASSWORD הראשוני) נשמרים רק במשתני הסביבה של Vercel ובקובץ ‎.env‎ מקומי שנמצא ב-‎.gitignore‎. אף סוד לא נכנס למאגר.

- Next.js מעודכן תמיד לגרסת התיקון האחרונה (Patch). בעבר נמצאו ב-Next.js פרצות שאפשרו לעקוף בדיקות שבוצעו רק ב-Middleware (למשל CVE-2025-29927), ולכן בדיקת ההרשאות מתבצעת בתוך כל Route Handler (סעיף 4.7).

4.2 מנגנון אימות, הרשמה וטוקן

4.2.1 זיהוי ונרמול מספר טלפון

מספר הטלפון משמש כשם המשתמש הייחודי. לפני כל שמירה או השוואה, המספר עובר נרמול לפורמט אחיד של 10 ספרות: 05XXXXXXXX. הנרמול מסיר רווחים, מקפים וסוגריים, וממיר קידומת בינלאומית (‎+972‎ או 972) ל-‎0‎. מספר שאחרי הנרמול לא תואם לביטוי ‎^05\d{8}$‎ נדחה עם ההודעה "מספר טלפון לא תקין". הנרמול ממומש במחלקה אחת (PhoneNumber) שמשמשת גם את הלקוח (לתצוגה) וגם את השרת (לאכיפה).

4.2.2 תהליך הכניסה

- המשתמש מזין מספר טלפון במסך הזדהות. השרת (POST /api/auth/check-phone) מנרמל את המספר ומחזיר רק אם הוא רשום או לא.

- אם המספר רשום: מעבר למסך התחברות, הזנת סיסמה, והשוואה ל-Hash השמור ב-Users באמצעות bcrypt.

- אם המספר לא רשום: מעבר למסך הרשמה. כל מספר טלפון תקין יכול להירשם. ההרשמה יוצרת תמיד משתמש בתפקיד STUDENT. חשבון מנהל לא נוצר דרך ההרשמה, אלא רק בסקריפט ה-Seed.

- אחרי התחברות או הרשמה מוצלחת, השרת יוצר JWT חתום ושולח אותו בעוגייה (Cookie) מסוג httpOnly. התלמיד מועבר למסך המשתמש, והמנהל לדאשבורד.

- בפתיחה הבאה של האתר, אם קיימת עוגייה בתוקף, המשתמש מועבר ישירות למסך שלו, בלי הזדהות מחדש.

החלטה: הרשימה הלבנה (AllowedStudents) בוטלה, וכל מספר טלפון יכול להירשם. המשמעות: גם מי שאינו תלמיד ויש לו את הקישור יכול להירשם ולהזמין. ההגנות: הקישור מופץ רק בקבוצת הישיבה, יש מגבלת הזמנות פתוחות וכמויות (סעיף 4.6), ההזמנה משולמת ונאספת פיזית בדלפק, והמנהל יכול לחסום משתמש. אם מישהו רשם מספר שאינו שלו, בעל המספר פונה לצוות, המנהל מאפס את הסיסמה, ובעל המספר משנה את השם והסיסמה בעמוד החשבון.

4.2.3 הטוקן:‎ JWT‎ בעוגיית httpOnly

בגרסה הקודמת הטוקן נשמר ב-LocalStorage וצורף ידנית לכל בקשה. הבעיה: כל סקריפט שרץ בעמוד יכול לקרוא את LocalStorage, ואם תהיה אי פעם פרצת XSS, הטוקן ייגנב. בגרסה זו הטוקן נשאר JWT, אבל נשמר בעוגייה שהדפדפן מחזיק בעצמו ומצרף אוטומטית לכל בקשה. סקריפטים בעמוד לא יכולים לקרוא אותה. השרת עדיין חסר מצב, והקוד בצד הלקוח אף פשוט יותר, כי אין צורך לצרף Header ידנית.

| מאפיין | ערך | הסבר |
| --- | --- | --- |
| שם העוגייה | kt_session |  |
| HttpOnly | כן | JavaScript בעמוד לא יכול לקרוא את העוגייה |
| Secure | כן (בייצור) | נשלחת רק ב-HTTPS |
| SameSite | Lax | לא נשלחת בבקשות POST מאתרים אחרים (הגנה מ-CSRF) |
| Path | / | זמינה לכל נתיבי האתר |
| תוכן ה-JWT | sub (user_id), role, tv (token_version), iat, exp | חתום ב-HS256 עם JWT_SECRET באורך 32 תווים אקראיים לפחות |
| תוקף | תלמיד: 30 יום. מנהל: 7 ימים | ראו 4.2.4 |

בנוסף, כל בקשה שמשנה נתונים (POST, PATCH, PUT, DELETE) נבדקת בשרת: כותרת ה-Origin חייבת להתאים לכתובת האתר. זו שכבת הגנה נוספת מפני CSRF.

4.2.4 תוקף התחברות וניתוק מרחוק

- תלמיד: 30 יום. תלמיד לא צריך להתחבר מחדש כל יום. כשנשארה פחות ממחצית מהתוקף, השרת מנפיק בשקט עוגייה חדשה בקריאה ל-‎/api/auth/me‎, כך שמשתמש פעיל כמעט לא מתנתק.

- מנהל: 7 ימים. לחשבון המנהל יש הרשאות רחבות, ולכן תוקף קצר יותר.

- token_version: לכל משתמש יש מונה בבסיס הנתונים, והערך שלו נכנס לטוקן. בכל בקשה השרת משווה בין הערך שבטוקן לערך בבסיס הנתונים, ואם הם שונים הטוקן נדחה (401). שינוי סיסמה, איפוס סיסמה וחסימת משתמש מעלים את המונה ב-1, וכך כל ההתחברויות הקודמות מתבטלות מיד, בלי לשמור רשימת טוקנים.

- התנתקות: POST /api/auth/logout מוחק את העוגייה במכשיר הנוכחי.

4.3 ניהול הרשאות

- חשבון מנהל משותף (Shared Admin Account): לטובת נוחות ומהירות התפעול, קיים חשבון מנהל יחיד (role = ADMIN), שנוצר בסקריפט ה-Seed ממשתני הסביבה ADMIN_PHONE ו-ADMIN_PASSWORD. צוות הקיוסק (עד כ-10 אנשים) מתחבר לחשבון זה מכל מכשיר, ומקבל גישה לדאשבורד: פתיחה וסגירה של הקיוסק, ניהול הזמנות, עריכת מוצרים ומלאי, ניהול משתמשים וסטטיסטיקה.

- תלמיד (Student): צפייה בתפריט, הרכבת מנה, ביצוע הזמנה, מעקב אחרי ההזמנות שלו בלבד, וניהול החשבון שלו (שם וסיסמה).

החלטה: חשבון מנהל אחד מספיק לצוות של כ-10 אנשים בישיבה קטנה. כדי לצמצם את הסיכון: הסיסמה באורך 12 תווים לפחות; היא מוחלפת כשמישהו עוזב את הצוות (ההחלפה מעלה את token_version ומנתקת את כל המכשירים הקודמים); ותוקף ההתחברות של המנהל קצר (7 ימים).

חשבון המנהל לא ננעל אחרי ניסיונות כושלים, אחרת כל אחד יכול היה לנעול את הצוות מחוץ למערכת בכוונה. במקום זאת, הוא מוגן בסיסמה ארוכה ובמגבלת הבקשות של Vercel (סעיף 4.7.3).

| פעולה | אורח | תלמיד | מנהל |
| --- | --- | --- | --- |
| צפייה במצב הקיוסק | ✓ | ✓ | ✓ |
| הרשמה והתחברות | ✓ | — | — |
| צפייה בתפריט וביצוע הזמנה | — | ✓ | — |
| צפייה בהזמנות | — | שלו בלבד | כל ההזמנות |
| עריכת שם וסיסמה של עצמו | — | ✓ | ✓ (סיסמת המנהל) |
| שינוי סטטוס הזמנה | — | — | ✓ |
| פתיחה וסגירה של הקיוסק | — | — | ✓ |
| ניהול מוצרים, מלאי ותוספות | — | — | ✓ |
| איפוס סיסמה וחסימת משתמש | — | — | ✓ |
| צפייה בסטטיסטיקה | — | — | ✓ |

4.4 מנגנון שחזור סיסמאות

שחזור סיסמה לתלמיד ששכח את הסיסמה מתבצע פנים אל פנים, בדלפק הקיוסק:

- התלמיד פונה לאיש צוות.

- איש הצוות נכנס בדאשבורד ל"ניהול משתמשים", מחפש את מספר הטלפון ומוודא שהשם המוצג תואם לתלמיד שמולו.

- לחיצה על "איפוס סיסמה" ואישור בחלון. השרת שומר את ה-Hash של סיסמת ברירת המחדל 123456, מעלה את token_version (כל ההתחברויות של התלמיד מתנתקות) ומאפס את מונה הניסיונות הכושלים ואת הנעילה.

- התלמיד מתחבר עם 123456.

בעמוד החשבון יש אפשרות לשנות סיסמה בכל עת. אין חובה לשנות את הסיסמה אחרי איפוס: התלמיד בוחר אם לשנות אותה או להשאיר את ברירת המחדל. מסך ההתחברות כן מציג תזכורת עדינה ("הסיסמה שלך היא סיסמת ברירת מחדל. מומלץ להחליף אותה בעמוד החשבון") כל עוד הסיסמה היא 123456. בדיקה זו מתבצעת בשרת בזמן ההתחברות, ומוחזרת כדגל בתשובה.

החלטה: בישיבה שבה כולם מכירים את כולם, הסיכון שתלמיד ייכנס לחשבון של חבר קטן, והחלפת סיסמה כפויה רק מעצבנת. ההגנות שנשארות: נעילה אחרי 5 ניסיונות כושלים, ו-token_version שמבטל התחברויות ישנות.

4.5 לוגיקת ניהול מלאי

כל מוצר בטבלת Products נמצא באחד משלושה מצבי מלאי, שנשמרים בשדה stock_status. אילוץ CHECK בבסיס הנתונים מבטיח שכמות קיימת רק במצב "כמות מוגבלת", כך שאי אפשר לשמור צירוף לא הגיוני:

| מצב (stock_status) | stock_count | תיאור | מה התלמיד רואה |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_STOCK | NULL | המוצר במלאי, ללא הגבלת כמות | המוצר זמין |
| LIMITED | מספר שלם, 0 ומעלה (למשל 37) | המוצר במלאי בכמות מוגבלת. הכמות יורדת בכל הזמנה ועולה בכל ביטול | המוצר זמין. כשנשארו 5 או פחות מוצג "נותרו X". ב-0 מוצג "אזל" |
| OUT_OF_STOCK | NULL | המוצר אזל | המוצר מוצג באפור עם התווית "אזל", ואי אפשר להוסיף אותו |

הורדת מלאי אטומית

הבעיה: שני תלמידים מזמינים בו-זמנית את ההמבורגר האחרון. אם השרת קודם בודק "נשאר 1?" ורק אחר כך מוריד, שתי הבקשות יעברו את הבדיקה וימכרו שני המבורגרים. הפתרון: הבדיקה וההורדה הן פקודה אחת, והיא רצה בתוך אותה טרנזקציה שיוצרת את ההזמנה:

UPDATE "Products"

SET    stock_count = stock_count - $qty

WHERE  product_id = $id

AND  stock_status = 'LIMITED'

AND  stock_count >= $qty;

-- 0 rows affected  =>  ROLLBACK and return 409 "המוצר אזל"

- ב-Prisma זה מתבצע עם updateMany (שמחזיר את מספר השורות שעודכנו) בתוך ‎$transaction‎. אם עודכנו 0 שורות, זורקים שגיאה, וכל הטרנזקציה מתבטלת, כולל יצירת ההזמנה.

- מוצר במצב IN_STOCK לא מוריד כמות. מוצר במצב OUT_OF_STOCK נדחה עוד לפני הטרנזקציה.

- עסקיות: לעסקית עצמה יש רק IN_STOCK או OUT_OF_STOCK (המנהל יכול "לכבות" עסקית). המלאי יורד מהרכיבים: ההמבורגר, הצ'יפס והפחית שנבחרה. עסקית מוצגת כזמינה רק אם כל הרכיבים הקבועים זמינים, ויש לפחות אפשרות זמינה אחת בכל רכיב לבחירה.

- ביטול הזמנה: מחזיר את הכמות לכל פריט שהיה במצב LIMITED, באותה טרנזקציה שמשנה את הסטטוס ל-CANCELED. אם המנהל העביר בינתיים מוצר ל-OUT_OF_STOCK או ל-IN_STOCK, לא מחזירים כמות.

- תוספות ורטבים: אין להם ספירת כמות, רק זמינות (is_available). תוספת לא זמינה לא מוצגת בחלון ההרכבה.

- מוצר עם 0 במצב LIMITED נשאר במצב LIMITED (ומוצג לתלמיד כ"אזל"), כדי שהמנהל יוכל פשוט להוסיף כמות כשמגיע מלאי.

4.6 מחזור החיים של הזמנה

להזמנה יש סטטוס אחד מתוך ארבעה, המוגדרים כ-Enum בבסיס הנתונים. כל המסכים משתמשים באותם ערכים, ומציגים אותם בתוויות הבאות:

| סטטוס (DB) | תווית לתלמיד | תווית למנהל | מי מעביר אליו | מעבר אפשרי אל | שדה זמן |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENDING | בהכנה | ממתינה | נוצר בשליחת ההזמנה | READY, CANCELED | created_at |
| READY | מוכנה לאיסוף | מוכנה | מנהל: "סמן כמוכן" | PAID, CANCELED | ready_at |
| PAID | נאספה | שולמה | מנהל: "סמן כשולם" | סופי | closed_at |
| CANCELED | בוטלה | בוטלה | מנהל: "בטל" | סופי | closed_at |

- ביטול אפשרי גם ממצב READY: תלמיד שהזמין ולא הגיע לאסוף. ביטול הוא שינוי סטטוס, ולא מחיקה, כדי לשמור היסטוריה ולאפשר סטטיסטיקה.

- מעבר אטומי: שינוי סטטוס מתבצע בפקודה עם תנאי על הסטטוס הנוכחי (‎WHERE order_id = ? AND status = 'PENDING'‎). כך, אם שני מכשירי צוות לוחצים בו-זמנית, רק אחד מצליח, והשני מקבל 409 ורענון של הרשימה.

- קוד הזמנה: לכל הזמנה יש order_code בן 4 תווים מאותיות לטיניות קטנות וספרות, ללא תווים שקל לבלבל (בלי 0, o, 1, l, i). הקוד נפרד מהמפתח הראשי, ייחודי בטבלה, ונוצר אקראית עם עד 5 ניסיונות חוזרים במקרה של התנגשות. התלמיד מציג אותו בדלפק.

- מגבלות: לכל תלמיד לכל היותר 2 הזמנות פתוחות (PENDING או READY) בו-זמנית. המגבלה נשמרת ב-KioskSettings.max_open_orders וניתנת לשינוי. בכל הזמנה: כמות של 1 עד 5 לכל שורה, ועד 10 יחידות בסך הכול.

- סכומים: השרת שומר בהזמנה שלושה סכומים: total_agorot (ערך ההזמנה המלא, לסטטיסטיקה), cash_due_agorot (כמה לגבות במזומן) ו-voucher_count (כמה שוברים לגבות). הצוות רואה בכל הזמנה "לגבות:‎ X‎ שוברים + ₪Y".

- שקיפות לתלמיד בלי פוש: הסטטוס מתעדכן רק כשעמוד המעקב פתוח וגלוי (סעיף 4.1.6), ובכל חזרה לעמוד מתבצעת משיכה מיידית. כשההזמנה עוברת ל"מוכנה לאיסוף" בזמן שהעמוד גלוי, הכרטיס נצבע בירוק, מושמע צליל קצר, ובמכשירי Android מופעל רטט. כשהאתר ברקע או שהמסך נעול, לא מתקבלת התראה.

4.7 אבטחת מידע ובדיקות צד שרת

4.7.1 עקרונות

- הצפנת סיסמאות: הסיסמאות נשמרות רק כ-Hash של bcrypt Cost 10, שכולל Salt אקראי. הסיסמה עצמה לא נשמרת ולא נרשמת בלוגים.

- מחיר וזמינות נקבעים בשרת: הלקוח שולח רק מזהי מוצרים, מזהי תוספות, כמויות ואמצעי תשלום. כל מחיר, סכום או סטטוס שנשלח מהלקוח מתעלמים ממנו, והשרת מחשב הכול מחדש מבסיס הנתונים.

- XSS: React מבצע Escape לכל טקסט שמוצג. אסור להשתמש ב-dangerouslySetInnerHTML. שמות מוצרים ותלמידים נשמרים כטקסט רגיל, ומוגבלים באורך.

- SQL Injection: כל הגישה לבסיס הנתונים עוברת דרך Prisma או ‎$queryRaw‎ פרמטרי.

- פרטיות: נשמרים רק שם ומספר טלפון. מספרי טלפון וסיסמאות לא נכתבים ללוגים. כל התקשורת ב-HTTPS.

4.7.2 בדיקות בצד השרת (לכל בקשה)

בדיקות בצד השרת: כל בקשה נבדקת מחדש בשרת, ללא תלות בבדיקות שבוצעו בצד הלקוח, ובכל נקודת קצה בנפרד (ולא רק ב-Middleware).

ראשית, אימות זהות: קיום העוגייה, חתימה תקינה של ה-JWT ותוקפו, קיום המשתמש, היותו פעיל (is_active), והתאמת token_version לערך השמור בבסיס הנתונים.

שנית, הרשאות: התפקיד (Student/Admin) נקרא מבסיס הנתונים, נקודות קצה של מנהל נחסמות לתלמידים בקוד 403, ותלמיד ניגש להזמנות של עצמו בלבד.

שלישית, תקינות קלט לפי סכמת zod קבועה (סוג, אורך, טווח ופורמט): מספר הטלפון מנורמל ל-05XXXXXXXX, השם באורך 2 עד 40 תווים, הסיסמה באורך 6 עד 64 תווים, כמות בשורה בין 1 ל-5, ושדות עודפים נדחים. מחירים, סכומים וסטטוסים שנשלחים מהלקוח לא נקראים בכלל, ומחושבים בשרת בלבד.

רביעית, הרשמה והתחברות: בהרשמה, המספר עדיין לא קיים ב-Users (אחרת 409), והמשתמש נוצר תמיד בתפקיד STUDENT. בהתחברות, הסיסמה מושווית ל-Hash בלבד. חשבון חסום נדחה. אחרי 5 ניסיונות כושלים, החשבון של תלמיד ננעל ל-10 דקות (locked_until), והתחברות מוצלחת מאפסת את המונה.

חמישית, יצירת הזמנה: הקיוסק פתוח ברגע השליחה (is_open אמת, וגם closes_at ריק או עתידי); העגלה אינה ריקה, ויש בה עד 10 יחידות בסך הכול; כל מוצר קיים, אינו בארכיון, זמין, והכמות המבוקשת במלאי; כל תוספת או רוטב קיימים, זמינים, משויכים למוצר (ProductToppings) ומותרים בקטגוריה שלו, ללא כפילויות; בעסקית, נבחרה אפשרות אחת בדיוק לכל רכיב לבחירה, מתוך הקטגוריה שהוגדרה לו; אמצעי התשלום "שובר" נבחר רק למוצר בודד המסומן accepts_voucher; מספר ההזמנות הפתוחות של התלמיד קטן מהמגבלה; ויצירת ההזמנה והורדת המלאי מתבצעות בטרנזקציה אחת, כשתנאי המלאי נבדק בפקודת העדכון עצמה, כדי למנוע מכירת יתר בבקשות מקבילות.

שישית, ניהול הזמנות: מעבר סטטוס מותר רק מ-PENDING ל-READY, מ-READY ל-PAID, ומ-PENDING או READY ל-CANCELED. המעבר מתבצע בפקודה עם תנאי על הסטטוס הנוכחי, ופעולה על הזמנה שכבר נסגרה נדחית ב-409. ביטול מחזיר מלאי רק לפריטים שבמצב LIMITED.

שביעית, פעולות מנהל: איפוס סיסמה וחסימה רק למשתמש קיים שאינו המנהל עצמו, והפעולה מעלה את token_version; שעת סגירה בטווח של דקה עד 10 שעות קדימה; מחיר הוא מספר שלם באגורות, 0 ומעלה; כמות מוגבלת היא מספר שלם, 0 ומעלה; שם מוצר ייחודי בקטגוריה; שיוך תוספת למוצר רק אם הקטגוריה של המוצר מתירה את סוג התוספת; ועסקית לא מסומנת כ"ניתנת לשובר".

לבסוף, כללי: פעולות שמשנות נתונים מתקבלות רק ב-POST, PATCH, PUT או DELETE, עם בדיקת כותרת Origin. השגיאות מוחזרות בקודי HTTP מתאימים (400, 401, 403, 404, 409, 423, 429) עם הודעה בעברית, בלי לחשוף פרטים פנימיים (Stack Trace או הודעות של בסיס הנתונים). הגישה לבסיס הנתונים נעשית בשאילתות פרמטריות (Prisma) בלבד.

4.7.3 הגבלת קצב בקשות (Rate Limiting)

ההגבלת קצב חשובה בעיקר בהתחברות, כדי שסקריפט לא יוכל לנחש שוב ושוב את הסיסמה של חשבון מסוים. ההגנה בנויה משלוש שכבות:

| שכבה | מה היא עושה | מימוש |
| --- | --- | --- |
| נעילה לפי מספר טלפון | 5 ניסיונות כושלים נועלים את חשבון התלמיד ל-10 דקות. בכל ניסיון כושל ישלח עדכון לתלמיד שהחשבון ינעל בעוד n ניסיונות כושלים. התשובה: 423 עם "החשבון ננעל עד hh:mm". | שדות failed_login_count ו-locked_until בטבלת Users. חינמי, ועובד בכל תוכנית. |
| מגבלה לפי כתובת IP | עד 100 בקשות בדקה לנתיבי ‎/api/auth/‎ מאותה כתובת IP. מעבר לכך: 429. | כלל Rate Limit יחיד ב-Vercel Firewall (ב-Hobby מותר כלל אחד). כל הישיבה עשויה לצאת לאינטרנט מאותה כתובת IP של ה-Wi-Fi, ולכן המגבלה נדיבה ומשמשת רק רשת ביטחון. |
| מגבלות לוגיות על הזמנות | עד 2 הזמנות פתוחות לתלמיד, עד 5 יחידות בשורה ועד 10 יחידות בהזמנה. | נבדק ב-OrderService בכל יצירת הזמנה. |

סיכון ידוע שהתקבל: השכבות האלה לא מונעות ניסיון יחיד של הסיסמה 123456 על כל מספר רשום, כי הנעילה היא לפי חשבון, ו-check-phone מגלה אילו מספרים רשומים. תלמיד שאיפס סיסמה ולא החליף אותה חשוף לכך. הסיכון התקבל, כי הנזק האפשרי מוגבל: הזמנה או שינוי פרטים בחשבון של תלמיד אחר. כל אלה מתגלים בדלפק ומתוקנים באיפוס סיסמה (סעיף 4.4).

4.8 נקודות קצה (API)

כל נקודות הקצה מקבלות ומחזירות JSON. ההרשאה הנדרשת נבדקת בתוך ה-Handler עצמו, באמצעות פונקציות העזר requireUser() ו-requireAdmin().

| שיטה ונתיב | הרשאה | תיאור |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | ציבורי | בדיקת זמינות (שאילתת SELECT 1) |
| GET /api/kiosk/status | ציבורי | מצב הקיוסק:‎ open‎, closesAt |
| POST /api/auth/check-phone | ציבורי | האם המספר רשום: { exists } |
| POST /api/auth/register | ציבורי | הרשמה:‎ phone‎, fullName, password. יוצר עוגייה |
| POST /api/auth/login | ציבורי | התחברות:‎ phone‎, password. יוצר עוגייה |
| POST /api/auth/logout | מחובר | מחיקת העוגייה |
| GET /api/auth/me | מחובר | פרטי המשתמש, ותפקיד. מחדש את העוגייה כשצריך |
| PATCH /api/account | מחובר | עדכון שם מלא |
| POST /api/account/password | מחובר | שינוי סיסמה:‎ currentPassword‎, newPassword |
| GET /api/menu | תלמיד | קטגוריות, מוצרים זמינים, תוספות משויכות ורכיבי עסקיות |
| POST /api/orders | תלמיד | יצירת הזמנה (טרנזקציה). מחזיר orderCode וסיכום תשלום |
| GET /api/orders/mine | תלמיד | ההזמנות הפתוחות ו-10 האחרונות שנסגרו |
| GET /api/admin/orders | מנהל | כל ההזמנות הפתוחות (PENDING ו-READY), מהישנה לחדשה |
| PATCH /api/admin/orders/:id/status | מנהל | מעבר סטטוס: { to: READY ¦ PAID ¦ CANCELED } |
| PATCH /api/admin/kiosk | מנהל | פתיחה וסגירה ושעת סגירה: { isOpen, closesAt } |
| GET /api/admin/products | מנהל | כל המוצרים כולל אזלו, עם שיוכי תוספות ורכיבים |
| POST /api/admin/products | מנהל | הוספת מוצר:‎ categoryId‎, name, price |
| PATCH /api/admin/products/:id | מנהל | מחיר, מצב מלאי, כמות, שובר, העברה לארכיון |
| PUT /api/admin/products/:id/toppings | מנהל | החלפת רשימת התוספות והרטבים המשויכים |
| PUT /api/admin/products/:id/combo | מנהל | הגדרת רכיבי עסקית |
| POST, PATCH /api/admin/toppings | מנהל | הוספה ועריכה של תוספת או רוטב |
| GET /api/admin/users?phone= | מנהל | חיפוש משתמש לפי טלפון |
| POST /api/admin/users/:id/reset-password | מנהל | איפוס סיסמה ל-123456 |
| PATCH /api/admin/users/:id | מנהל | חסימה וביטול חסימה: { isActive } |
| POST /api/admin/password | מנהל | החלפת סיסמת המנהל (מנתקת את כל המכשירים) |
| GET /api/admin/stats | מנהל | נתוני עמוד הסטטיסטיקה |

4.9 מבנה הקוד ותכנות מונחה עצמים

הלוגיקה העסקית לא נכתבת בתוך ה-Route Handlers. כל Handler רק מאמת קלט, בודק הרשאה וקורא למתודה של מחלקת שירות. כך הקוד מסודר, ניתן לבדיקה, ועונה על דרישת ה-OOP:

app/                      pages (App Router) + app/api/** route handlers

lib/services/             AuthService, UserService, OrderService,

InventoryService, KioskService, StatsService

lib/domain/               PhoneNumber, OrderCode, Money, OrderStatusMachine

lib/errors/AppError.ts    class AppError(httpStatus, messageHe)

lib/auth/                 session.ts (sign/verify cookie), guards.ts

lib/validation/           zod schemas per endpoint

lib/db.ts                 PrismaClient singleton

prisma/                   schema.prisma, migrations/, seed.ts

.github/workflows/        backup.yml (weekly pg_dump)

- מחלקות תחום Domain: PhoneNumber (נרמול ואימות), OrderCode (יצירת קוד אקראי), Money (חישוב ועיצוב סכומים באגורות), OrderStatusMachine (טבלת המעברים המותרים בין סטטוסים).

- מחלקות שירות: כל אחת אחראית על תחום אחד, ומקבלת את PrismaClient בבנאי (Dependency Injection), כדי שאפשר יהיה לבדוק אותה.

- AppError: מחלקת שגיאה שנושאת קוד HTTP והודעה בעברית. מטפל מרכזי ממיר אותה לתשובת JSON, וכל שגיאה אחרת הופכת ל-500 כללי.

- תכנות א-סינכרוני: כל הגישה לבסיס הנתונים ול-API היא async/await, וה-Polling בצד הלקוח מבוסס על Promises.

5. הנדסת נתונים: בסיס נתונים מנורמל

5.1 סקירה כללית

בסיס הנתונים כולל 10 טבלאות ו-6 טיפוסי Enum. הוא מנורמל לצורה הנורמלית השלישית (3NF): כל רשימה (תוספות של פריט, תוספות שמתאימות למוצר, רכיבי עסקית) נשמרת בטבלה נפרדת, ולא כרשימה בתוך עמודה. כל המחירים נשמרים כמספרים שלמים באגורות (1250 = ₪12.50), כדי להימנע משגיאות עיגול של מספרים עשרוניים.

| טבלה | תפקיד | סוג |
| --- | --- | --- |
| Users | משתמשים רשומים (תלמידים ומנהל), סיסמאות והגנות התחברות | ישות |
| Categories | קטגוריות התפריט, וכללי "האם מותרות תוספות או רטבים" | ישות |
| Products | קטלוג המוצרים והעסקיות, מחיר, מלאי ושובר | ישות |
| Toppings | תוספות ורטבים (עמודת kind מבחינה ביניהם) | ישות |
| ProductToppings | אילו תוספות ורטבים מתאימים לאיזה מוצר | טבלה מקשרת (רבים לרבים) |
| ComboComponents | רכיבי כל עסקית: מוצר קבוע או בחירה מקטגוריה | טבלה מקשרת |
| KioskSettings | שורה יחידה: פתוח/סגור, שעת סגירה ומגבלת הזמנות | הגדרות |
| Orders | ההזמנות: תלמיד, סטטוס, קוד, סכומים וזמנים | ישות |
| OrderItems | שורות ההזמנה, כולל רכיבי עסקית כשורות-בת | טבלה מקשרת (הזמנות-מוצרים) |
| OrderItemToppings | התוספות והרטבים שנבחרו לכל שורת הזמנה | טבלה מקשרת (רבים לרבים) |

5.2 טיפוסי Enum

| Enum | ערכים | שימוש |
| --- | --- | --- |
| Role | STUDENT, ADMIN | Users.role |
| OrderStatus | PENDING, READY, PAID, CANCELED | Orders.status |
| StockStatus | IN_STOCK, LIMITED, OUT_OF_STOCK | Products.stock_status |
| ProductType | SINGLE, COMBO | Products.product_type |
| ToppingKind | TOPPING, SAUCE | Toppings.kind |
| PaymentMethod | CASH, VOUCHER | OrderItems.payment_method |

5.3 פירוט הטבלאות

Users: משתמשים

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | SERIAL | PK | מזהה פנימי |
| phone | VARCHAR(10) | UNIQUE, NOT NULL | מספר טלפון מנורמל 05XXXXXXXX |
| full_name | VARCHAR(40) | NOT NULL | שם מלא, 2 עד 40 תווים |
| password_hash | VARCHAR(60) | NOT NULL | Hash של bcrypt |
| role | Role | NOT NULL, ברירת מחדל STUDENT | תפקיד |
| is_active | BOOLEAN | NOT NULL, ברירת מחדל true | ‎false =‎ חסום על ידי המנהל |
| token_version | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 0 | עולה בשינוי, איפוס או חסימה ומבטל טוקנים ישנים |
| failed_login_count | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 0 | ניסיונות כושלים רצופים |
| locked_until | TIMESTAMPTZ | NULL | נעילה זמנית אחרי 5 ניסיונות כושלים |
| created_at | TIMESTAMPTZ | ברירת מחדל now() | מועד ההרשמה |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | מתעדכן אוטומטית | מועד העדכון האחרון |

פסקה למסמך: טבלת Users מרכזת את כל המשתמשים הרשומים במערכת, תלמידים ומנהל. מספר הטלפון, לאחר נרמול לפורמט אחיד, משמש כשם משתמש ייחודי, והסיסמה נשמרת כ-Hash של bcrypt בלבד. עמודת role קובעת את ההרשאות, ו-is_active מאפשרת למנהל לחסום משתמש בלי למחוק אותו ואת היסטוריית ההזמנות שלו. העמודות token_version, failed_login_count ו-locked_until תומכות באבטחה: ביטול מיידי של התחברויות ישנות אחרי שינוי סיסמה, ונעילה זמנית לאחר ניסיונות כושלים חוזרים.

Categories: קטגוריות

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| category_id | SERIAL | PK | מזהה |
| name | VARCHAR(30) | UNIQUE, NOT NULL | שם הקטגוריה |
| sort_order | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 0 | סדר הצגה בתפריט |
| allows_toppings | BOOLEAN | NOT NULL | האם אפשר לשייך תוספות למוצרי הקטגוריה |
| allows_sauces | BOOLEAN | NOT NULL | האם אפשר לשייך רטבים למוצרי הקטגוריה |

ערכים התחלתיים: מנות עיקריות (תוספות ✓, רטבים ✓), צ'יפס ותוספות (רטבים ✓), שתייה (ללא), עסקיות (ללא; ההתאמות נקבעות ברמת הרכיב).

פסקה למסמך: טבלת Categories מגדירה את חלוקת התפריט (מנות עיקריות, צ'יפס ותוספות, שתייה ועסקיות) ואת סדר ההצגה שלהן. בנוסף, היא שומרת כנתונים את הכללים העסקיים "לאילו מוצרים מותר לשייך תוספות" ו"לאילו מותר לשייך רטבים", במקום לקבע אותם בקוד. כך ממשק המנהל יודע אילו אפשרויות להציג, והשרת אוכף את אותם כללים.

Products: מוצרים ועסקיות

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | SERIAL | PK | מזהה |
| category_id | INT | FK → Categories, NOT NULL | הקטגוריה |
| name | VARCHAR(40) | NOT NULL, UNIQUE(category_id, name) | שם המוצר |
| description | VARCHAR(150) | NULL | תיאור קצר (למשל "המבורגר + צ'יפס + פחית") |
| price_agorot | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | מחיר באגורות |
| product_type | ProductType | NOT NULL, ברירת מחדל SINGLE | מוצר בודד או עסקית |
| accepts_voucher | BOOLEAN | NOT NULL, ברירת מחדל false | האם אפשר לשלם בשובר |
| stock_status | StockStatus | NOT NULL, ברירת מחדל IN_STOCK | מצב מלאי |
| stock_count | INT | NULL, CHECK ≥ 0 | כמות, רק במצב LIMITED |
| is_archived | BOOLEAN | NOT NULL, ברירת מחדל false | הוסר מהתפריט (נשמר להיסטוריה) |
| sort_order | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 0 | סדר הצגה בקטגוריה |
| created_at, updated_at | TIMESTAMPTZ |  | זמני יצירה ועדכון |

אילוצי CHECK ברמת הטבלה:

CHECK ((stock_status = 'LIMITED') = (stock_count IS NOT NULL))

CHECK (NOT (product_type = 'COMBO' AND accepts_voucher))

CHECK (product_type = 'SINGLE' OR stock_status <> 'LIMITED')

פסקה למסמך: טבלת Products היא קטלוג הקיוסק, וכוללת גם מוצרים בודדים וגם עסקיות (product_type). לכל מוצר מחיר באגורות, מצב מלאי מתוך שלושה (במלאי, כמות מוגבלת או אזל) וכמות שקיימת רק במצב "כמות מוגבלת", ודגל accepts_voucher שקובע אם אפשר לשלם עליו בשובר. אילוצי CHECK מונעים צירופים לא חוקיים, למשל כמות במוצר שאינו מוגבל או עסקית שמשולמת בשובר. מוצר שהוסר מהתפריט מסומן is_archived ולא נמחק, כדי שהזמנות ישנות ימשיכו להצביע עליו.

Toppings: תוספות ורטבים

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| topping_id | SERIAL | PK | מזהה |
| name | VARCHAR(30) | NOT NULL, UNIQUE(kind, name) | שם (למשל "בצל מטוגן", "קטשופ") |
| kind | ToppingKind | NOT NULL | TOPPING או SAUCE |
| extra_price_agorot | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 0, CHECK ≥ 0 | תוספת מחיר (0 = חינם) |
| is_available | BOOLEAN | NOT NULL, ברירת מחדל true | זמינות כרגע |
| sort_order | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 0 | סדר הצגה |

פסקה למסמך: טבלת Toppings מרכזת את כל התוספות והרטבים בטבלה אחת, ועמודת kind מבחינה ביניהם. זאת מכיוון שלשניהם אותם מאפיינים: שם, תוספת מחיר וזמינות. לתוספות אין ספירת מלאי, רק סימון "זמין" או "לא זמין", שהמנהל משנה בלחיצה.

ProductToppings: התאמת תוספות למוצרים

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| product_id | INT | PK, FK → Products (ON DELETE CASCADE) | המוצר |
| topping_id | INT | PK, FK → Toppings (ON DELETE CASCADE) | התוספת או הרוטב |

פסקה למסמך: טבלת ProductToppings היא טבלה מקשרת בקשר רבים-לרבים בין מוצרים לתוספות. היא שומרת אילו תוספות ורטבים מתאימים לכל מוצר, בלי קשר למלאי שלהם, ומוגדרת על ידי המנהל במסך ניהול המלאי. חלון "הרכבת מנה" של התלמיד מציג רק את התוספות המשויכות למוצר והזמינות כרגע. השרת מאשר שיוך רק אם הקטגוריה של המוצר מתירה את סוג התוספת.

ComboComponents: רכיבי עסקיות

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| component_id | SERIAL | PK | מזהה |
| combo_id | INT | FK → Products (CASCADE), NOT NULL | העסקית (product_type = COMBO) |
| slot_label | VARCHAR(20) | NOT NULL | שם הרכיב: "מנה עיקרית", "תוספת", "שתייה" |
| fixed_product_id | INT | FK → Products, NULL | רכיב קבוע (למשל המבורגר) |
| choice_category_id | INT | FK → Categories, NULL | רכיב לבחירה מתוך קטגוריה (למשל שתייה) |
| sort_order | INT | NOT NULL | סדר הרכיבים בחלון ההרכבה |

CHECK ((fixed_product_id IS NULL) <> (choice_category_id IS NULL))  -- exactly one

לדוגמה, עסקית המבורגר מוגדרת בשלוש שורות: "מנה עיקרית" = המבורגר (קבוע), "תוספת" = צ'יפס (קבוע), ו"שתייה" = בחירה מקטגוריית שתייה.

פסקה למסמך: טבלת ComboComponents מגדירה ממה מורכבת כל עסקית. כל שורה היא רכיב אחד, שהוא מוצר קבוע (כמו ההמבורגר בעסקית המבורגר) או בחירה חופשית מתוך קטגוריה (כמו פחית לבחירה). אילוץ CHECK מבטיח שבכל שורה מוגדרת בדיוק אחת משתי האפשרויות. בזכות הטבלה אפשר להוסיף עסקיות חדשות מממשק המנהל בלי לשנות קוד, והמלאי יורד מהרכיבים עצמם.

KioskSettings: הגדרות הקיוסק

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, ברירת מחדל 1, CHECK (id = 1) | מבטיח שורה אחת בלבד |
| is_open | BOOLEAN | NOT NULL, ברירת מחדל false | מתג פתוח/סגור |
| closes_at | TIMESTAMPTZ | NULL | שעת סגירה אוטומטית (UTC).‎ NULL =‎ ללא שעה |
| max_open_orders | INT | NOT NULL, ברירת מחדל 2, CHECK 1–5 | מקסימום הזמנות פתוחות לתלמיד |
| updated_at | TIMESTAMPTZ | מתעדכן אוטומטית | מועד השינוי האחרון |

פסקה למסמך: טבלת KioskSettings מכילה שורה אחת בלבד (נאכף באילוץ CHECK) עם מצב הקיוסק. המצב בפועל מחושב בכל קריאה: הקיוסק פתוח אם is_open אמת, וגם שעת הסגירה closes_at ריקה או עדיין לא הגיעה. כך הקיוסק נסגר אוטומטית בשעה שנקבעה, בלי משימה מתוזמנת. בטבלה נשמרת גם מגבלת ההזמנות הפתוחות לתלמיד, כדי שהמנהל יוכל לשנות אותה בלי לשנות קוד.

Orders: הזמנות

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| order_id | SERIAL | PK | מזהה פנימי |
| order_code | CHAR(4) | UNIQUE, NOT NULL | קוד תצוגה לדלפק (למשל k7mq) |
| user_id | INT | FK → Users (RESTRICT), NOT NULL | התלמיד המזמין |
| status | OrderStatus | NOT NULL, ברירת מחדל PENDING | סטטוס |
| total_agorot | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | ערך ההזמנה המלא |
| cash_due_agorot | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | סכום לגבייה במזומן |
| voucher_count | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | מספר שוברים לגבייה |
| created_at | TIMESTAMPTZ | ברירת מחדל now() | זמן שליחת ההזמנה |
| ready_at | TIMESTAMPTZ | NULL | זמן הסימון "מוכנה" |
| closed_at | TIMESTAMPTZ | NULL | זמן התשלום או הביטול |

CHECK ((status IN ('PAID','CANCELED')) = (closed_at IS NOT NULL))

INDEX (status, created_at)      -- admin live orders

INDEX (user_id, status)         -- "my orders" + open-orders limit

פסקה למסמך: טבלת Orders שומרת כל הזמנה שנשלחה: מי הזמין, הסטטוס הנוכחי מתוך ארבעה (ממתינה, מוכנה, שולמה, בוטלה), וקוד הזמנה קצר בן 4 תווים שמוצג בדלפק ונפרד מהמפתח הראשי. בהזמנה נשמרים הסכומים שחושבו בשרת, כולל הפירוק לתשלום במזומן ובשוברים, ושלושה זמנים (יצירה, מוכנה וסגירה) שמאפשרים למדוד את זמן ההכנה. הזמנה לא נמחקת לעולם; ביטול הוא שינוי סטטוס.

OrderItems: שורות הזמנה

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| order_item_id | SERIAL | PK | מזהה |
| order_id | INT | FK → Orders (CASCADE), NOT NULL | ההזמנה |
| parent_item_id | INT | FK → OrderItems, NULL | בשורת רכיב של עסקית: השורה של העסקית |
| product_id | INT | FK → Products (RESTRICT), NOT NULL | המוצר |
| product_name | VARCHAR(40) | NOT NULL | צילום של שם המוצר בזמן ההזמנה |
| unit_price_agorot | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | צילום של מחיר היחידה (0 ברכיב עסקית) |
| quantity | INT | NOT NULL, CHECK > 0 | כמות |
| payment_method | PaymentMethod | NULL | CASH או VOUCHER. רק בשורה ראשית |
| line_total_agorot | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | סך השורה, כולל תוספות בתשלום |

CHECK ((parent_item_id IS NULL) = (payment_method IS NOT NULL))

פסקה למסמך: טבלת OrderItems היא הטבלה המקשרת בין הזמנות למוצרים, וכל שורה בה היא פריט אחד בהזמנה, עם כמות ואמצעי תשלום. שם המוצר ומחירו נשמרים כ"צילום" בזמן ההזמנה, כך ששינוי מחיר או שם בתפריט לא משנה הזמנות מהעבר. עסקית נשמרת כשורה ראשית, ולה שורות-בת (parent_item_id) לכל רכיב: המבורגר, צ'יפס והפחית שנבחרה. כך אפשר לשמור תוספות לכל רכיב בנפרד ולהוריד מלאי מכל רכיב.

OrderItemToppings: תוספות שנבחרו

| שדה | סוג | אילוצים | תיאור |
| --- | --- | --- | --- |
| order_item_id | INT | PK, FK → OrderItems (CASCADE) | שורת ההזמנה |
| topping_id | INT | PK, FK → Toppings (RESTRICT) | התוספת או הרוטב |
| topping_name | VARCHAR(30) | NOT NULL | צילום של השם |
| extra_price_agorot | INT | NOT NULL, CHECK ≥ 0 | צילום של תוספת המחיר |

פסקה למסמך: טבלת OrderItemToppings היא טבלה מקשרת בקשר רבים-לרבים בין שורות הזמנה לבין תוספות ורטבים. היא מחליפה את העמודה selected_toppings מהגרסה הקודמת, שבה נשמרה רשימה בתוך עמודה אחת, בניגוד לנרמול. המפתח הראשי המשולב מונע בחירה כפולה של אותה תוספת באותה שורה, ושם התוספת ומחירה נשמרים כצילום בזמן ההזמנה.

5.4 קשרים בין הטבלאות

| מטבלה | לטבלה | סוג קשר | משמעות |
| --- | --- | --- | --- |
| Users | Orders | 1 : N | לתלמיד יש הזמנות רבות |
| Orders | OrderItems | 1 : N | להזמנה יש שורות רבות |
| Products | OrderItems | 1 : N | מוצר מופיע בשורות הזמנה רבות |
| OrderItems | OrderItems | 1 : N (עצמי) | לשורת עסקית יש שורות רכיב |
| OrderItems | Toppings | N : M דרך OrderItemToppings | תוספות שנבחרו לשורה |
| Categories | Products | 1 : N | לקטגוריה יש מוצרים רבים |
| Products | Toppings | N : M דרך ProductToppings | תוספות שמתאימות למוצר |
| Products (COMBO) | ComboComponents | 1 : N | לעסקית יש רכיבים |
| ComboComponents | Products / Categories | N : 1 | רכיב קבוע או קטגוריה לבחירה |

5.5 תרשים ישויות-קשרים (ERD)

תרשים 1: תרשים ישויות-קשרים של Kiosk Tamar (‎PK =‎ מפתח ראשי, ‎FK =‎ מפתח זר, ‎UQ =‎ ייחודי)

5.6 שיקולי תכנון

- צילומי מחיר ושם: השדות product_name, unit_price_agorot, topping_name ו-extra_price_agorot בשורות ההזמנה הם לא כפילות נתונים, אלא עובדה היסטורית: המחיר שבו נמכר המוצר באותו יום. בלעדיהם, שינוי מחיר היה משנה רטרואקטיבית את כל ההזמנות.

- סכומים בטבלת Orders: total_agorot, cash_due_agorot ו-voucher_count ניתנים לחישוב משורות ההזמנה, אבל נשמרים בהזמנה כי הם הסכום שהוצג לתלמיד ונגבה בפועל, וכדי שמסך ההזמנות החי לא יצטרך לחשב אותם מחדש כל 4 שניות.

- מחיקה רכה: מוצרים לא נמחקים (is_archived), משתמשים לא נמחקים (is_active), והזמנות לא נמחקות (status). כך שלמות ההפניות נשמרת, ו-RESTRICT על המפתחות הזרים מונע מחיקה בטעות.

- שמות ב-Prisma: המודלים נקראים כמו הטבלאות. בשאילתות SQL ישירות שמות הטבלאות נכתבים במירכאות ("Orders"), כי PostgreSQL מבחין בין אותיות גדולות לקטנות.

5.7 דוגמאות לשאילתות מורכבות (עמוד הסטטיסטיקה)

מוצרים מובילים:

-- Top 5 products in the last 7 days (paid orders, top-level lines only)

SELECT oi.product_name, SUM(oi.quantity) AS units, SUM(oi.line_total_agorot) AS revenue

FROM "OrderItems" oi

JOIN "Orders" o ON o.order_id = oi.order_id

WHERE o.status = 'PAID'

AND o.created_at >= now() - interval '7 days'

AND oi.parent_item_id IS NULL

GROUP BY oi.product_name

ORDER BY units DESC

LIMIT 5;

הזמנות ליום וזמן הכנה ממוצע:

-- Orders per day + average prep time (minutes), last 14 days, Israel time

SELECT (o.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Jerusalem')::date AS day,

COUNT(*)                                             AS orders,

SUM(o.voucher_count)                                 AS vouchers,

SUM(o.cash_due_agorot) / 100.0                       AS cash_ils,

ROUND(AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (o.ready_at - o.created_at)) / 60)::numeric, 1)

AS avg_prep_min

FROM "Orders" o

WHERE o.status = 'PAID'

AND o.created_at >= now() - interval '14 days'

GROUP BY day

ORDER BY day DESC;

6. ניווט ותזרים מסכים מפורט

6.1 תרשים מעבר מסכים

התרשים עודכן: בוטלו הבדיקה מול הרשימה הלבנה ומסך השגיאה שלה, ונוספו הכניסה האוטומטית עם עוגייה בתוקף והנעילה אחרי ניסיונות כושלים. ממסכי ההתחברות וההרשמה אפשר תמיד לחזור למסך ההזדהות (כפתור "חזור"), ומכל מסך ראשי אפשר להתנתק ולחזור אליו.

תרשים 2: מעבר בין מסכי המערכת

6.2 פירוט מסכי המערכת ופקדים

מסך 1: הזדהות

- תפקיד: זיהוי המשתמש לפי מספר טלפון, וניתוב להתחברות או להרשמה.

- פקדים:

  - lblKioskStatus (תווית דינמית): מצב הקיוסק, "פתוח", "פתוח עד hh:mm" או "סגור".

  - txtPhone (תיבת טקסט): הזנת מספר טלפון. ‎inputmode="tel"‎ ו-‎autocomplete="tel"‎, כך שהמקלדת המספרית נפתחת. מקבל כל פורמט (עם מקפים, רווחים או +972).

  - btnSubmitPhone (כפתור "המשך"): שולח לבדיקה. לא פעיל עד שהוזנו 10 ספרות.

  - lblError (תווית שגיאה): "מספר טלפון לא תקין".

- התנהגות: אם קיימת עוגייה בתוקף, המסך מדלג ישירות למסך המשתמש או לדאשבורד.

מסך 2: התחברות

- תפקיד: התחברות לחשבון קיים עם סיסמה.

- פקדים:

  - lblPhone (תווית): מספר הטלפון שהוזן במסך הקודם, מעוצב 05X-XXX-XXXX.

  - btnBack (קישור "לא המספר שלך?"): חזרה למסך הזדהות.

  - txtPassword (תיבת סיסמה): הזנת סיסמה, עם כפתור עין להצגתה.

  - btnSubmitPassword (כפתור "כניסה"): בדיקת הסיסמה.

  - lblError (תווית שגיאה): "סיסמה שגויה" או "החשבון ננעל עד hh:mm".

  - lblForgot (טקסט): "שכחת סיסמה? פנה לצוות הקיוסק לאיפוס".

- אחרי הצלחה: אם הסיסמה היא סיסמת ברירת המחדל, מוצגת פעם אחת תזכורת להחליף אותה בעמוד החשבון. אחר כך מעבר למסך המתאים לתפקיד.

מסך 3: הרשמה

- תפקיד: רישום מספר טלפון חדש למערכת. כל מספר תקין יכול להירשם.

- פקדים:

  - lblPhone (תווית): מספר הטלפון שהוזן במסך הקודם.

  - btnBack (קישור): חזרה למסך הזדהות.

  - txtName (תיבת טקסט): שם מלא, 2 עד 40 תווים.

  - txtPassword (תיבת סיסמה): 6 תווים לפחות, עם כפתור עין.

  - txtPasswordRe (תיבת סיסמה): אימות סיסמה, עם כפתור עין. חייבת להיות זהה לקודמת.

  - btnSubmitRegister (כפתור "הרשמה"): השלמת ההרשמה, יצירת העוגייה ומעבר ישיר למסך המשתמש.

  - lblError (תווית שגיאה): הודעות אימות לכל שדה, מתחת לשדה עצמו.

מסך 4: משתמש (תלמיד)

- תפקיד: צפייה בתפריט, הרכבת מנה, ביצוע הזמנה, מעקב וניהול חשבון.

- פקדים בכל העמודים:

  - lblKioskStatus (תווית דינמית, בראש המסך): "פתוח", "פתוח עד hh:mm" או "סגור". כשהקיוסק סגור מוצג פס "הקיוסק סגור כרגע. אפשר לעיין בתפריט, אבל לא להזמין".

  - gridPageMenu (ניווט תחתון): תפריט · עגלה (עם תג מספר הפריטים) · ההזמנות שלי (עם נקודה כשיש הזמנה מוכנה) · חשבון.

עמוד תפריט:

- gridCategories (לשוניות קטגוריה): מנות עיקריות, צ'יפס ותוספות, שתייה, עסקיות.

- gridProducts (כרטיסיות): שם, תיאור ומחיר בשקלים. תגים: "אזל" (אפור ולא לחיץ), "נותרו X" (כש-X ≤ 5), ו"ניתן לשלם בשובר".

- לחיצה על מוצר פותחת את modalCustomize (חלון "הרכבת מנה"):

  - gridToppings (בחירה מרובה): התוספות המשויכות והזמינות, עם תוספת מחיר אם יש. מוצג רק לקטגוריות שמתירות תוספות.

  - gridSauces (בחירה מרובה): הרטבים המשויכים והזמינים.

  - בעסקית: חלק לכל רכיב לפי הסדר. ברכיב קבוע מוצגות התוספות והרטבים שלו. ברכיב לבחירה מוצג gridChoice (בחירה יחידה, חובה), למשל בחירת פחית.

  - inputQty (שדה כמות עם +/-): 1 עד 5.

  - lblLinePrice (תווית): מחיר השורה, מתעדכן מיד בכל בחירה.

  - btnAddToCart (כפתור "הוסף לעגלה"): לא פעיל עד שכל הבחירות החובה בוצעו.

עמוד עגלת הקניות:

- gridCart (רשימת שורות): לכל שורה שם, ההתאמות שנבחרו (ובעסקית, הרכיבים), כמות ומחיר.

- inputQty (+/-) ו-btnRemove (כפתור הסרה) לכל שורה.

- rdoPayment ("מזומן / שובר"): מוצג רק לשורה של מוצר שמסומן "ניתן לשלם בשובר". ברירת המחדל: מזומן.

- lblSummary (שורת סיכום): "לתשלום בדלפק: 2 שוברים + ₪14 במזומן".

- btnSubmitOrder (כפתור "שליחת הזמנה"): פותח חלון אישור עם הסיכום. לא פעיל כשהעגלה ריקה או כשהקיוסק סגור.

- העגלה נשמרת בדפדפן (localStorage), כדי שרענון העמוד לא ימחק אותה. המחירים בעגלה הם לתצוגה בלבד; השרת מחשב מחדש.

- אם השרת דחה את ההזמנה כי פריט אזל, הפריט מסומן באדום בעגלה עם ההודעה "אזל מהמלאי. הסר אותו כדי להמשיך", והתפריט מתרענן.

- אחרי הצלחה: העגלה מתרוקנת, ומתבצע מעבר לעמוד "ההזמנות שלי" עם קוד ההזמנה מודגש.

עמוד ההזמנות שלי (מעקב):

- gridOrders (רשימת הזמנות): ההזמנות הפתוחות למעלה, ומתחתן עד 10 הזמנות שנסגרו. לכל הזמנה: קוד הזמנה גדול (4 תווים), שעת ביצוע וסיכום תשלום.

- lblOrderStatus (תווית ופס התקדמות): בהכנה ← מוכנה לאיסוף ← נאספה, או בוטלה. כל סטטוס בצבע משלו ועם טקסט.

- btnOrderDetails (כפתור): פתיחה וסגירה של פירוט הפריטים וההתאמות.

- מתעדכן כל 5 שניות כשיש הזמנה פתוחה. כשהזמנה הופכת למוכנה, הכרטיס מודגש, מופעל צליל, ובמכשירי Android מופעל רטט קצר.

עמוד חשבון (חדש):

- lblPhone (תווית): מספר הטלפון. אי אפשר לשנות אותו.

- txtName ו-btnSaveName: עדכון השם המלא.

- txtCurrentPassword, txtNewPassword, txtNewPasswordRe ו-btnChangePassword: שינוי סיסמה (אופציונלי, גם אחרי איפוס). השינוי מנתק את המכשירים האחרים, והמכשיר הנוכחי מקבל עוגייה חדשה.

- btnLogout (כפתור "התנתקות"): מחיקת העוגייה וחזרה למסך הזדהות.

קובץ דוגמה:‎ kiosk_user_example.html‎

מסך 5: דאשבורד מנהל

- תפקיד: ניהול הזמנות ומלאי בזמן אמת, ניהול שעות הפעילות, ניהול משתמשים וסטטיסטיקה.

- פקדים בכל העמודים:

  - lblKioskStatus (תווית דינמית, בראש המסך): "פתוח", "פתוח עד hh:mm" או "סגור".

  - gridPageMenu (ניווט תחתון): ניהול · מלאי · הזמנות (עם תג מספר ההזמנות הממתינות) · סטטיסטיקה.

עמוד ניהול:

- switchKioskStatus (מתג Toggle): פתיחה וסגירה של הקיוסק. השינוי נשמר מיד. סגירה לא מבטלת הזמנות פתוחות; הצוות ממשיך לטפל בהן.

- chkCloseTime ו-timeKioskClose (בחירת שעה): הגדרה אופציונלית מתחת למתג, כשהקיוסק פתוח. כשהאפשרות כבויה, הקיוסק מוצג פשוט כ"פתוח". כשהיא דלוקה, נבחרת שעת סגירה בטווח של דקה עד 10 שעות קדימה (בשעון ישראל), והקיוסק נסגר אוטומטית בשעה זו.

- btnUsers (כפתור "ניהול משתמשים"): פותח עמוד משנה:

  - btnBack (כפתור): חזרה לעמוד הניהול.

  - txtPhoneNumber (תיבת טקסט) ו-btnSearch: חיפוש משתמש לפי טלפון.

  - cardUser (כרטיס): שם, טלפון, תאריך הרשמה ומצב (פעיל או חסום).

  - btnResetPassword (כפתור): איפוס הסיסמה ל-123456, אחרי חלון אישור שמציג את שם התלמיד.

  - btnToggleActive (כפתור): חסימה או ביטול חסימה של המשתמש.

- btnChangeAdminPassword (כפתור "החלפת סיסמת מנהל"): סיסמה נוכחית וסיסמה חדשה באורך 12 תווים לפחות. מנתק את כל מכשירי הצוות, ולכן מלווה באזהרה.

- btnLogout (כפתור "התנתקות").

עמוד ניהול מלאי:

- gridCategories (לשוניות): מנות עיקריות, צ'יפס ותוספות, שתייה, עסקיות, תוספות ורטבים.

- gridItems (רשימת פריטים): כל הפריטים בקטגוריה שנבחרה, כל אחד עם שם, מחיר ומצב נוכחי.

- inputPrice (שדה מחיר עם +/-, בקפיצות של ₪0.50): לכל פריט בנפרד. נשמר ביציאה מהשדה.

- btnGroupStock (קבוצת כפתורים): לכל פריט, מצב המלאי: "במלאי", "כמות מוגבלת" או "אזל". בעסקיות אין "כמות מוגבלת".

  - inputQty (שדה כמות עם +/-): מוצג רק במצב "כמות מוגבלת"; הכמות שנותרה.

- chkVoucher (תיבת סימון "ניתן לשלם בשובר"): רק למוצרים בודדים.

- gridToppingsFit (בחירה מרובה): מוצג רק בקטגוריות שמתירות תוספות. בחירת התוספות שמתאימות למוצר, בלי קשר למלאי שלהן.

- gridSaucesFit (בחירה מרובה): מוצג רק בקטגוריות שמתירות רטבים (מנות עיקריות וצ'יפס).

- gridComboSlots (רשימת רכיבים): רק בעסקיות. לכל רכיב: שם, ו"מוצר קבוע" או "בחירה מקטגוריה". אפשר להוסיף ולהסיר רכיבים.

- chkToppingAvailable (מתג): בלשונית "תוספות ורטבים", זמינות כל תוספת, וגם שדה תוספת מחיר.

- btnAddItem (כפתור): פותח טופס להוספת פריט חדש.

  - modalAddItem (חלון טופס): בחירת קטגוריה, שם ומחיר (ובתוספת: סוג, תוספת או רוטב), ואז "ביטול" או "הוספה".

- btnArchiveItem (כפתור "הסר מהתפריט"): מעביר לארכיון, אחרי אישור. הפריט נעלם מהתפריט, אבל ההיסטוריה נשמרת.

- txtSummary (שורת סיכום): מספר הפריטים הכולל, כמה מסומנים "אזל" וכמה "כמות מוגבלת".

- כל שינוי נשלח לשרת מיד, ומוצג חיווי "נשמר ✓" ליד הפריט. אם השמירה נכשלה, הערך חוזר למצבו הקודם ומוצגת שגיאה.

עמוד ניהול הזמנות:

- tableLiveOrders (רשימת כרטיסי הזמנה): כל ההזמנות במצב ממתינה או מוכנה, מהישנה לחדשה. בכל כרטיס: קוד הזמנה, שם התלמיד, שעת הזמנה ו"לפני X דק'", הפריטים עם ההתאמות (רכיבי עסקית מוזחים פנימה), ושורת גבייה "לגבות: 1 שובר + ₪8".

  - btnMarkReady (כפתור, במצב ממתינה): מעבר ל"מוכנה". התלמיד רואה את השינוי במסך המעקב שלו תוך שניות.

  - btnMarkPaid (כפתור, במצב מוכנה, במקום "מוכן"): מעבר ל"שולמה". ההזמנה יורדת מהמסך.

  - btnMarkCanceled (כפתור, במצבי ממתינה ומוכנה): פותח חלון אישור, ואז משנה את הסטטוס ל"בוטלה" (לא מחיקה) ומחזיר את המלאי. התלמיד רואה "בוטלה" במסך המעקב.

- btnEnableSound (מתג "צליל להזמנה חדשה"): השמעת צליל קצר כשמגיעה הזמנה חדשה. דפדפנים מאפשרים צליל רק אחרי לחיצה של המשתמש, ולכן זה מתג.

- מסך דלוק: בכניסה לעמוד, האתר מבקש מהדפדפן למנוע כיבוי מסך (Screen Wake Lock API), כדי שה-Polling והצליל ימשיכו לפעול גם בלי מגע. הבקשה מתחדשת בכל חזרה לעמוד ובלחיצה על מתג הצליל. אם הדפדפן דוחה את הבקשה (למשל במצב חיסכון בסוללה), מוצגת הודעה קטנה: "המסך עלול להיכבות". הנעילה פועלת רק כשהעמוד גלוי. אם החלון ממוזער, מכוסה בחלון אחר, או שהמכשיר כבוי או במצב שינה, אין עדכונים ואין צליל. ההזמנות נשמרות בשרת ומופיעות מיד בחזרה לעמוד.

- מתעדכן כל 4 שניות. אם שני מכשירים לחצו על אותה הזמנה, השני מקבל "ההזמנה כבר עודכנה" והרשימה מתרעננת.

עמוד סטטיסטיקה (חדש):

- cardsToday (כרטיסי סיכום): הזמנות היום, סה"כ מזומן, מספר שוברים וזמן הכנה ממוצע.

- tableTopProducts (טבלה): 5 המוצרים הנמכרים ב-7 הימים האחרונים.

- tableDaily (טבלה או גרף עמודות): הזמנות, שוברים ומזומן ליום, ב-14 הימים האחרונים.

- מבוסס על השאילתות בסעיף 5.7. העמוד נטען בכניסה בלבד, בלי Polling.

קובץ דוגמה:‎ kiosk_admin_example.html‎

6.3 הודעות מערכת

| מצב | הודעה למשתמש | קוד HTTP |
| --- | --- | --- |
| מספר טלפון לא תקין | מספר טלפון לא תקין. יש להזין מספר נייד בן 10 ספרות | 400 |
| סיסמה שגויה | סיסמה שגויה | 401 |
| חשבון ננעל | יותר מדי ניסיונות. החשבון ננעל עד hh:mm | 423 |
| חשבון חסום | החשבון חסום. יש לפנות לצוות הקיוסק | 403 |
| מספר כבר רשום (בהרשמה) | המספר כבר רשום במערכת. נסה להתחבר | 409 |
| סיסמאות לא תואמות | הסיסמאות אינן תואמות | 400 (גם בדפדפן) |
| התחברות פגה | ההתחברות פגה. יש להתחבר מחדש | 401 |
| הקיוסק סגור | הקיוסק סגור כרגע ולא ניתן לשלוח הזמנה | 409 |
| פריט אזל | "{שם הפריט}" אזל מהמלאי | 409 |
| יותר מדי הזמנות פתוחות | יש לך כבר 2 הזמנות פתוחות. אפשר להזמין שוב אחרי שאחת תיאסף | 409 |
| הזמנה כבר עודכנה (מנהל) | ההזמנה כבר עודכנה במכשיר אחר | 409 |
| יותר מדי בקשות | יותר מדי בקשות. נסה שוב בעוד דקה | 429 |
| שגיאה כללית | משהו השתבש. נסה שוב | 500 |

7. סיכום, לוח זמנים ובדיקות

7.1 תוכנית בדיקות

בדיקות יחידה (Vitest) ללוגיקה שאסור שתישבר:

- PhoneNumber: נרמול של "054-123 4567", "+972541234567" ו-"972541234567", ודחייה של "03-1234567" ושל מספרים קצרים.

- חישוב הסכומים: שורת מזומן, שורת שובר עם תוספת בתשלום, עסקית עם תוספות ברכיבים, ומספר שוברים לפי כמות.

- OrderStatusMachine: כל מעבר מותר עובר, וכל מעבר אסור (למשל PAID ל-READY) נדחה.

- חישוב מצב הקיוסק: פתוח בלי שעה, פתוח עם שעה עתידית, פתוח עם שעה שעברה (צריך להיות סגור), וסגור.

בדיקות אינטגרציה מול בסיס נתונים לבדיקות (Branch נפרד ב-Neon):

- מכירת יתר: מוצר עם כמות 1, ושתי בקשות הזמנה במקביל (Promise.all). בדיוק אחת מצליחה, השנייה מקבלת 409, והכמות הסופית היא 0.

- ביטול: ביטול הזמנה מחזיר את הכמות, וביטול חוזר נדחה.

- הרשאות: תלמיד שקורא ל-‎/api/admin/*‎ מקבל 403. תלמיד שמנסה לראות הזמנה של אחר לא מקבל אותה. בקשה בלי עוגייה מקבלת 401.

- token_version: אחרי איפוס סיסמה, העוגייה הישנה מקבלת 401.

- נעילה: 5 סיסמאות שגויות מחזירות 423, וגם הסיסמה הנכונה נדחית עד תום הנעילה. חשבון המנהל לא ננעל.

- מחיר מהלקוח: בקשה עם שדה price מזויף לא משפיעה על הסכום שנשמר.

בדיקות ידניות לפני השקה: iPhone (Safari) ו-Android (Chrome), כיוון RTL בכל המסכים, מקלדת מספרית בשדה טלפון, שאין הגדלה אוטומטית בשדות, חזרה ללשונית אחרי זמן, סגירה אוטומטית בשעה שנקבעה, ופעולה איטית ברשת 3G (כלי המפתחים).

מחשב הצוות בעמוד ההזמנות: המסך לא נכבה אחרי 15 דקות בלי מגע, והזמנה חדשה מופיעה ומשמיעה צליל.

7.3 סיכונים ומענה

| סיכון | השפעה | מענה |
| --- | --- | --- |
| חריגה ממכסות Vercel Hobby | האתר מפסיק לעבוד עד החודש הבא | תדירויות Polling מוגדרות (4.1.6), עצירה בלשונית מוסתרת, ומעקב בלוח הבקרה של Vercel בשבוע הראשון |
| השהיה או מחיקה של בסיס הנתונים בחופשה | אובדן נתונים או השבתה | Neon במקום Supabase, גיבוי שבועי במאגר פרטי, ניטור עם התראה בדוא"ל |
| שימוש מסחרי לפי תנאי Vercel Hobby | Hobby מיועד לשימוש לא מסחרי | האתר לא גובה תשלום ואין בו פרסומות; התשלום פיזי בקיוסק. במקרה של ספק, לברר מול התמיכה של Vercel |
| רישום מזויף או הזמנות מתיחה | מלאי מוגבל "נתפס" | מגבלת הזמנות וכמויות, ביטול שמחזיר מלאי, וחסימת משתמש |
| המפתח מסיים את הלימודים | אף אחד לא יודע לתחזק | חשבונות על דוא"ל הקיוסק, HANDOVER.md, וקוד מסודר במחלקות שירות |
| פרצת אבטחה ב-Next.js | עקיפת הרשאות | בדיקה בכל Handler ועדכוני גרסה שוטפים (Dependabot) |
| הנחת השובר לא נכונה | גבייה שגויה | אישור מול מנהל הקיוסק לפני שלב 3; השינוי מוגבל לפונקציה אחת |
| מכשיר הצוות כבוי, או שעמוד ההזמנות מוסתר | הזמנות לא נראות, ותלמידים מזמינים בזמן שאיש לא מטפל בהן | Wake Lock בעמוד ההזמנות, נוהל הפעלה ב-HANDOVER.md, וסגירה אוטומטית לפי closes_at |

7.4 סיכום

מסמך אפיון זה הוא התשתית המלאה לפיתוח מערכת Kiosk Tamar. הוא מגדיר את התפריט ושיטות התשלום, את הארכיטקטורה ואת השירותים, את מנגנוני האימות וההרשאות, את לוגיקת המלאי ומחזור החיים של הזמנה, את בסיס הנתונים המלא, ואת כל המסכים והפקדים. מפתח שעובד לפי המסמך אמור לדעת לא רק מה לבנות, אלא גם מה אסור (למשל, לסמוך על מחיר מהלקוח או לבדוק הרשאה רק ב-Middleware) ומה מחוץ להיקף. הפיתוח יתבצע בצורה הדרגתית (Iterative), בשלבים שכל אחד מהם מסתיים בגרסה עובדת, עם דגש על איכות הקוד, אבטחה ועמידה בדרישות הבחינה בהנדסת תוכנה.

נספח א': הבעיות שזוהו בגרסה הקודמת ואופן תיקונן

הטבלה מרכזת את כל הבעיות שעלו בסקירה של גרסה 1 של המסמך, ומפנה לסעיף שבו כל אחת מטופלת.

| # | הבעיה בגרסה הקודמת | התיקון | סעיף |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | selected_toppings: רשימה בתוך עמודה אחת, בניגוד לנרמול | טבלה מקשרת OrderItemToppings | 5.3 |
| 2 | אין טבלה ששומרת אילו תוספות מתאימות לאיזה מוצר, למרות שהמסך מגדיר זאת | טבלה מקשרת ProductToppings | 5.3 |
| 3 | רטבים מופיעים במסכים אבל לא בסכמה | עמודת kind (TOPPING/SAUCE) בטבלת Toppings | 5.3 |
| 4 | אין היכן לשמור פתוח/סגור ושעת סגירה | טבלת KioskSettings עם שורה יחידה | 5.3, 4.1.5 |
| 5 | אין קטגוריה למוצרים | טבלת Categories, כולל כללי תוספות ורטבים | 5.3 |
| 6 | אין תמיכה בעסקיות ובתשלום בשובר | product_type, ComboComponents, parent_item_id, accepts_voucher ו-payment_method | 2.2, 5.3 |
| 7 | שמות לא אחידים:‎ stock_count/stock_quantity‎, SmartKiosk/KioskTamar | שם אחיד stock_count, ושם המערכת Kiosk Tamar בכל המסמך | 4.5, 5.3 |
| 8 | סטטוסים שונים במסכי התלמיד והמנהל | Enum אחד OrderStatus וטבלת תוויות לכל מסך | 4.6 |
| 9 | מצבי מלאי מבוססים על צירוף NULL ו-boolean | Enum StockStatus ואילוץ CHECK | 4.5 |
| 10 | קוד ההזמנה בן 4 התווים עלול לשמש כמפתח ראשי | order_code נפרד וייחודי, ללא תווים מבלבלים | 4.6 |
| 11 | ביטול הזמנה מוגדר כ"מחיקה" | שינוי סטטוס ל-CANCELED, החזרת מלאי ושמירת היסטוריה | 4.6 |
| 12 | ביטול אפשרי רק ממצב "ממתינה" | ביטול גם ממצב "מוכנה" (תלמיד שלא הגיע) | 4.6 |
| 13 | שינוי מחיר בתפריט היה משנה הזמנות ישנות | צילום שם ומחיר בשורות ההזמנה | 5.6 |
| 14 | שני תלמידים יכולים לקנות את הפריט האחרון | הורדת מלאי אטומית בטרנזקציה | 4.5 |
| 15 | בדיקת "הקיוסק סגור" רק בהסתרת הכפתור | בדיקה בשרת ברגע יצירת ההזמנה | 4.7.2 |
| 16 | JWT ב-LocalStorage חשוף ל-XSS | JWT בעוגיית httpOnly, Secure, SameSite=Lax ובדיקת Origin | 4.2.3 |
| 17 | לא הוגדר תוקף להתחברות | 30 יום לתלמיד, 7 ימים למנהל, חידוש שקט ו-token_version | 4.2.4 |
| 18 | איפוס ל-123456 בלי דרך לבטל התחברויות ישנות | האיפוס מעלה את token_version; ההחלפה נשארת אופציונלית | 4.4 |
| 19 | Rate Limiting כללי ולא מוגדר | נעילה לפי טלפון, כלל IP ב-Vercel ומגבלות לוגיות על הזמנות | 4.7.3 |
| 20 | אין נרמול מספרי טלפון | מחלקת PhoneNumber, פורמט 05XXXXXXXX | 4.2.1 |
| 21 | רשימה לבנה מייצוא WhatsApp (עלולה להיות מבולגנת) | בוטלה: כל מספר יכול להירשם, עם הגנות חלופיות | 4.2.2 |
| 22 | אין חיבור מאגד: חיבורים עלולים להיגמר בעומס | Pooled ל-Runtime ו-Direct ל-Migrations | 4.1.4 |
| 23 | אזור ברירת המחדל של Vercel בארה"ב | fra1 ובסיס נתונים בפרנקפורט | 4.1.4 |
| 24 | "שליחת התראה" רמזה על Push | שינוי סטטוס בתוך האתר בלבד, בלי Push | 4.6, 6.2 |
| 25 | הכוונה לעדכון כל שנייה כבדה מדי | תדירויות 4/5/30/60 שניות ועצירה בלשונית מוסתרת | 4.1.6 |
| 26 | שרתים ב-UTC; "פתוח עד hh:mm" היה עלול להיות שגוי | timestamptz ותצוגה ב-Asia/Jerusalem; מצב מחושב | 4.1.5 |
| 27 | Supabase Free משהה פרויקטים אחרי כשבוע בלי שימוש | מעבר ל-Neon, גיבוי שבועי וניטור | 4.1.3, 4.1.7 |
| 28 | משימה מתוזמנת ב-GitHub נעצרת במאגר ציבורי אחרי 60 יום | מאגר פרטי | 4.1.7 |
| 29 | מדדי הצלחה לא מדידים ("מהיר", "99% ניצול") | מדדים עם יעד מספרי ואופן מדידה | 2.3 |
| 30 | דרישות שאילתות מורכבות ו-OOP לא מכוסות במפורש | עמוד סטטיסטיקה עם SQL מורכב ומחלקות שירות ותחום | 4.9, 5.7 |
| 31 | בדיקת הרשאות רק ב-Middleware פגיעה לעקיפה | בדיקה בכל Route Handler ועדכוני גרסה | 4.1.8, 4.7.2 |
| 32 | חשבונות אישיים: המערכת תמות כשהמפתח יעזוב | חשבונות על דוא"ל הקיוסק ו-HANDOVER.md | 4.1.8 |
| 33 | סודות ופרטיות לא הוגדרו | משתני סביבה בלבד, מינימום נתונים ואישור הנהלה | 4.1.8, 4.7.1 |
| 34 | פלטת צבעים וטיפוגרפיה ריקות | פלטה, גופן, גדלים ועקרונות UX | 3.2 |
| 35 | ניהול חשבון מוזכר אבל אין לו עמוד | עמוד חשבון: שם, סיסמה והתנתקות | 6.2 |
| 36 | אין לוח זמנים אמיתי | שבעה שלבים עם תוצרים ותנאי סיום | 7.1 |
| 37 | הבטחת זמן טעינה לא ריאלית | יעד ריאלי שכולל התעוררות אחרי שקט | 2.3 |

נספח ב': יומן החלטות

החלטות שהתקבלו במהלך התכנון, והנימוק לכל אחת. כל מי שימשיך לפתח את המערכת צריך לכבד אותן, או לתעד כאן שינוי.

| החלטה | נימוק | חלופה שנדחתה |
| --- | --- | --- |
| חשבון מנהל משותף יחיד | צוות קטן (עד כ-10) ומקום שבו כולם מכירים את כולם. הפעלה פשוטה | חשבון לכל איש צוות |
| החלפת סיסמה אחרי איפוס אופציונלית | סיכון נמוך, וכפייה רק מעצבנת. תזכורת עדינה במקום | דגל must_change_password |
| אין רשימה לבנה; כל טלפון נרשם | פשטות, ואין צורך לתחזק רשימה מ-WhatsApp | טבלת AllowedStudents |
| JWT בעוגיית httpOnly | מוגן מ-XSS ופשוט יותר בקוד | JWT ב-LocalStorage |
| Neon PostgreSQL | לא מושהה בחופשות ומתעורר אוטומטית | Supabase Free |
| Polling בתדירויות מותאמות | Vercel לא תומך ב-WebSocket, והשהיה של שניות מקובלת | WebSocket או שירות Realtime חיצוני |
| אין Push | הסטטוס באתר מספיק, ו-Push ב-iOS מסובך | Web Push |
| מחירים באגורות (INT) | בלי שגיאות עיגול ובלי טיפוס Decimal | DECIMAL(6,2) |
| תשלום בדלפק בלבד; שובר רק למוצר בודד מסומן | כך הקיוסק עובד היום; עסקיות במזומן בלבד | תשלום מקוון |
| עסקית כשורה עם שורות-בת | תוספות לכל רכיב והורדת מלאי מהרכיבים | עסקית כמוצר "שטוח" בלי רכיבים |
| ביטול הוא שינוי סטטוס | היסטוריה וסטטיסטיקה | מחיקת שורה |