Kiosk Tamar

ריצה 1: תשתית ובסיס נתונים

מסמך הוראות למפתח

יש לקרוא יחד עם "מסמך 00: יסודות וחוזים משותפים" · גרסה 1.0 · אוקטובר 2026

תוכן עניינים

1. מבוא לריצה

1.1 המטרה

1.2 מה מקבלים ממך בסוף

1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

2. נקודת התחלה

2.1 משימות של בעל הפרויקט (לפני שהמפתח מתחיל)

2.2 מה קיים כשמתחילים

3. היקף

3.1 בתוך ההיקף

3.2 מחוץ להיקף (שייך לריצות אחרות)

4. פירוט המשימות

4.1 יצירת הפרויקט

‎4.2 Prisma 7‎

‎4.3 lib/env.ts‎

‎4.4 lib/db.ts‎

‎4.5 Seed‎

‎4.6 GET /api/health‎

4.7 תשתית בדיקות (‎Vitest)‎

4.8 בדיקות שהריצה כותבת

‎4.9 CI‎

‎4.10 Vercel‎

‎4.11 README‎

5. חוזים שהריצה מספקת לריצות הבאות

6. תנאי סיום

6.1 בדיקה עצמית של המפתח

6.2 רשימת בדיקה לבעל הפרויקט

7. מה אסור בריצה הזו

# 1. מבוא לריצה

## 1.1 המטרה

להקים את שלד הפרויקט שעליו נבנות כל שאר הריצות: פרויקט ‎Next.js‎ מוגדר, סכמת בסיס הנתונים המלאה עם כל האילוצים, נתוני התחלה (‎Seed)‎, חיבור ל-‎Neon‎ ופריסה ל-‎Vercel‎, תשתית בדיקות ו-‎CI‎.

בסוף הריצה אין עדיין שום פיצ'ר למשתמש. יש פרויקט שנבנה, נפרס, מתחבר לבסיס הנתונים, ומחזיר ‎200‎ ב-‎GET /api/health‎.

## 1.2 מה מקבלים ממך בסוף

- מאגר ‎GitHub‎ עם פרויקט ‎Next.js 16‎ שעובר ‎lint‎, ‎typecheck‎, בדיקות ו-‎build‎.

- ‎prisma/schema.prisma‎ זהה למסמך 00 סעיף 7.3, ו-‎Migration‎ ראשון שכולל את כל אילוצי ה-‎CHECK‎ מסעיף 7.4.

- ‎prisma/seed-data.ts‎ ו-‎prisma/seed.ts‎ שיוצרים את התפריט ההתחלתי ואת חשבון המנהל, ואפשר להריץ אותם שוב בלי נזק.

- ‎lib/db.ts‎, ‎lib/env.ts‎, ‎GET /api/health‎.

- תשתית ‎Vitest‎ עם פרויקט ‎unit‎ ופרויקט ‎integration‎, והעזר ‎resetDatabase()‎.

- ‎.github/workflows/ci.yml‎, ‎vercel.json‎, ‎.env.example‎, ‎README‎.

## 1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

1.3 (יעדי ‎MVP‎: עלות אפס, ‎Vercel‎ ו-‎Neon), 2.2‎ (התפריט ההתחלתי), 4.1 (ארכיטקטורה), ‎4.1.2 (Prisma), 4.1.3 (Neon), 4.1.4‎ (אזור וחיבור מאגד), ‎4.1.5 (timestamptz), 4.1.8‎ (סודות), 4.9 (מבנה הקוד, חלקית), פרק 5 כולו (בסיס הנתונים).

# 2. נקודת התחלה

## 2.1 משימות של בעל הפרויקט (לפני שהמפתח מתחיל)

החשבונות שייכים לקיוסק, לא למפתח (אפיון 4.1.8). בעל הפרויקט מבצע:

- פותח חשבונות ‎GitHub, Vercel, Neon‎ ו-‎UptimeRobot‎ על כתובת הדוא"ל של הקיוסק או הישיבה.

- ‎GitHub‎: יוצר מאגר פרטי בשם ‎kiosk-tamar‎ בחשבון האישי של הקיוסק (לא בארגון, כי ‎Vercel Hobby‎ לא מתחבר לארגונים), ומוסיף את המפתח כ-‎Collaborator‎.

- ‎Neon‎: יוצר פרויקט באזור ‎AWS Europe (Frankfurt)‎, עם ‎PostgreSQL‎ בגרסה העדכנית. יוצר שני ענפים נוספים מתוך ‎main‎: ‎dev‎ ו-‎test‎. לכל ענף רושם שתי מחרוזות חיבור: ‎Pooled‎ (שם השרת מכיל ‎-pooler‎) ו-‎Direct‎.

- מעביר למפתח, בערוץ פרטי: מחרוזות החיבור של ‎dev‎ ושל ‎test‎ בלבד. מחרוזות ‎main‎ לא עוברות למפתח.

- ‎Vercel‎: את החיבור למאגר ואת משתני הסביבה מגדירים בסוף הריצה (סעיף 4.10), אחרי שיש קוד.

## 2.2 מה קיים כשמתחילים

מאגר ריק. אין ריצות קודמות.

# 3. היקף

## 3.1 בתוך ההיקף

- יצירת הפרויקט והגדרות (‎TypeScript, ESLint, Prettier‎, סקריפטים).

- ‎Prisma 7‎: סכמה, ‎Migration‎ עם אילוצים, לקוח מחולל, ‎lib/db.ts‎.

- ‎lib/env.ts‎.

- ‎Seed‎.

- ‎GET /api/health‎ (מימוש פשוט; ריצה 2 תעביר אותו לעטיפה ‎route()‎).

- ‎Vitest‎, העזר ‎tests/helpers/db.ts‎, בדיקות לאילוצים ול-‎Seed‎.

- ‎CI‎, ‎vercel.json‎, ‎README‎, ‎.env.example‎, ‎.gitignore‎.

## 3.2 מחוץ להיקף (שייך לריצות אחרות)

- ‎lib/contracts‎, מחלקות תחום, ‎AppError‎, סכמות ‎zod‎ לבקשות: ריצה 2.

- כל נקודת קצה חוץ מ-‎/api/health‎: ריצות 3 עד 5.

- כל ממשק משתמש: ריצות 6 עד 8. את דף הבית של ‎create-next-app‎ מחליפים בדף מינימלי שכתוב בו "‎Kiosk Tamar‎" בלבד; ריצה 6 תחליף אותו.

- גיבוי, ניטור, ‎Dependabot‎: ריצה 9.

# 4. פירוט המשימות

## 4.1 יצירת הפרויקט

- יוצרים את הפרויקט עם ‎create-next-app‎ בגרסה העדכנית של ‎Next.js 16‎, עם הבחירות: ‎TypeScript, ESLint, App Router‎, בלי ‎Tailwind‎, בלי תיקיית ‎src/‎, ‎import alias‎ ‎@/*‎.

- ‎package.json‎:

  - ‎"type": "module"‎ (נדרש ב-‎Prisma 7)‎.

  - ‎"engines": { "node": ">=22" }‎.

  - התקנת כל התלויות המאושרות במסמך 00 סעיף 3.2, כבר עכשיו, כדי שהגרסאות יינעלו פעם אחת.

  - נעילת גרסאות: מוחקים את ‎^‎ מכל הגרסאות ב-‎package.json‎, ושומרים את ‎package-lock.json‎ במאגר.

- ‎tsconfig.json‎: ‎"strict": true‎. לא מורידים שום הגדרה של ‎Next.js‎.

- ‎Prettier‎: קובץ ‎.prettierrc‎ עם ‎{ "singleQuote": true, "semi": true, "printWidth": 110, "trailingComma": "all" }‎.

- ‎ESLint‎: התצורה של ‎Next.js‎, בתוספת הכלל ‎"no-console": ["error", { "allow": ["error"] }]‎, והתעלמות מהקוד המחולל: ‎globalIgnores(['lib/generated/**'])‎ (‎ESLint‎ לא קורא את ‎.gitignore‎).

- ‎.prettierignore‎ עם ‎lib/generated‎, ‎.next‎, ‎prisma/migrations‎.

- ‎.gitignore‎ חייב לכלול: ‎.env‎, ‎.env.test‎, ‎.env*.local‎, ‎/lib/generated‎.

### סקריפטים ב-‎package.json‎ (חוזה לכל הריצות)

| סקריפט | פקודה |
| --- | --- |
| ‎dev‎ | ‎next dev‎ |
| ‎build‎ | ‎prisma generate && next build‎ |
| ‎start‎ | ‎next start‎ |
| ‎postinstall‎ | ‎prisma generate‎ |
| ‎lint‎ | ‎eslint . --max-warnings=0‎ |
| ‎typecheck‎ | ‎next typegen && tsc --noEmit‎ |
| ‎format‎ | ‎prettier --write .‎ |
| ‎test‎ | ‎vitest run --project unit‎ |
| ‎test:integration‎ | ‎dotenv -e .env.test -- vitest run --project integration‎ |
| ‎db:migrate‎ | ‎prisma migrate dev‎ |
| ‎db:deploy‎ | ‎prisma migrate deploy‎ |
| ‎db:seed‎ | ‎prisma db seed‎ |
| ‎db:test:prepare‎ | ‎dotenv -e .env.test -- prisma migrate deploy‎ |

## ‎4.2 Prisma 7‎

- מתקינים ‎prisma‎, ‎@prisma/client‎, ‎@prisma/adapter-neon‎, ‎dotenv‎, ‎tsx‎.

- ‎prisma.config.ts‎ בשורש הפרויקט. ה-‎CLI (Migrations)‎ משתמש בחיבור הישיר:

import 'dotenv/config';

import { defineConfig, env } from 'prisma/config';

export default defineConfig({

schema: 'prisma/schema.prisma',

migrations: {

path: 'prisma/migrations',

seed: 'tsx prisma/seed.ts',

},

datasource: {

url: env('DIRECT_URL'),

},

});

- ‎prisma/schema.prisma‎: מעתיקים את מסמך 00 סעיף 7.3 כמו שהוא, תו בתו. לא משנים שמות, לא מוסיפים ‎@map‎, לא משנים סוגים.

- ‎Migration‎ ראשון:

  - ‎npx prisma migrate dev --name init --create-only‎ מול ענף ‎dev‎.

  - פותחים את ‎prisma/migrations/<timestamp>_init/migration.sql‎ ומוסיפים בסופו את כל ה-‎SQL‎ ממסמך 00 סעיף 7.4.

  - ‎npx prisma migrate dev‎ כדי להחיל.

  - מוודאים שכל 16 האילוצים קיימים: ‎SELECT conname FROM pg_constraint WHERE contype = 'c' ORDER BY conname;‎

- אם ‎migrate dev‎ נכשל ביצירת ‎Shadow Database‎ ב-‎Neon‎, מגדירים ‎shadowDatabaseUrl‎ ב-‎prisma.config.ts‎ לבסיס נתונים ריק נוסף בענף ‎dev‎, לפי התיעוד של ‎Prisma‎ לגרסה המותקנת.

- הלקוח המחולל נוצר ב-‎lib/generated/prisma‎ ולא נשמר במאגר.

שים לב: ‎Prisma 7‎ שינה את דרך ההגדרה (‎Generator‎ בשם ‎prisma-client‎, קובץ ‎prisma.config.ts‎, ‎Driver Adapter‎ חובה). עובדים לפי התיעוד הרשמי של ‎Prisma‎ לגרסה המותקנת, ולא לפי מדריכים ישנים של ‎Prisma 5‎ או 6.

## ‎4.3 lib/env.ts‎

- מתחיל ב-‎import 'server-only';‎.

- מגדיר סכמת ‎zod‎ למשתני זמן הריצה: ‎DATABASE_URL‎ (מחרוזת לא ריקה), ‎JWT_SECRET‎ (32 תווים לפחות), ‎NODE_ENV‎.

- מייצא פונקציה ‎getEnv()‎ שמפענחת פעם אחת (‎memoize)‎ וזורקת שגיאה ברורה באנגלית עם שמות המשתנים החסרים.

- ‎ADMIN_PHONE‎, ‎ADMIN_PASSWORD‎ ו-‎DIRECT_URL‎ לא נקראים כאן: הם נחוצים רק לסקריפט ה-‎Seed‎ ול-‎CLI‎.

## ‎4.4 lib/db.ts‎

- מתחיל ב-‎import 'server-only';‎.

- יוצר מופע יחיד (‎Singleton)‎ של ‎PrismaClient‎ עם ‎PrismaNeon‎ ומחרוזת החיבור ה-‎Pooled‎:

import 'server-only';

import { PrismaNeon } from '@prisma/adapter-neon';

import { PrismaClient } from '@/lib/generated/prisma/client';

import { getEnv } from '@/lib/env';

const globalForPrisma = globalThis as unknown as { prisma?: PrismaClient };

function createClient(): PrismaClient {

const adapter = new PrismaNeon({ connectionString: getEnv().DATABASE_URL });

return new PrismaClient({ adapter });

}

export const prisma = globalForPrisma.prisma ?? createClient();

if (process.env.NODE_ENV !== 'production') globalForPrisma.prisma = prisma;

export type Db = PrismaClient;

export { Prisma } from '@/lib/generated/prisma/client';

export type * from '@/lib/generated/prisma/client';

- כלל: בכל קוד האפליקציה (‎app/‎, ‎lib/‎, ‎tests/‎) מייבאים את ‎Prisma‎ ואת הטיפוסים המחוללים רק דרך ‎@/lib/db‎.

- יוצא מן הכלל: קבצים שרצים מחוץ ל-‎Next.js‎ עם ‎tsx‎ (‏‎prisma/seed.ts‎, ‏‎prisma/seed-data.ts‎, ‏‎scripts/*.ts‎) לא יכולים לייבא את ‎lib/db.ts‎ (בגלל ‎server-only‎). הם מייבאים את ‎PrismaClient‎ ישירות מהלקוח המחולל ויוצרים ‎PrismaNeon‎ משלהם.

- אם נתיב הייבוא של הלקוח המחולל שונה בגרסה המותקנת, מתאימים את ‎lib/db.ts‎ בלבד.

- חובה לוודא: טרנזקציות אינטראקטיביות (‎prisma.$transaction(async (tx) => { ... })‎) עובדות עם המתאם. ריצה 5 תלויה בזה. יש בדיקה לזה בסעיף 4.8.

## ‎4.5 Seed‎

### מבנה

- ‎prisma/seed-data.ts‎ מייצא ‎seedDatabase(prisma: PrismaClient, opts: { adminPhone: string; adminPassword: string }): Promise<void>‎. הקובץ לא מייבא את ‎lib/db.ts‎ ולא את ‎server-only‎.

- ‎prisma/seed.ts‎: טוען ‎dotenv/config‎, בודק ש-‎ADMIN_PHONE‎ תואם ל-‎^05\d{8}$‎ וש-‎ADMIN_PASSWORD‎ באורך 12 לפחות (אחרת נכשל עם הודעה ברורה), יוצר ‎PrismaClient‎ עם ‎PrismaNeon‎ ו-‎DATABASE_URL‎, וקורא ל-‎seedDatabase‎.

- ריצה חוזרת בטוחה (‎Idempotent)‎: כל רשומה נוצרת רק אם היא לא קיימת (לפי המפתח הייחודי שלה). ‎Seed‎ חוזר לא דורס מחירים, מלאי, זמינות, שיוכים או סיסמה שהמנהל שינה. כך אפשר להריץ אותו גם על ‎Production‎.

- שיוכים ורכיבים: שיוכי התוספות של מוצר נוצרים רק אם למוצר אין אף שיוך, ורכיבי עסקית נוצרים רק אם לעסקית אין אף רכיב. אחרת הרצה חוזרת הייתה מחזירה שיוך שהמנהל הסיר בכוונה.

### הנתונים

‎KioskSettings‎: שורה אחת, ‎id = 1‎, ברירות המחדל של הסכמה (סגור, בלי שעת סגירה, ‎max_open_orders = 2‎).

משתמש מנהל: ‎phone = ADMIN_PHONE‎, ‎full_name = "צוות הקיוסק"‎, ‎role = ADMIN‎, ‎password_hash‎ = ‎bcrypt‎ של ‎ADMIN_PASSWORD‎ עם ‎Cost 10‎. נוצר רק אם אין משתמש עם הטלפון הזה.

קטגוריות:

| ‎name‎ | ‎sort_order‎ | ‎allows_toppings‎ | ‎allows_sauces‎ |
| --- | --- | --- | --- |
| מנות עיקריות | 1 | ‎true‎ | ‎true‎ |
| צ'יפס ותוספות | 2 | ‎false‎ | ‎true‎ |
| שתייה | 3 | ‎false‎ | ‎false‎ |
| עסקיות | 4 | ‎false‎ | ‎false‎ |

מוצרים (כולם ‎IN_STOCK‎, ‎stock_count = NULL‎):

| קטגוריה | ‎name‎ | ‎description‎ | ‎price_agorot‎ | ‎product_type‎ | ‎accepts_voucher‎ | ‎sort_order‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מנות עיקריות | המבורגר |  | 2500 | ‎SINGLE‎ | ‎true‎ | 1 |
| מנות עיקריות | נקניקייה |  | 1800 | ‎SINGLE‎ | ‎true‎ | 2 |
| צ'יפס ותוספות | צ'יפס |  | 1000 | ‎SINGLE‎ | ‎false‎ | 1 |
| שתייה | קולה |  | 700 | ‎SINGLE‎ | ‎false‎ | 1 |
| שתייה | קולה זירו |  | 700 | ‎SINGLE‎ | ‎false‎ | 2 |
| שתייה | ספרייט |  | 700 | ‎SINGLE‎ | ‎false‎ | 3 |
| עסקיות | עסקית המבורגר | המבורגר + צ'יפס + פחית | 3500 | ‎COMBO‎ | ‎false‎ | 1 |
| עסקיות | עסקית נקניקייה | נקניקייה + צ'יפס + פחית | 2800 | ‎COMBO‎ | ‎false‎ | 2 |

תוספות ורטבים:

| ‎kind‎ | ‎name‎ | ‎extra_price_agorot‎ | ‎sort_order‎ |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎TOPPING‎ | חסה | 0 | 1 |
| ‎TOPPING‎ | עגבנייה | 0 | 2 |
| ‎TOPPING‎ | מלפפון חמוץ | 0 | 3 |
| ‎TOPPING‎ | בצל מטוגן | 200 | 4 |
| ‎SAUCE‎ | קטשופ | 0 | 1 |
| ‎SAUCE‎ | מיונז | 0 | 2 |
| ‎SAUCE‎ | חרדל | 0 | 3 |
| ‎SAUCE‎ | צ'ילי | 0 | 4 |

חשוב: המחירים ורשימת התוספות בטבלאות האלה הם ערכים זמניים לפיתוח ולבדיקות. לפני ההשקה בעל הפרויקט מעדכן אותם מול מנהל הקיוסק, דרך הדאשבורד או בעדכון הטבלאות כאן. התוספת "בצל מטוגן" בתשלום קיימת בכוונה, כדי שהבדיקות יכסו תוספת בתשלום.

שיוך תוספות (‎ProductToppings)‎ (נוצר רק למוצר שאין לו אף שיוך):

- המבורגר ונקניקייה: כל ה-‎TOPPING‎ וכל ה-‎SAUCE‎.

- צ'יפס: כל ה-‎SAUCE‎ בלבד.

- שתייה ועסקיות: אין.

רכיבי עסקיות (‎ComboComponents)‎ נוצרים רק אם לעסקית אין עדיין אף רכיב:

| עסקית | ‎sort_order‎ | ‎slot_label‎ | ‎fixed_product_id‎ | ‎choice_category_id‎ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| עסקית המבורגר | 1 | מנה עיקרית | המבורגר |  |
| עסקית המבורגר | 2 | תוספת | צ'יפס |  |
| עסקית המבורגר | 3 | שתייה |  | שתייה |
| עסקית נקניקייה | 1 | מנה עיקרית | נקניקייה |  |
| עסקית נקניקייה | 2 | תוספת | צ'יפס |  |
| עסקית נקניקייה | 3 | שתייה |  | שתייה |

## ‎4.6 GET /api/health‎

- קובץ ‎app/api/health/route.ts‎, עם ‎export const dynamic = 'force-dynamic'‎.

- מריץ שאילתה קלה: ‎SELECT 1‎ דרך ‎prisma.$queryRaw‎ (‎Tagged Template)‎.

- הצלחה: ‎200‎ עם ‎{ "ok": true }‎ וכותרת ‎Cache-Control: no-store‎.

- כישלון: ‎503‎ עם ‎{ "error": { "code": "SERVICE_UNAVAILABLE", "message": "השירות אינו זמין כרגע" } }‎, ורישום ‎console.error('health check failed')‎ בלי פרטי החיבור.

- בריצה 2 הקובץ יעבור לשימוש בעטיפה ‎route()‎. אל תבנה עכשיו מנגנון שגיאות כללי.

## 4.7 תשתית בדיקות (‎Vitest)‎

- ‎vitest.config.ts‎ עם שני ‎projects‎. בכל ‎project‎ מגדירים ‎extends: true‎, אחרת ההגדרות שברמה העליונה (ה-‎Alias‎-ים) לא עוברות אליו:

| ‎project‎ | ‎include‎ | ‎environment‎ | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎unit‎ | ‎lib/**/*.test.ts‎ | ‎node‎ | בלי בסיס נתונים |
| ‎integration‎ | ‎tests/integration/**/*.test.ts‎ | ‎node‎ | ‎fileParallelism: false‎, ‎testTimeout: 30000‎, ‎setupFiles: ['tests/helpers/setup-integration.ts']‎ |

- ‎Alias‎ של ‎@‎ לשורש הפרויקט (כמו ב-‎tsconfig)‎.

- ‎Alias‎ של ‎server-only‎ לקובץ ריק ‎tests/helpers/server-only-stub.ts‎. בלי זה כל ייבוא של ‎lib/db.ts‎ בבדיקות ייכשל.

- ‎tests/helpers/setup-integration.ts‎: מוודא שהמשתנים נטענו מ-‎.env.test‎, ונכשל מיד אם ‎DATABASE_URL‎ לא מצביע על ענף ‎test‎ (בודקים שהמחרוזת שונה מ-‎DATABASE_URL‎ של ‎.env‎, ושהיא מכילה את מזהה ענף ה-‎test‎ שמוגדר במשתנה ‎NEON_TEST_BRANCH_HINT‎ ב-‎.env.test‎). זו הגנה מפני מחיקת נתוני פיתוח בטעות.

- ‎tests/helpers/db.ts‎ מייצא:

  - ‎resetDatabase()‎: מריץ ‎TRUNCATE‎ על כל 10 הטבלאות עם ‎RESTART IDENTITY CASCADE‎, ואז ‎seedDatabase(prisma, { adminPhone: process.env.ADMIN_PHONE!, adminPassword: process.env.ADMIN_PASSWORD! })‎.

  - ‎testPrisma‎: ה-‎prisma‎ מ-‎lib/db.ts‎.

- ‎.env.test‎ (לא במאגר): ‎DATABASE_URL‎ ו-‎DIRECT_URL‎ של ענף ‎test‎, ‎JWT_SECRET‎ כלשהו באורך 32+, ‎ADMIN_PHONE=0500000000‎, ‎ADMIN_PASSWORD=admin-password-123‎, ‎NEON_TEST_BRANCH_HINT‎.

- ‎.env.example‎ (במאגר): כל המשתנים ממסמך 00 פרק 6, בלי ערכים, עם הערה קצרה לכל אחד.

## 4.8 בדיקות שהריצה כותבת

בקובץ ‎tests/integration/foundation.test.ts‎:

- ‎GET /api/health‎ מחזיר ‎200‎ ו-‎{ ok: true }‎. הקריאה: ‎GET(new NextRequest('http://localhost:3000/api/health'), { params: Promise.resolve({}) })‎, ולכן ה-‎Handler‎ מוגדר עם החתימה ‎GET(req: NextRequest, ctx: { params: Promise<Record<string, string>> })‎ (גם אם לא משתמש בהם). כך הבדיקה ממשיכה לעבוד גם אחרי שריצה 2 עוטפת אותו ב-‎route()‎.

- אחרי ‎resetDatabase()‎ יש: 4 קטגוריות, 8 מוצרים, 8 תוספות, 6 רכיבי עסקיות, שורת ‎KioskSettings‎ אחת, משתמש מנהל אחד.

- הרצה שנייה של ‎seedDatabase‎ לא משנה את מספר הרשומות, ולא דורסת מחיר שעודכן בין שתי ההרצות.

- אילוצי ‎CHECK‎ (כל אחד נכשל בשגיאת בסיס נתונים):

  - מוצר ‎LIMITED‎ עם ‎stock_count = NULL‎.

  - מוצר ‎IN_STOCK‎ עם ‎stock_count = 3‎.

  - עסקית עם ‎accepts_voucher = true‎.

  - עסקית במצב ‎LIMITED‎.

  - מחיר שלילי.

  - ‎ComboComponents‎ עם ‎fixed_product_id‎ וגם ‎choice_category_id‎, ועם שניהם ריקים.

  - שורה שנייה ב-‎KioskSettings‎ עם ‎id = 2‎.

  - הזמנה בסטטוס ‎PAID‎ בלי ‎closed_at‎.

  - שורת הזמנה עם ‎parent_item_id‎ וגם ‎payment_method‎.

  - משתמש עם טלפון ‎0312345678‎.

- טרנזקציה אינטראקטיבית: בתוך ‎prisma.$transaction(async (tx) => ...)‎ מעדכנים מחיר וזורקים שגיאה. אחרי הטרנזקציה המחיר לא השתנה.

- ‎updateMany‎ מותנה: מוצר ‎LIMITED‎ עם כמות 1. שתי קריאות במקביל (‎Promise.all‎) של ‎updateMany‎ עם ‎stock_count: { gte: 1 }‎ ו-‎decrement: 1‎. בדיוק אחת מחזירה ‎count = 1‎, והכמות הסופית 0.

## ‎4.9 CI‎

קובץ ‎.github/workflows/ci.yml‎:

- רץ על ‎pull_request‎ לכל ענף ועל ‎push‎ ל-‎main‎.

- ‎Node 22‎, ‎npm ci‎, ‎npm run lint‎, ‎npm run typecheck‎, ‎npm test‎, ‎npm run build‎.

- משתני סביבה מדומים ברמת ה-‎Job‎ (לא רק בשלב הבנייה), כי כבר ‎npm ci‎ מריץ ‎prisma generate‎, ו-‎env('DIRECT_URL')‎ ב-‎prisma.config.ts‎ נכשל כשהמשתנה חסר: ‎DATABASE_URL‎ ו-‎DIRECT_URL‎ = ‏‎postgresql://ci:ci@localhost:5432/ci‎, ו-‎JWT_SECRET‎ של 32 תווים קבועים. שום שלב לא מתחבר לבסיס הנתונים.

- בדיקות האינטגרציה לא רצות ב-‎CI‎ (הן רצות מקומית מול ענף ‎test‎).

## ‎4.10 Vercel‎

- ‎vercel.json‎ בשורש: ‎{ "regions": ["fra1"] }‎.

- בעל הפרויקט (לא המפתח) מבצע בסוף הריצה:

  - ב-‎Vercel: Import‎ של המאגר, ‎Framework: Next.js‎, פקודת הבנייה ברירת מחדל (‎npm run build‎).

  - משתני סביבה ל-‎Production‎: ‎DATABASE_URL‎ ו-‎DIRECT_URL‎ של ענף ‎main‎, ‎JWT_SECRET‎ חדש ואקראי, ‎ADMIN_PHONE‎, ‎ADMIN_PASSWORD‎.

  - משתני סביבה ל-‎Preview‎: אותו דבר עם ענף ‎dev‎, ו-‎JWT_SECRET‎ אחר.

  - ב-‎Settings‎ → ‎Functions‎ מוודאים שהאזור הוא ‎fra1‎ (‎Frankfurt)‎.

  - אחרי הפריסה הראשונה: מריצים מקומית ‎npm run db:deploy‎ ו-‎npm run db:seed‎ עם המחרוזות של ‎main‎ (או מבקשים מהמפתח הוראות מדויקות ב-‎README)‎.

- ה-‎README‎ מתעד את כל הצעדים האלה.

## ‎4.11 README‎

מתעד: דרישות (‎Node 22)‎, התקנה, משתני סביבה, ענפי ‎Neon‎ ושימושם, כל הסקריפטים, איך מריצים בדיקות, איך פורסים. כל ריצה מוסיפה לו פרק.

# 5. חוזים שהריצה מספקת לריצות הבאות

| חוזה | מי משתמש |
| --- | --- |
| ‎prisma/schema.prisma‎ ו-‎Migration‎ עם האילוצים | כל ריצות השרת. אסור לשנות |
| ‎import { prisma, Prisma, type Db } from '@/lib/db'‎ | 2, 3, 4, 5, 9 |
| ‎getEnv()‎ מ-‎@/lib/env‎ | ‎3 (JWT_SECRET)‎ |
| ‎seedDatabase()‎ ונתוני ה-‎Seed‎ בסעיף 4.5 | כל בדיקות האינטגרציה מניחות את הנתונים האלה בדיוק |
| ‎resetDatabase()‎ | 3, 4, 5, 9 |
| הסקריפטים ב-‎package.json‎ | כל הריצות |
| ‎Alias‎ של ‎server-only‎ ב-‎Vitest‎ | כל בדיקה שמייבאת קוד שרת |

# 6. תנאי סיום

## 6.1 בדיקה עצמית של המפתח

- כל הבדיקות בסעיף 4.8 עוברות.

- ‎npm run lint‎, ‎npm run typecheck‎, ‎npm test‎, ‎npm run build‎ עוברים. ‏‎npm test‎ עובר גם כשאין עדיין בדיקות יחידה (מגדירים ‎passWithNoTests: true‎ לפרויקט ‎unit‎).

- ‎npm run db:seed‎ רץ פעמיים ברצף על ענף ‎dev‎ בלי שגיאות.

- הפריסה ב-‎Vercel‎ עובדת, ו-‎https://<domain>/api/health‎ מחזיר ‎{ "ok": true }‎.

## 6.2 רשימת בדיקה לבעל הפרויקט

- ☐ ‎prisma/schema.prisma‎ זהה למסמך 00 סעיף 7.3 (השוואה עם ‎diff)‎.

- ☐ בקובץ ה-‎Migration‎ הראשון מופיעים כל 16 האילוצים מסעיף 7.4.

- ☐ ‎.env‎ ו-‎.env.test‎ לא נמצאים במאגר; ‎.env.example‎ כן.

- ☐ אין ‎^‎ בגרסאות ב-‎package.json‎, ו-‎package-lock.json‎ במאגר.

- ☐ ‎vercel.json‎ מגדיר ‎fra1‎, והאתר עונה ב-‎/api/health‎.

- ☐ בדיקות האינטגרציה עוברות אצלך מקומית: ‎npm run db:test:prepare && npm run test:integration‎.

# 7. מה אסור בריצה הזו

- לשנות את הסכמה, להוסיף שדות, טבלאות, ‎@map‎ או אינדקסים שלא מופיעים במסמך 00.

- להשתמש ב-‎$queryRawUnsafe‎ או בבניית ‎SQL‎ מחרוזות.

- לשמור סודות במאגר, כולל בקובץ ה-‎workflow‎.

- להתקין תלויות שלא ברשימה במסמך 00 סעיף 3.2.

- להתחיל לכתוב לוגיקה של ריצות אחרות (אימות, שירותים, מסכים).