Kiosk Tamar

ריצה 3: אימות, הרשאות וניהול משתמשים (‎API)‎

מסמך הוראות למפתח

יש לקרוא יחד עם "מסמך 00: יסודות וחוזים משותפים" · גרסה 1.0 · אוקטובר 2026

תוכן עניינים

1. מבוא לריצה

1.1 המטרה

1.2 מה מקבלים ממך בסוף

1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

2. נקודת התחלה ותלויות

3. היקף

3.1 בתוך ההיקף

3.2 מחוץ להיקף

4. פירוט המשימות

‎4.1 lib/auth/password.ts‎

‎4.2 lib/auth/session.ts‎

‎4.3 lib/auth/guards.ts‎

4.4 השירותים

4.5 נקודות הקצה

‎4.6 tests/helpers/auth.ts‎

5. בדיקות אינטגרציה נדרשות

6. חוזים שהריצה מספקת

7. תנאי סיום

7.1 בדיקה עצמית

7.2 רשימת בדיקה לבעל הפרויקט

8. מה אסור בריצה הזו

# 1. מבוא לריצה

## 1.1 המטרה

לבנות בצד השרת את כל מה שקשור לזהות: הרשמה, התחברות, עוגיית ה-‎JWT‎, חידוש שקט, ניתוק מרחוק עם ‎token_version‎, נעילה אחרי ניסיונות כושלים, ניהול החשבון של המשתמש, וניהול משתמשים על ידי המנהל (חיפוש, איפוס סיסמה, חסימה, החלפת סיסמת המנהל).

בסוף הריצה אפשר להירשם ולהתחבר דרך ה-‎API‎, וכל נקודת קצה עתידית יכולה לקרוא ל-‎requireStudent‎ או ל-‎requireAdmin‎.

## 1.2 מה מקבלים ממך בסוף

- ‎lib/auth/password.ts‎, ‎lib/auth/session.ts‎, ‎lib/auth/guards.ts‎.

- ‎lib/services/AuthService.ts‎, ‎lib/services/UserService.ts‎, ‎lib/services/index.ts‎.

- ‎11 Route Handlers‎ (טבלה בסעיף 4.5).

- ‎tests/helpers/auth.ts‎ ובדיקות אינטגרציה.

## 1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

4.2 כולו (טלפון, תהליך כניסה, ‎JWT‎ בעוגייה, תוקף וניתוק), 4.3 (הרשאות, חשבון מנהל משותף), 4.4 (שחזור סיסמה בדלפק), ‎4.7.1 (bcrypt‎, פרטיות), 4.7.2 סעיפים ראשית, שנית, רביעית ושביעית (החלק של המשתמשים), 4.7.3 (נעילה לפי טלפון), 6.3 (הודעות האימות), 7.1 (בדיקות ההרשאות, ‎token_version‎ והנעילה).

# 2. נקודת התחלה ותלויות

| מה | מאיפה | איך משתמשים |
| --- | --- | --- |
| ‎prisma‎, טיפוסים | ‎@/lib/db‎ (ריצה 1) |  |
| ‎getEnv().JWT_SECRET‎ | ‎@/lib/env‎ (ריצה 1) |  |
| ‎resetDatabase()‎ | ‎tests/helpers/db.ts‎ (ריצה 1) | בתחילת כל קובץ בדיקות |
| ‎route‎, ‎json‎, ‎parseBody‎, ‎parseQuery‎, ‎parseIdParam‎ | ‎@/lib/http‎ (ריצה 2) | בכל ‎Handler‎ |
| ‎AppError‎, ‎Errors‎ | ‎@/lib/errors‎ (ריצה 2) |  |
| כל הסכמות של ‎auth, account‎ ו-‎users‎ | ‎@/lib/validation‎ (ריצה 2) | לא כותבים סכמות חדשות |
| ‎PhoneNumber‎, ‎IsraelTime‎ | ‎@/lib/domain‎ (ריצה 2) |  |
| טיפוסי ‎DTO‎ | ‎@/lib/contracts/api‎ (ריצה 2) |  |
| ‎callRoute‎ | ‎tests/helpers/request.ts‎ (ריצה 2) |  |

- נתוני ה-‎Seed‎: חשבון המנהל עם ‎ADMIN_PHONE‎ ו-‎ADMIN_PASSWORD‎ מ-‎.env.test‎.

- לא משנים קבצים של ריצות 1 ו-2 (חוץ מ-‎README)‎.

# 3. היקף

## 3.1 בתוך ההיקף

כל נקודות הקצה בטבלה בסעיף 4.5, השירותים שמאחוריהן, השומרים (‎guards)‎ ופונקציית ‎getSessionUser‎ לדפים.

## 3.2 מחוץ להיקף

- כל נקודת קצה של קיוסק, תפריט, מוצרים, הזמנות וסטטיסטיקה (ריצות 4 ו-5).

- מסכי הכניסה ועמוד החשבון (ריצות 6 ו-7). אין לייצר כאן שום ממשק.

- ‎Rate Limit‎ לפי ‎IP‎ ב-‎Vercel Firewall‎ (ריצה 9). כאן רק הנעילה לפי טלפון.

# 4. פירוט המשימות

## ‎4.1 lib/auth/password.ts‎

import 'server-only';

export async function hashPassword(plain: string): Promise<string>;               // bcryptjs, cost 10

export async function verifyPassword(plain: string, hash: string): Promise<boolean>;

## ‎4.2 lib/auth/session.ts‎

import 'server-only';

export interface SessionPayload { userId: number; role: Role; tokenVersion: number }

export interface SessionClaims extends SessionPayload { issuedAt: number; expiresAt: number } // seconds

export function sessionMaxAgeSeconds(role: Role): number;           // 30 days STUDENT, 7 days ADMIN

export async function signSession(p: SessionPayload, now?: Date): Promise<string>;

export async function verifySession(token: string): Promise<SessionClaims | null>; // null on any failure

export function shouldRenew(c: SessionClaims, now: Date): boolean;  // STUDENT only: remaining < half of max age; ADMIN: always false

export function readSessionToken(req: NextRequest): string | null;

export function setSessionCookie(res: NextResponse, token: string, role: Role): void;

export function clearSessionCookie(res: NextResponse): void;

- ‎JWT‎: ‎jose‎ עם ‎HS256‎, המפתח ‎new TextEncoder().encode(getEnv().JWT_SECRET)‎. ‎Claims‎: ‎sub‎ = ‎String(userId)‎, ‎role‎, ‎tv‎, ‎iat‎, ‎exp‎.

- ‎verifySession‎ בודק גם ‎alg‎ וגם ש-‎sub‎ הוא מספר חיובי ו-‎tv‎ מספר שלם. כל חריגה מחזירה ‎null‎, בלי לזרוק.

- מאפייני העוגייה בדיוק לפי מסמך 00 סעיף 11.1. ‎clearSessionCookie‎ שולח את אותה עוגייה עם ‎maxAge: 0‎.

## ‎4.3 lib/auth/guards.ts‎

import 'server-only';

export interface AuthUser { id: number; role: Role; fullName: string; phone: string }

export async function requireUser(req: NextRequest): Promise<AuthUser>;

export async function requireStudent(req: NextRequest): Promise<AuthUser>;

export async function requireAdmin(req: NextRequest): Promise<AuthUser>;

export async function getSessionUser(): Promise<AuthUser | null>;   // for server components (uses next/headers cookies())

- הסדר המדויק של ‎requireUser‎ מופיע במסמך 00 סעיף 11.3. התפקיד נלקח מבסיס הנתונים.

- ‎getSessionUser‎ מבצע את אותן בדיקות ומחזיר ‎null‎ בכל כישלון (כולל משתמש חסום). ריצה 6 משתמשת בה ב-‎layouts‎.

- ‎requireUser‎ מחזיר גם את ‎claims‎ דרך פונקציה נוספת ‎requireUserWithClaims(req)‎ שמשמשת רק את ‎GET /api/auth/me‎ (לחידוש השקט).

## 4.4 השירותים

כל שירות הוא מחלקה שמקבלת ‎Db‎ בבנאי. ‎lib/services/index.ts‎ הוא "שורש ההרכבה":

import 'server-only';

import { prisma } from '@/lib/db';

export const services = {

auth: new AuthService(prisma),

users: new UserService(prisma),

// runs 4 and 5 add: kiosk, inventory, orders, stats

};

### ‎AuthService‎

| מתודה | התנהגות |
| --- | --- |
| ‎checkPhone(phone)‎ | מחזיר ‎{ exists }‎. ‎phone‎ כבר מנורמל על ידי הסכמה |
| ‎register({ phone, fullName, password })‎ | אם הטלפון קיים: ‎409 PHONE_ALREADY_REGISTERED‎ (כולל במקרה של ‎P2002‎ במרוץ). יוצר ‎STUDENT‎ עם ‎Hash‎. מחזיר ‎AuthResult‎ |
| ‎login({ phone, password }, now)‎ | לפי האלגוריתם בסעיף 4.4.1 |
| ‎changePassword(userId, currentPassword, newPassword)‎ | בודק את הסיסמה הנוכחית (‎400 INVALID_CURRENT_PASSWORD‎). למנהל: אם החדשה קצרה מ-12, ‎400 VALIDATION_ERROR‎ עם "סיסמת המנהל חייבת להכיל לפחות 12 תווים". שומר ‎Hash‎ חדש ומעלה את ‎token_version‎ ב-1. מחזיר ‎SessionPayload‎ חדש |
| ‎toUserDTO(user)‎ | המרה ל-‎UserDTO‎ (פונקציה ציבורית לשימוש ב-‎UserService)‎ |

export interface AuthResult { user: UserDTO; isDefaultPassword: boolean; session: SessionPayload }

- ‎isDefaultPassword‎ = הסיסמה שהוזנה בבקשה שווה ל-‎DEFAULT_RESET_PASSWORD‎ (‎123456‎). ההשוואה על הקלט שהמשתמש הקליד עכשיו, בלי ‎Hash‎ נוסף.

#### 4.4.1 אלגוריתם ההתחברות

- מחפשים משתמש לפי הטלפון. לא קיים: ‎401 INVALID_CREDENTIALS‎ ("סיסמה שגויה").

- אם ‎role = STUDENT‎ ו-‎locked_until‎ בעתיד: ‎423 ACCOUNT_LOCKED‎ עם השעה (גם אם הסיסמה נכונה).

- בודקים סיסמה עם ‎verifyPassword‎.

- סיסמה שגויה:

  - מנהל: ‎401 INVALID_CREDENTIALS‎ בלי מספר ניסיונות. לא סופרים ולא נועלים לעולם.

  - תלמיד: מעלים את ‎failed_login_count‎ ב-1 בעדכון אטומי (‎increment‎) ומקבלים את הערך החדש.

  - אם הערך החדש ‎>= LOCKOUT_ATTEMPTS‎ (5; "גדול או שווה", כי שני ניסיונות במקביל יכולים לדלג על 5): מעדכנים ‎locked_until = now + 10 דקות‎ ו-‎failed_login_count = 0‎, וזורקים ‎423 ACCOUNT_LOCKED‎.

  - אחרת: ‎401 INVALID_CREDENTIALS‎ עם ‎remainingAttempts = LOCKOUT_ATTEMPTS - count‎ בהודעה וב-‎details‎.

- סיסמה נכונה:

  - אם ‎is_active = false‎: ‎403 ACCOUNT_BLOCKED‎.

  - מאפסים ‎failed_login_count = 0‎ ו-‎locked_until = NULL‎ (רק אם צריך).

  - מחזירים ‎AuthResult‎.

### ‎UserService‎

| מתודה | התנהגות |
| --- | --- |
| ‎getMe(userId)‎ | ‎UserDTO‎ |
| ‎updateName(userId, fullName)‎ | מעדכן ומחזיר ‎UserDTO‎ |
| ‎findStudentByPhone(phone)‎ | רק משתמשים עם ‎role = STUDENT‎. לא נמצא: ‎404 USER_NOT_FOUND‎. מחזיר ‎AdminUserDTO‎ |
| ‎resetPassword(targetUserId)‎ | לא קיים: ‎404 NOT_FOUND‎. מנהל: ‎403 ADMIN_ACCOUNT_PROTECTED‎. שומר ‎Hash‎ של ‎123456‎, ‎token_version + 1‎, ‎failed_login_count = 0‎, ‎locked_until = NULL‎ |
| ‎setActive(targetUserId, isActive)‎ | לא קיים: ‎404‎. מנהל: ‎403 ADMIN_ACCOUNT_PROTECTED‎. חסימה (‎false‎) מעלה ‎token_version‎ ב-1; ביטול חסימה לא. מחזיר ‎AdminUserDTO‎ |

## 4.5 נקודות הקצה

כל ‎Handler‎: ‎export const dynamic = 'force-dynamic'‎, עטוף ב-‎route()‎, ובו רק: אימות/הרשאה, ‎parseBody‎/‎parseQuery‎/‎parseIdParam‎, קריאה אחת לשירות, וטיפול בעוגייה.

| נתיב | קובץ | הרשאה | התנהגות | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎POST /api/auth/check-phone‎ | ‎app/api/auth/check-phone/route.ts‎ | ציבורי | ‎checkPhone‎ | ‎200 { exists }‎ |
| ‎POST /api/auth/register‎ | ‎app/api/auth/register/route.ts‎ | ציבורי | ‎register‎, חותם עוגייה | ‎201 AuthResponse‎ + ‎Set-Cookie‎ |
| ‎POST /api/auth/login‎ | ‎app/api/auth/login/route.ts‎ | ציבורי | ‎login‎, חותם עוגייה | ‎200 AuthResponse‎ + ‎Set-Cookie‎ |
| ‎POST /api/auth/logout‎ | ‎app/api/auth/logout/route.ts‎ | ציבורי | מוחק את העוגייה תמיד, גם אם היא לא תקפה | ‎200 { ok: true }‎ |
| ‎GET /api/auth/me‎ | ‎app/api/auth/me/route.ts‎ | מחובר | ‎requireUserWithClaims‎; אם ‎shouldRenew‎ (תלמידים בלבד): עוגייה חדשה עם אותו ‎tv‎ | ‎200 MeResponse‎ |
| ‎PATCH /api/account‎ | ‎app/api/account/route.ts‎ | מחובר | ‎updateName‎ | ‎200 MeResponse‎ |
| ‎POST /api/account/password‎ | ‎app/api/account/password/route.ts‎ | מחובר | ‎changePassword‎, עוגייה חדשה למכשיר הנוכחי | ‎200 { ok: true }‎ + ‎Set-Cookie‎ |
| ‎GET /api/admin/users?phone=‎ | ‎app/api/admin/users/route.ts‎ | מנהל | ‎findStudentByPhone‎ | ‎200 AdminUserSearchResponse‎ |
| ‎POST /api/admin/users/:id/reset-password‎ | ‎app/api/admin/users/[id]/reset-password/route.ts‎ | מנהל | ‎resetPassword‎ | ‎200 { ok: true }‎ |
| ‎PATCH /api/admin/users/:id‎ | ‎app/api/admin/users/[id]/route.ts‎ | מנהל | ‎setActive‎ | ‎200 AdminUserSearchResponse‎ |
| ‎POST /api/admin/password‎ | ‎app/api/admin/password/route.ts‎ | מנהל | ‎changePassword‎ (מדיניות 12 תווים), עוגייה חדשה למכשיר הנוכחי; כל שאר המכשירים מתנתקים | ‎200 { ok: true }‎ + ‎Set-Cookie‎ |

- סדר הבדיקות בכל ‎Handler‎: אימות (401), הרשאה (403), קלט (400/404), ואז השירות. כך למשל אורח ששולח קלט לא תקין ל-‎/api/admin/users‎ מקבל ‎401‎ ולא ‎400‎.

- לא מחזירים לעולם ‎password_hash‎, ‎token_version‎, ‎failed_login_count‎ או ‎locked_until‎ ב-‎DTO‎.

- לא רושמים ללוג טלפון, סיסמה או עוגייה.

החלטה: שינוי סיסמה (תלמיד או מנהל) מנתק את כל המכשירים האחרים, אבל המכשיר שביצע את השינוי מקבל מיד עוגייה חדשה וממשיך לעבוד. כך לא נזרקים מהמסך מיד אחרי ששינו סיסמה.

החלטה: ‎POST /api/auth/logout‎ מצליח תמיד ומוחק את העוגייה, גם אם היא כבר לא תקפה. אחרת משתמש שהעוגייה שלו פגה לא יוכל "להתנתק".

## ‎4.6 tests/helpers/auth.ts‎

export async function createStudent(opts?: { phone?: string; fullName?: string; password?: string }):

Promise<{ id: number; phone: string; password: string; cookie: string }>; // via the register route

export async function loginAs(phone: string, password: string): Promise<string>;  // returns kt_session value

export async function adminCookie(): Promise<string>;                             // logs in with ADMIN_PHONE/ADMIN_PASSWORD

- ‎createStudent‎ שולח גם ‎passwordConfirm‎ זהה, ומחזיר את העוגייה שנוצרה (‎cookie‎). ברירת מחדל: טלפון ייחודי אקראי בטווח ‎0549xxxxxx‎, שם "תלמיד בדיקה", סיסמה ‎pass1234‎.

- ריצות 4, 5 ו-9 משתמשות בעזרים האלה. החתימות הן חוזה.

# 5. בדיקות אינטגרציה נדרשות

קבצים ב-‎tests/integration/auth/*.test.ts‎. כל קובץ מתחיל ב-‎resetDatabase()‎.

### ‎check-phone‎ והרשמה

- ‎check-phone‎ עם "054-123 4567" לפני הרשמה: ‎{ exists: false }‎; אחרי הרשמה עם "+972541234567": ‎{ exists: true }‎.

- טלפון "03-1234567": ‎400 INVALID_PHONE‎.

- הרשמה: ‎201‎, ‎user.role = 'STUDENT'‎, יש ‎Set-Cookie‎ עם ‎HttpOnly‎ ו-‎SameSite=Lax‎, ו-‎isDefaultPassword = false‎.

- הרשמה כפולה לאותו מספר: ‎409 PHONE_ALREADY_REGISTERED‎.

- שם של תו אחד, סיסמה של 5 תווים, שדה עודף ‎role: 'ADMIN'‎: ‎400‎, ואין משתמש חדש. ‎passwordConfirm‎ שונה: ‎400 PASSWORD_MISMATCH‎ (אפיון 6.3).

### התחברות ונעילה

- סיסמה נכונה: ‎200‎, עוגייה, ‎isDefaultPassword‎ לפי הקלט.

- ארבע סיסמאות שגויות: ‎401‎ עם ‎remainingAttempts‎ = 4, 3, 2, 1.

- החמישית: ‎423 ACCOUNT_LOCKED‎ עם ‎details.lockedUntil‎. גם סיסמה נכונה אחרי זה מחזירה ‎423‎ (הבדיקה מזיזה את ‎locked_until‎ לעבר כדי לבדוק שאחרי הנעילה אפשר להתחבר).

- המנהל לא ננעל: 7 ניסיונות שגויים למנהל, ואז סיסמה נכונה: ‎200‎.

- משתמש חסום עם סיסמה נכונה: ‎403 ACCOUNT_BLOCKED‎.

### עוגייה ו-‎token_version‎

- בקשה בלי עוגייה ל-‎/api/auth/me‎: ‎401 UNAUTHENTICATED‎.

- עוגייה עם חתימה מזויפת או פגת תוקף: ‎401‎.

- ‎token_version‎: אחרי איפוס סיסמה על ידי המנהל, העוגייה הישנה של התלמיד מקבלת ‎401‎ (אפיון 7.1).

- אחרי חסימה: העוגייה הישנה מקבלת ‎401‎; אחרי ביטול חסימה והתחברות מחדש: ‎200‎.

- חידוש שקט: עוגיית תלמיד שנחתמה לפני 20 יום (חותמים עם ‎now‎ מוזרק): ‎me‎ מחזיר ‎Set-Cookie‎ חדש. עוגייה בת יום אחד: אין ‎Set-Cookie‎. עוגיית מנהל שנחתמה לפני 5 ימים: אין ‎Set-Cookie‎ (למנהל אין חידוש).

- ‎logout‎ מחזיר עוגייה עם ‎Max-Age=0‎, גם בלי עוגייה בבקשה.

### הרשאות (אפיון 7.1)

- תלמיד שקורא ל-‎GET /api/admin/users?phone=...‎: ‎403 FORBIDDEN‎.

- אורח שקורא לאותו נתיב: ‎401‎.

- ‎POST‎ בלי כותרת ‎Origin‎, או עם ‎Origin‎ זר: ‎403 BAD_ORIGIN‎.

### חשבון

- ‎PATCH /api/account‎ מעדכן שם; שם של 41 תווים: ‎400‎.

- שינוי סיסמה עם סיסמה נוכחית שגויה: ‎400 INVALID_CURRENT_PASSWORD‎ (לא 401). ‎newPasswordConfirm‎ שונה: ‎400 PASSWORD_MISMATCH‎.

- שינוי סיסמה מצליח: העוגייה שהוחזרה עובדת, ועוגייה ממכשיר "אחר" (התחברות קודמת) מקבלת ‎401‎.

### ניהול משתמשים

- חיפוש לפי טלפון בפורמט חופשי מוצא את התלמיד; חיפוש הטלפון של המנהל: ‎404 USER_NOT_FOUND‎.

- איפוס סיסמה: התחברות עם ‎123456‎ מחזירה ‎isDefaultPassword = true‎; הנעילה ומונה הכישלונות התאפסו.

- איפוס או חסימה של המנהל עצמו (לפי ה-‎id‎ שלו): ‎403 ADMIN_ACCOUNT_PROTECTED‎.

- ‎POST /api/admin/password‎ עם סיסמה חדשה של 11 תווים: ‎400‎; עם 12: ‎200‎, העוגייה החדשה עובדת, ועוגייה אחרת של המנהל מקבלת ‎401‎.

# 6. חוזים שהריצה מספקת

| חוזה | מי משתמש |
| --- | --- |
| ‎requireUser‎, ‎requireStudent‎, ‎requireAdmin‎ | כל ‎Handler‎ בריצות 4 ו-5 |
| ‎getSessionUser()‎ | ‎layouts‎ בריצה 6 |
| ‎services‎ ב-‎lib/services/index.ts‎ (מוסיפים לו שירותים) | 4, 5 |
| ‎createStudent‎, ‎loginAs‎, ‎adminCookie‎ | בדיקות בריצות 4, 5, 9 |
| התנהגות הקודים ‎UNAUTHENTICATED‎ ו-‎ACCOUNT_BLOCKED‎ | הלקוח בריצה 6 מפנה למסך ההזדהות רק לפי שני הקודים האלה |
| ‎isDefaultPassword‎ בתשובת ‎login‎ | מסך ההתחברות בריצה 6 |

# 7. תנאי סיום

## 7.1 בדיקה עצמית

- כל 26 הבדיקות בפרק 5 עוברות.

- ‎grep -r "password_hash" app/‎ לא מחזיר כלום (ה-‎Hash‎ לא יוצא מהשירותים).

- ‎grep -rn "console.log" lib app‎ לא מחזיר כלום.

## 7.2 רשימת בדיקה לבעל הפרויקט

- ☐ העוגייה ‎kt_session‎ היא ‎HttpOnly‎ ו-‎SameSite=Lax‎ (בכלי המפתחים, אחרי ‎login‎ ב-‎Preview)‎.

- ☐ אחרי איפוס סיסמה, מכשיר שהיה מחובר מתנתק.

- ☐ המנהל לא ננעל גם אחרי הרבה ניסיונות.

- ☐ ההודעות בעברית תואמות לטבלה 10 במסמך 00.

- ☐ אין ‎Middleware‎ ואין ‎proxy.ts‎ בפרויקט.

# 8. מה אסור בריצה הזו

- לבדוק הרשאות ב-‎Middleware‎ או ב-‎proxy.ts‎.

- לשמור את ה-‎JWT‎ ב-‎LocalStorage‎ או להחזיר אותו בגוף התשובה.

- לנעול את חשבון המנהל.

- להחזיר ‎401‎ על סיסמה נוכחית שגויה בעמוד החשבון (הלקוח מתייחס ל-‎UNAUTHENTICATED‎ כאל ניתוק).

- לבנות רשימה לבנה של טלפונים, אימות ‎SMS‎ או חובת החלפת סיסמה אחרי איפוס.