Kiosk Tamar

ריצה 5: הזמנות וסטטיסטיקה (‎API)‎

מסמך הוראות למפתח

יש לקרוא יחד עם "מסמך 00: יסודות וחוזים משותפים" · גרסה 1.0 · אוקטובר 2026

תוכן עניינים

1. מבוא לריצה

1.1 המטרה

1.2 מה מקבלים ממך בסוף

1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

2. נקודת התחלה ותלויות

3. היקף

3.1 בתוך ההיקף

3.2 מחוץ להיקף

4. פירוט המשימות

4.1 מבנה ‎OrderService‎

4.2 יצירת הזמנה: האלגוריתם המלא

4.3 רשימות הזמנות

4.4 שינוי סטטוס

‎4.5 StatsService‎

4.6 נקודות הקצה

5. בדיקות אינטגרציה נדרשות

6. חוזים שהריצה מספקת

7. תנאי סיום

7.1 בדיקה עצמית

7.2 רשימת בדיקה לבעל הפרויקט

8. מה אסור בריצה הזו

# 1. מבוא לריצה

## 1.1 המטרה

זה הלב של המערכת: יצירת הזמנה בטרנזקציה אחת עם הורדת מלאי אטומית, אכיפת כל כללי ההזמנה בשרת, מחזור החיים של הזמנה (מוכנה, שולמה, בוטלה) עם מעברים אטומיים, ונתוני עמוד הסטטיסטיקה.

הריצה הזו היא בעלת הסיכון הגבוה ביותר: טעות בה פירושה מכירת יתר, גבייה שגויה או הזמנה שנעלמת. לכן היא מפורטת במיוחד, וכל כלל מגובה בבדיקה.

## 1.2 מה מקבלים ממך בסוף

- ‎lib/services/OrderService.ts‎, ‎lib/services/StatsService.ts‎, ורישומם ב-‎lib/services/index.ts‎.

- 5 נקודות קצה (סעיף 4.6).

- בדיקות אינטגרציה, כולל בדיקות מקביליות.

## 1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

2.2 (כללי השובר), 2.3 (מכירת יתר 0, זמן הכנה), 4.5 (הורדת מלאי אטומית, עסקיות, ביטול), 4.6 כולו, 4.7.1 (מחיר בשרת), 4.7.2 חמישית ושישית, 4.7.3 (מגבלות לוגיות), 4.8 (נתיבי הזמנות וסטטיסטיקה), 5.6 (צילומי מחיר ושם, סכומים בהזמנה), 5.7 (השאילתות), 6.3 (הודעות ההזמנה), 7.1 (בדיקות מכירת יתר, ביטול, הרשאות ומחיר מזויף).

# 2. נקודת התחלה ותלויות

| מה | מאיפה |
| --- | --- |
| ‎prisma‎, ‎Prisma‎, ‎Db‎ | ריצה 1 |
| ‎OrderPricing‎, ‎OrderCode‎, ‎OrderStatusMachine‎, ‎IsraelTime‎, ‎Money‎ | ריצה 2 |
| ‎createOrderSchema‎, ‎updateOrderStatusSchema‎ | ריצה 2 |
| ‎Errors.itemUnavailable‎, ‎Errors.tooManyOpenOrders‎, ‎Errors.voucherNotAllowed‎, ‎AppError‎ | ריצה 2 |
| ‎route‎, ‎json‎, ‎parseBody‎, ‎parseIdParam‎, ‎callRoute‎ | ריצה 2 |
| ‎requireStudent‎, ‎requireAdmin‎, ‎createStudent‎, ‎adminCookie‎ | ריצה 3 |
| ‎services.kiosk.getOrderingSettings()‎ | ריצה 4 |
| ‎isSingleAvailable‎, ‎isComboAvailable‎, ‎allowedToppingKinds‎ | ריצה 4 (‎lib/services/availability.ts‎) |

- מותר לשנות: ‎lib/services/index.ts‎ (הוספת ‎orders‎ ו-‎stats‎) ו-‎README‎ בלבד.

- חשוב לבדיקות: אחרי ‎resetDatabase()‎ הקיוסק סגור. כל בדיקה שיוצרת הזמנה פותחת אותו קודם (דרך ‎PATCH /api/admin/kiosk‎ או ישירות בבסיס הנתונים).

# 3. היקף

## 3.1 בתוך ההיקף

‎OrderService‎ (יצירה, רשימות, שינוי סטטוס), ‎StatsService‎, חמש נקודות הקצה.

## 3.2 מחוץ להיקף

- כל ממשק: ריצות 7 ו-8.

- צליל, רטט, ‎Polling‎: לקוח בלבד.

- שינוי ‎max_open_orders‎: אין ‎API‎.

# 4. פירוט המשימות

## 4.1 מבנה ‎OrderService‎

export interface OrderServiceOptions {          // test hooks only; production uses the defaults

generateCode?: () => string;                  // default: OrderCode.generate

beforeTransaction?: () => Promise<void>;      // default: none. Lets a test change data between validation and the transaction

}

export class OrderService {

constructor(db: Db, kiosk: KioskService, opts?: OrderServiceOptions);

createOrder(userId: number, req: CreateOrderRequest, now?: Date): Promise<CreateOrderResponse>;

getMyOrders(userId: number): Promise<MyOrdersResponse>;

getOpenOrders(): Promise<AdminOrdersResponse>;

updateStatus(orderId: number, to: 'READY' | 'PAID' | 'CANCELED', now?: Date): Promise<UpdateOrderStatusResponse>;

}

## 4.2 יצירת הזמנה: האלגוריתם המלא

הסדר מחייב. כל שלב שנכשל זורק שגיאה, ושום דבר לא נשמר.

### שלב א: קיוסק פתוח

‎const { open, maxOpenOrders } = await kiosk.getOrderingSettings(now)‎. אם סגור: ‎409 KIOSK_CLOSED‎.

### שלב ב: טעינת הנתונים

בשאילתות מעטות (לא שאילתה לכל שורה): כל המוצרים שמוזכרים בבקשה (בשורות וברכיבים), עם הקטגוריה שלהם ושיוכי התוספות; כל רכיבי העסקיות של העסקיות שבבקשה; כל התוספות שמוזכרות בבקשה.

### שלב ג: אימות כל שורה (לפי האינדקס ‎i‎ במערך ‎items‎)

| # | בדיקה | שגיאה |
| --- | --- | --- |
| 1 | המוצר לא קיים | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 2 | המוצר בארכיון | ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ לפי כלל התוכן שמתחת לטבלה |
| ‎SINGLE‎ |  |  |
| 3 | נשלחו ‎components‎ (לא ריק) | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 4 | ‎VOUCHER‎ למוצר בלי ‎accepts_voucher‎ | ‎400 VOUCHER_NOT_ALLOWED‎ עם ‎[i]‎ |
| 5 | תוספת לא קיימת, לא משויכת למוצר בטבלה ‎ProductToppings‎, או מסוג שהקטגוריה לא מתירה לפי ‎allowedToppingKinds‎ | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 6 | תוספת לא זמינה (‎is_available = false‎) | ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ עם שם התוספת |
| 7 | ‎!isSingleAvailable(product)‎ (מ-‎availability.ts‎) | ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ |
| ‎COMBO‎ |  |  |
| 8 | נשלחו ‎toppingIds‎ ברמת השורה (לא ריק) | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 9 | ‎paymentMethod = VOUCHER‎ | ‎400 VOUCHER_NOT_ALLOWED‎ עם ‎[i]‎ |
| 10 | לעסקית אין רכיבים, או שהיא ‎OUT_OF_STOCK‎ | ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ |
| 11 | קבוצת ה-‎componentId‎ שנשלחו לא שווה בדיוק לקבוצת הרכיבים של העסקית (חסר, עודף או כפול) | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 12 | רכיב ‎FIXED‎: נשלח ‎productId‎ ששונה מ-‎fixed_product_id‎ | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 13 | רכיב ‎FIXED‎: ‎!isSingleAvailable(fixedProduct)‎ | ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ עם שם המוצר הקבוע |
| 14 | רכיב ‎FIXED‎: תוספות, לפי בדיקות 5 ו-6 מול המוצר הקבוע | כמו 5 ו-6 |
| 15 | רכיב ‎CHOICE‎: חסר ‎productId‎, המוצר לא קיים, אינו ‎SINGLE‎, או לא בקטגוריה ‎choice_category_id‎ | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 16 | רכיב ‎CHOICE‎: נשלחו תוספות (לא ריק) | ‎400 INVALID_ORDER‎ |
| 17 | רכיב ‎CHOICE‎: ‎!isSingleAvailable(chosenProduct)‎ | ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ עם שם המוצר שנבחר |

- תוכן השגיאה ‎ITEM_UNAVAILABLE‎ (כלל אחד לכל המקומות, גם בשלב הזה וגם בטרנזקציה):

  - מוצר ‎P‎ לא זמין: ‎productIds = [P]‎, ‏‎lineIndexes‎ = כל השורות בבקשה שבהן ‎P‎ מופיע (כמוצר בודד או כרכיב עסקית), ממוינות; ההודעה עם השם של ‎P‎.

  - תוספת ‎T‎ לא זמינה: ‎productIds = []‎, ‏‎lineIndexes‎ = כל השורות שבהן ‎T‎ נבחרה (גם ברכיבי עסקית); ההודעה עם השם של ‎T‎.

  - הבדיקות רצות לפי סדר השורות, ונזרקת השגיאה הראשונה שנמצאת.

- התוצאה של השלב: רשימת שורות "מפוענחות" עם המוצר, הכמות, אמצעי התשלום, התוספות (עם מחיר ושם עדכניים), ולעסקית: רשימת רכיבים לפי ‎sort_order‎ עם המוצר והתוספות של כל אחד.

- הכמויות (1 עד 5 לשורה, עד 10 בסך הכול) כבר נבדקו בסכמה.

### שלב ד: תמחור

‎OrderPricing.priceOrder‎ על כל השורות:

- ‎basePriceAgorot‎: מחיר המוצר הבודד, או מחיר העסקית.

- ‎extrasPerUnitAgorot‎: סכום ‎extra_price_agorot‎ של התוספות שנבחרו ליחידה אחת. בעסקית: סכום התוספות של כל הרכיבים.

- מחירים, שמות וסכומים נלקחים רק מבסיס הנתונים. אין בבקשה שום שדה מחיר (הסכמה דוחה אותו).

### שלב ה: דרישות מלאי

מחשבים כמה יחידות צריך מכל מוצר:

- שורת ‎SINGLE‎: ‎quantity‎ מהמוצר.

- שורת ‎COMBO‎: ‎quantity‎ מכל מוצר רכיב (המוצר הקבוע או המוצר שנבחר). העסקית עצמה לא סופרת מלאי.

- מצרפים לפי ‎product_id‎ (אותו מוצר יכול להופיע בכמה שורות ובעסקיות). שומרים לכל מוצר את רשימת ה-‎lineIndexes‎ שבהן הוא מופיע.

- כל המוצרים האלה (בלי קשר למצב שלהם בטעינה) נכנסים לבדיקה הסופית בטרנזקציה.

### שלב ו: הטרנזקציה

אם הוגדר ‎beforeTransaction‎ (בבדיקות בלבד), קוראים לו ממש לפני פתיחת הטרנזקציה.

await db.$transaction(async (tx) => { ... }, { maxWait: 5000, timeout: 15000 });

בתוך הטרנזקציה, לפי הסדר:

- נעילת שורת המשתמש: ‎SELECT user_id FROM "Users" WHERE user_id = ${userId} FOR UPDATE‎ (דרך ‎tx.$queryRaw‎ כ-‎Tagged Template)‎. כך שתי הזמנות של אותו תלמיד ברגע אחד לא יעברו יחד את בדיקת המגבלה.

- מגבלת הזמנות פתוחות: סופרים הזמנות ‎PENDING‎ או ‎READY‎ של המשתמש. אם ‎>= maxOpenOrders‎: ‎409 TOO_MANY_OPEN_ORDERS‎ (‎Errors.tooManyOpenOrders(maxOpenOrders)‎).

- נעילת שורות המוצרים ובדיקה סופית: נועלים את כל המוצרים מדרישות המלאי, לפי ‎product_id‎ בסדר עולה (מונע ‎Deadlock‎ בין הזמנות מקבילות):

SELECT product_id, name, stock_status, stock_count, is_archived

FROM "Products"

WHERE product_id IN (${Prisma.join(ids)})

ORDER BY product_id

FOR UPDATE

על הנתונים שחזרו (לא על מה שנטען לפני הטרנזקציה): מוצר בארכיון או ‎OUT_OF_STOCK‎ זורק ‎ITEM_UNAVAILABLE‎. כך מנהל שמשנה מצב מלאי ברגע ההזמנה לא יכול לגרום למכירת יתר.

- הורדת מלאי אטומית: לכל מוצר שהוא ‎LIMITED‎ לפי הנעילה, באותו סדר עולה:

const r = await tx.products.updateMany({

where: { product_id: id, stock_status: 'LIMITED', stock_count: { gte: needed } },

data: { stock_count: { decrement: needed } },

});

if (r.count === 0) throw Errors.itemUnavailable(product.name, [id], lineIndexesOf(id));

- יצירת ההזמנה: ‎order_code = generateCode()‎, ‎status = PENDING‎, ‎total_agorot‎, ‎cash_due_agorot‎, ‎voucher_count‎ מהתמחור, ‎user_id‎.

- יצירת השורות בסדר של ‎items‎:

  - שורה ראשית: ‎product_name‎ = שם המוצר (צילום), ‎unit_price_agorot‎ = מחיר הבסיס, ‎quantity‎, ‎payment_method‎, ‎line_total_agorot‎ = ‎lineTotalAgorot‎ מהתמחור.

  - תוספות של השורה: ‎OrderItemToppings‎ עם ‎topping_name‎ ו-‎extra_price_agorot‎ (צילום).

  - לעסקית, אחרי השורה הראשית: שורת-בת לכל רכיב לפי ‎sort_order‎, עם ‎parent_item_id‎, ‎order_id‎, ‎product_name‎ של מוצר הרכיב, ‎unit_price_agorot = 0‎, ‎quantity‎ = הכמות של השורה הראשית, ‎payment_method = NULL‎, ‎line_total_agorot = 0‎, ותוספות הרכיב.

  - הטבלה במסמך 00 סעיף 7.5 היא החוזה. חובה לשמור על האינווריאנט: ‎total_agorot‎ = סכום ‎line_total_agorot‎ של השורות הראשיות.

- קוראים את ההזמנה המלאה מתוך ‎tx‎ וממירים ל-‎OrderDTO‎.

### שלב ז: התנגשות בקוד הזמנה

- אם הטרנזקציה נכשלת בגלל ערך כפול ב-‎order_code‎ (שגיאת ייחודיות של ‎Prisma‎ על השדה הזה), מריצים את כל הטרנזקציה מחדש עם קוד חדש, עד ‎ORDER_CODE_MAX_ATTEMPTS‎ (5) ניסיונות. המלאי שהורד בניסיון הכושל חוזר אוטומטית ב-‎Rollback‎.

- כל שגיאה אחרת (כולל ‎AppError‎) לא גורמת לניסיון חוזר.

- אחרי 5 כישלונות: זורקים ‎Error‎ רגיל (לא ‎AppError‎), שהעטיפה ‎route()‎ הופכת ל-‎500 INTERNAL‎.

- זיהוי השגיאה: בודקים שזו שגיאת ייחודיות ושהיא על ‎order_code‎. עם ‎Driver Adapters‎ מבנה ה-‎meta‎ של השגיאה יכול להיות שונה מגרסאות קודמות; כותבים פונקציה ‎isOrderCodeConflict(err)‎ ומכסים אותה בבדיקה 15.

## 4.3 רשימות הזמנות

### ‎getMyOrders(userId)‎

- ‎open‎: ההזמנות של המשתמש ב-‎PENDING‎ או ‎READY‎, לפי ‎created_at‎ מהחדשה לישנה.

- ‎recentClosed‎: ההזמנות של המשתמש ב-‎PAID‎ או ‎CANCELED‎, לפי ‎closed_at‎ מהחדשה לישנה, לכל היותר ‎MY_ORDERS_CLOSED_LIMIT‎ (10).

- רק ההזמנות של המשתמש המחובר. אין שום נתיב שמקבל מזהה הזמנה מתלמיד.

### ‎getOpenOrders()‎

- כל ההזמנות ב-‎PENDING‎ או ‎READY‎, לפי ‎created_at‎ מהישנה לחדשה (מתאים לאינדקס ‎(status, created_at)‎).

- כל הזמנה כולל ‎student: { id, fullName }‎.

### המרה ל-‎DTO‎

- ‎items‎: שורות ראשיות לפי ‎order_item_id‎ עולה. בכל אחת ‎components‎ = שורות-הבת לפי ‎order_item_id‎ עולה (נוצרו לפי סדר הרכיבים).

- ‎toppings‎ בכל שורה: לפי ‎topping_id‎ עולה.

- זמנים כ-‎ISO‎. סכומים באגורות.

- שאילתה אחת עם ‎include‎ מקונן לכל רשימה, לא שאילתה להזמנה.

## 4.4 שינוי סטטוס

updateStatus(orderId, to, now)

- ‎required = OrderStatusMachine.requiredCurrent(to)‎.

- בטרנזקציה:

  - ‎tx.orders.updateMany({ where: { order_id: orderId, status: { in: required } }, data })‎, כאשר:

| ‎to‎ | ‎data‎ |
| --- | --- |
| ‎READY‎ | ‎status: READY‎, ‎ready_at: now‎ |
| ‎PAID‎ | ‎status: PAID‎, ‎closed_at: now‎ |
| ‎CANCELED‎ | ‎status: CANCELED‎, ‎closed_at: now‎ |

  - אם ‎count === 0‎: אם ההזמנה לא קיימת ‎404 NOT_FOUND‎, אחרת ‎409 ORDER_ALREADY_UPDATED‎. כך שני מכשירי צוות שלוחצים יחד: אחד מצליח, השני מקבל 409 (אפיון 4.6).

  - בביטול בלבד: מחזירים מלאי. מצרפים את ‎quantity‎ של כל שורות ההזמנה (ראשיות ובנות) לפי ‎product_id‎, ולכל מוצר, לפי ‎product_id‎ עולה: ‎updateMany({ where: { product_id, stock_status: 'LIMITED' }, data: { stock_count: { increment: qty } } })‎. מוצר שעבר בינתיים ל-‎IN_STOCK‎ או ‎OUT_OF_STOCK‎ לא מקבל כמות (אפיון 4.5). שורת עסקית ראשית לא משפיעה, כי עסקית לא יכולה להיות ‎LIMITED‎.

- מחזירים את ההזמנה המעודכנת כ-‎AdminOrderDTO‎.

## ‎4.5 StatsService‎

export class StatsService {

constructor(db: Db);

getStats(now?: Date): Promise<StatsResponse>;

}

שתי שאילתות ‎SQL‎ ישירות, עם ‎db.$queryRaw‎ כ-‎Tagged Template‎ בלבד (פרמטריות). מבוססות על אפיון 5.7, עם שלושה שינויים: גבולות הזמן מגיעים כפרמטר (כדי שהבדיקות יהיו דטרמיניסטיות), הסכום מוחזר באגורות ולא בשקלים, וכל עמודה מומרת לטיפוס ‎JavaScript‎ פשוט.

-- Daily: orders, vouchers, cash, average prep time (Israel days), last 14 days, PAID only

SELECT to_char((o.created_at AT TIME ZONE 'Asia/Jerusalem')::date, 'YYYY-MM-DD') AS day,

COUNT(*)::int                                   AS orders,

COALESCE(SUM(o.voucher_count), 0)::int          AS vouchers,

COALESCE(SUM(o.cash_due_agorot), 0)::int        AS cash_agorot,

ROUND(AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (o.ready_at - o.created_at)) / 60)::numeric, 1)::float8

AS avg_prep_min

FROM "Orders" o

WHERE o.status = 'PAID'

AND o.created_at >= ${since14}

GROUP BY day

ORDER BY day DESC;

-- Top 5 products, last 7 days, PAID orders, top-level lines only

SELECT oi.product_name,

SUM(oi.quantity)::int          AS units,

SUM(oi.line_total_agorot)::int AS revenue_agorot

FROM "OrderItems" oi

JOIN "Orders" o ON o.order_id = oi.order_id

WHERE o.status = 'PAID'

AND o.created_at >= ${since7}

AND oi.parent_item_id IS NULL

GROUP BY oi.product_name

ORDER BY units DESC, oi.product_name ASC

LIMIT 5;

- ‎since14 = now - 14 ימים‎, ‎since7 = now - 7 ימים‎.

- המרות: בלי ה-‎::int‎ וה-‎::float8‎, ‏‎$queryRaw‎ מחזיר ‎BigInt‎ ו-‎Decimal‎, שלא עוברים ‎JSON‎. חובה להשאיר את ההמרות.

- ‎today‎: השורה ב-‎daily‎ שה-‎day‎ שלה שווה ל-‎IsraelTime.dateKey(now)‎. אם אין, ‎{ date: <today>, orders: 0, vouchers: 0, cashAgorot: 0, avgPrepMinutes: null }‎.

- הסטטיסטיקה כולה מבוססת על הזמנות ששולמו (‎PAID‎), כמו השאילתות באפיון.

## 4.6 נקודות הקצה

| נתיב | קובץ | הרשאה | שירות | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‎POST /api/orders‎ | ‎app/api/orders/route.ts‎ | תלמיד | ‎createOrder‎ | ‎201 CreateOrderResponse‎ |
| ‎GET /api/orders/mine‎ | ‎app/api/orders/mine/route.ts‎ | תלמיד | ‎getMyOrders‎ | ‎MyOrdersResponse‎ |
| ‎GET /api/admin/orders‎ | ‎app/api/admin/orders/route.ts‎ | מנהל | ‎getOpenOrders‎ | ‎AdminOrdersResponse‎ |
| ‎PATCH /api/admin/orders/:id/status‎ | ‎app/api/admin/orders/[id]/status/route.ts‎ | מנהל | ‎updateStatus‎ | ‎UpdateOrderStatusResponse‎ |
| ‎GET /api/admin/stats‎ | ‎app/api/admin/stats/route.ts‎ | מנהל | ‎getStats‎ | ‎StatsResponse‎ |

- ‎GET /api/admin/orders‎ נקרא כל 4 שניות ו-‎GET /api/orders/mine‎ כל 5 שניות. שאילתה אחת לכל קריאה, בלי עבודה מיותרת.

# 5. בדיקות אינטגרציה נדרשות

קבצים ב-‎tests/integration/orders/*.test.ts‎. בתחילת כל בדיקה: ‎resetDatabase()‎ ופתיחת הקיוסק.

### יצירה: מקרי בסיס

- קיוסק סגור: ‎409 KIOSK_CLOSED‎, ואין הזמנה בבסיס הנתונים.

- המבורגר במזומן + קולה: ‎201‎; ‎code‎ תקין לפי ‎OrderCode.isValid‎; ‎PENDING‎; ‎totalAgorot = 3200‎, ‎cashDueAgorot = 3200‎, ‎voucherCount = 0‎; השמות והמחירים צולמו בשורות.

- 2 המבורגרים בשובר עם בצל מטוגן: ‎voucherCount = 2‎, ‎cashDueAgorot = 400‎, ‎totalAgorot = 5400‎ (אותה דוגמה כמו בבדיקת היחידה של ‎OrderPricing‎).

- צ'יפס בשובר: ‎400 VOUCHER_NOT_ALLOWED‎ עם ‎lineIndexes‎ הנכון.

- עסקית המבורגר עם בצל מטוגן וקטשופ להמבורגר, קטשופ לצ'יפס וספרייט: שורה ראשית + 3 שורות-בת לפי הסדר; בשורות-הבת ‎unitPriceAgorot = 0‎, ‎lineTotalAgorot = 0‎, ‎paymentMethod = null‎; התוספות על שורות-הבת הנכונות; ‎totalAgorot = 3700‎.

### יצירה: דחיות

- עסקית בשובר: ‎400 VOUCHER_NOT_ALLOWED‎. עסקית בלי רכיב השתייה, עם רכיב כפול, או עם ‎componentId‎ זר: ‎400 INVALID_ORDER‎.

- רכיב לבחירה עם צ'יפס (לא מקטגוריית שתייה): ‎400‎. תוספות לרכיב לבחירה: ‎400‎. ‎productId‎ שונה ברכיב קבוע: ‎400‎.

- רוטב לקולה (לא משויך): ‎400 INVALID_ORDER‎. "חסה" לא זמינה: ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎ עם השם "חסה".

- קולה ‎OUT_OF_STOCK‎, בבקשה עם קולה בודדת (שורה 0), המבורגר (שורה 1) ועסקית עם קולה (שורה 2): ‎409‎ עם ‎productIds = [id של קולה]‎ ו-‎lineIndexes = [0, 2]‎. מוצר בארכיון: ‎409‎. מוצר לא קיים: ‎400 INVALID_ORDER‎.

- 11 יחידות: ‎400 ORDER_TOO_LARGE‎. כמות 6 בשורה: ‎400‎.

- מחיר מזויף (אפיון 7.1): שורה עם שדה ‎price: 1‎, או שדה ‎totalAgorot‎ ברמת הבקשה: ‎400 VALIDATION_ERROR‎ ואין הזמנה חדשה. בנוסף, הזמנה תקינה נשמרת עם הסכום שהשרת חישב.

### מלאי ומקביליות

- המבורגר ‎LIMITED‎ עם 5. הזמנה של 2 המבורגרים + עסקית המבורגר אחת: הכמות יורדת ל-2.

- מכירת יתר (אפיון 7.1): המבורגר ‎LIMITED‎ עם 1. שני תלמידים שונים מזמינים במקביל (‎Promise.all‎): בדיוק אחד ‎201‎, השני ‎409 ITEM_UNAVAILABLE‎, והכמות הסופית 0.

- המבורגר ‎LIMITED‎ עם 2 והזמנה של 3: ‎409‎, הכמות נשארת 2, ואין הזמנה (‎Rollback‎ מלא).

14א. שינוי מצב במקביל (ברמת השירות): המבורגר ‎IN_STOCK‎ בזמן האימות, ו-‎beforeTransaction‎ מעביר אותו ל-‎OUT_OF_STOCK‎: ההזמנה נדחית ב-‎ITEM_UNAVAILABLE‎, ואין הזמנה.

- התנגשות קוד (בדיקה ברמת השירות, עם ‎new OrderService(prisma, kiosk, { generateCode })‎): כשהקוד הראשון שייך להזמנה קיימת והשני חדש, ההזמנה נוצרת והמלאי ירד פעם אחת בלבד. כש-‎generateCode‎ תמיד מתנגש: ‎createOrder‎ זורק שגיאה שאינה ‎AppError‎, והמלאי לא השתנה.

### מגבלת הזמנות פתוחות

- הזמנה שלישית בזמן ששתיים פתוחות: ‎409 TOO_MANY_OPEN_ORDERS‎ עם ‎details.max = 2‎. אחרי שאחת עוברת ל-‎PAID‎, אפשר להזמין שוב.

- מקביליות: לתלמיד יש הזמנה פתוחה אחת, והוא שולח שתיים במקביל: בדיוק אחת מצליחה.

### רשימות והרשאות

- הפרדה בין תלמידים (אפיון 7.1): שני תלמידים, לכל אחד הזמנה; כל אחד רואה ב-‎/api/orders/mine‎ רק את שלו.

- ‎recentClosed‎ מוגבל ל-10, מהחדשה לישנה (יוצרים 12 הזמנות סגורות).

- ‎GET /api/admin/orders‎: רק ‎PENDING‎ ו-‎READY‎, מהישנה לחדשה, עם שם התלמיד.

- מנהל שמנסה ‎POST /api/orders‎: ‎403‎. תלמיד שמנסה נתיב ‎/api/admin/orders*‎ או ‎/api/admin/stats‎: ‎403‎. אורח: ‎401‎.

### מחזור חיים

- ‎PENDING → READY‎: ‎readyAt‎ נקבע. ‎READY → PAID‎: ‎closedAt‎ נקבע, וההזמנה יוצאת מרשימת המנהל.

- ‎PENDING → PAID‎: ‎409 ORDER_ALREADY_UPDATED‎.

- שני מכשירים (אפיון 4.6): שתי קריאות ‎to: READY‎ במקביל: אחת ‎200‎, השנייה ‎409‎.

- ביטול (אפיון 7.1): ביטול הזמנה של מוצר ‎LIMITED‎ מחזיר את הכמות; ביטול חוזר: ‎409‎. ביטול מ-‎READY‎ עובד. אם המוצר עבר ל-‎IN_STOCK‎ לפני הביטול, הכמות לא משתנה (‎null‎).

- מזהה הזמנה שלא קיים: ‎404 NOT_FOUND‎.

### סטטיסטיקה

- יוצרים ישירות בבסיס הנתונים הזמנות ‎PAID‎ עם ‎created_at‎ ו-‎ready_at‎ ידועים (היום, אתמול, לפני 10 ימים, לפני 20 יום), והזמנה ‎CANCELED‎. בודקים: מספר הימים ב-‎daily‎, הסכומים, ממוצע זמן ההכנה, שההזמנה המבוטלת וזו של לפני 20 יום לא נספרו, ושהשורה של היום מופיעה ב-‎today‎.

- מוצרים מובילים: הדירוג לפי יחידות, עסקית נספרת כשורה אחת (שורות-הבת לא נספרות), לכל היותר 5.

- בלי הזמנות כלל: ‎today‎ עם אפסים ו-‎avgPrepMinutes = null‎, ‎daily = []‎, ‎topProducts = []‎.

# 6. חוזים שהריצה מספקת

| חוזה | מי משתמש |
| --- | --- |
| ‎POST /api/orders‎ ו-‎ITEM_UNAVAILABLE.details.lineIndexes‎ | ריצה 7: סימון השורה באדום בעגלה |
| ‎TOO_MANY_OPEN_ORDERS‎, ‎KIOSK_CLOSED‎, ‎VOUCHER_NOT_ALLOWED‎ | ריצה 7: הודעות בעגלה |
| ‎MyOrdersResponse‎ | ריצה 7: עמוד ההזמנות שלי |
| ‎AdminOrdersResponse‎, ‎ORDER_ALREADY_UPDATED‎ | ריצה 8: עמוד ההזמנות של המנהל |
| ‎StatsResponse‎ | ריצה 8: עמוד הסטטיסטיקה |
| מבנה השורות (מסמך 00 סעיף 7.5) | ריצה 7 ו-8: תצוגת פריטים ורכיבי עסקית |

# 7. תנאי סיום

## 7.1 בדיקה עצמית

- כל הבדיקות בפרק 5 (1 עד 29, כולל 14א) עוברות, 5 פעמים ברצף (בדיקות מקביליות חייבות להיות יציבות).

- אין ‎$queryRawUnsafe‎ ואין ‎SQL‎ שנבנה ממחרוזות.

- ב-‎Route Handlers‎ אין שום לוגיקה מעבר לאימות, ולידציה וקריאה לשירות.

## 7.2 רשימת בדיקה לבעל הפרויקט

- ☐ הרצתי את בדיקת מכירת היתר (13) ואת בדיקת שני המכשירים (24), והן עוברות.

- ☐ בהזמנה עם עסקית יש שורה ראשית ושלוש שורות-בת עם ‎unit_price_agorot = 0‎ (בבסיס הנתונים, ב-‎Neon Console)‎.

- ☐ ‎total_agorot‎ של הזמנה שווה לסכום השורות הראשיות.

- ☐ ביטול מחזיר מלאי.

- ☐ ‎GET /api/admin/stats‎ מחזיר מספרים רגילים (לא מחרוזות ולא ‎BigInt)‎.

# 8. מה אסור בריצה הזו

- לבדוק מלאי ב-‎SELECT‎ ואז להוריד ב-‎UPDATE‎ נפרד ("בדיקה ואז הורדה"). רק ‎updateMany‎ מותנה.

- לקבל מחיר, סכום, שם או סטטוס מהלקוח.

- למחוק הזמנה או שורות הזמנה. ביטול הוא שינוי סטטוס.

- לאפשר מעבר סטטוס שלא מופיע ב-‎OrderStatusMachine‎.

- לחשב סכומים בכל מקום אחר חוץ מ-‎OrderPricing‎.