Kiosk Tamar

ריצה 9: הקשחה, תפעול והשקה

גיבוי, ניטור, הגבלת קצב, מסירה ובדיקות קצה

יש לקרוא יחד עם "מסמך 00: יסודות וחוזים משותפים" · גרסה 1.0 · אוקטובר 2026

תוכן עניינים

1. מבוא לריצה

1.1 המטרה

1.2 מה מקבלים ממך בסוף

1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

2. נקודת התחלה ותלויות

3. היקף

3.1 בתוך ההיקף

3.2 מחוץ להיקף

4. משימות קוד

4.1 גיבוי שבועי: .‎github/workflows/backup.yml‎

‎4.2 Dependabot: .github/dependabot.yml‎

4.3 סקריפט להחלפת סיסמת מנהל

4.4 בדיקת אבטחה אוטומטית: ‎route-guards.test.ts‎

4.5 מסלול מלא: ‎full-flow.test.ts‎

4.6 סריקת קוד

5. הגדרות שבעל הפרויקט מבצע (המפתח מכין הוראות מדויקות ב-‎HANDOVER)‎

‎5.1 Vercel Firewall‎: הגבלת קצב (אפיון 4.7.3)

‎5.2 UptimeRobot‎ (אפיון 4.1.7)

‎5.3 GitHub‎

‎5.4 Neon‎

‎6. HANDOVER.md‎

7. השקה

7.1 רשימת השקה (בעל הפרויקט והמפתח יחד)

7.2 בדיקות ידניות לפני השקה (אפיון 7.1)

7.3 שבוע הפיילוט: מדידת מדדי ההצלחה (אפיון 2.3)

8. תנאי סיום

9. מה אסור בריצה הזו

# 1. מבוא לריצה

## 1.1 המטרה

להפוך את המערכת שנבנתה לשירות שאפשר לסמוך עליו לאורך זמן, גם אחרי שהמפתח עוזב: גיבוי שבועי עצמאי, ניטור זמינות עם התראה, הגבלת קצב בהתחברות, עדכוני אבטחה אוטומטיים, מסמך מסירה (‎HANDOVER.md)‎, בדיקות אבטחה ובדיקת מסלול מלא, ורשימת השקה.

הריצה הזו לא מוסיפה פיצ'רים למשתמשים.

## 1.2 מה מקבלים ממך בסוף

- ‎.github/workflows/backup.yml‎, ‎.github/dependabot.yml‎.

- ‎scripts/set-admin-password.ts‎ וסקריפט ‎admin:set-password‎ ב-‎package.json‎.

- ‎tests/integration/security/route-guards.test.ts‎, ‎tests/integration/e2e/full-flow.test.ts‎.

- ‎HANDOVER.md‎ מלא, ‎README‎ סופי.

- הוראות מדויקות לבעל הפרויקט להגדרות בממשקי ‎Vercel, Neon, GitHub‎ ו-‎UptimeRobot‎ (פרק 5).

- דו"ח בדיקה ידנית מלאה ורשימת השקה מסומנת.

## 1.3 סעיפי אפיון שהריצה מכסה

1.3 (עלות אפס, בלי "הירדמות" ומחיקה בחופשות), 2.3 (מדידת מדדי ההצלחה בפיילוט), 4.1.3 (הערה על חלון השחזור ותנאי ‎Neon), 4.1.6‎ (הערכת עומס ומעקב), 4.1.7 כולו, 4.1.8 כולו, 4.7.3 (מגבלה לפי ‎IP), 7.1‎ (בדיקות ידניות לפני השקה), 7.3 (סיכונים ומענה).

# 2. נקודת התחלה ותלויות

- ריצות 1 עד 8 מוזגו. המערכת עובדת מקצה לקצה ב-‎Preview‎.

- ‎GET /api/health‎ קיים (ריצות 1-2). העזרים ‎resetDatabase‎, ‎callRoute‎, ‎createStudent‎, ‎adminCookie‎ קיימים.

- מותר לשנות: ‎package.json‎ (הוספת סקריפט אחד ותלות אחת, אם נדרשת, באישור), ‎README‎. כל תיקון באג שמתגלה בבדיקות של הריצה הזו נעשה ב-‎PR‎ נפרד עם תיאור, ולא בשקט בתוך ה-‎PR‎ של הריצה.

# 3. היקף

## 3.1 בתוך ההיקף

גיבוי, ניטור, ‎Rate Limit, Dependabot‎, סקריפט סיסמת מנהל, בדיקות אבטחה ומסלול מלא, ‎HANDOVER.md‎, השקה.

## 3.2 מחוץ להיקף

פיצ'רים חדשים, שינויי עיצוב, שינויי סכמה.

# 4. משימות קוד

## 4.1 גיבוי שבועי: .‎github/workflows/backup.yml‎

- מתי: ‎schedule‎ פעם בשבוע (‎cron: '0 1 * * 5'‎, יום שישי לפנות בוקר), וגם ‎workflow_dispatch‎ להרצה ידנית.

- סוד: ‎NEON_BACKUP_URL‎ = מחרוזת החיבור הישירה (לא ‎Pooled)‎ של ענף ‎main‎. ‎pg_dump‎ לא עובד טוב דרך מאגד חיבורים.

- גרסת ‎pg_dump‎: חייבת להיות זהה או חדשה יותר מגרסת ‎PostgreSQL‎ ב-‎Neon‎, אחרת ‎pg_dump‎ נכשל. ה-‎workflow‎ מתקין את ‎postgresql-client-<MAJOR>‎ ממאגר ה-‎apt‎ הרשמי של ‎PostgreSQL (PGDG)‎, כש-‎PG_MAJOR‎ מוגדר כמשתנה בראש הקובץ ותואם לגרסה שמופיעה ב-‎Neon Console‎.

- שלבים:

  - התקנת הלקוח.

  - ‎pg_dump "$NEON_BACKUP_URL" --format=custom --no-owner --no-privileges --file kiosk-tamar-$(date +%F).dump‎

  - אימות: ‎pg_restore --list‎ על הקובץ מחזיר רשימה לא ריקה, אחרת ה-‎workflow‎ נכשל.

  - ‎actions/upload-artifact‎ עם ‎retention-days: 90‎.

- כישלון של ה-‎workflow‎ שולח דוא"ל לבעל המאגר (ברירת המחדל של ‎GitHub)‎. ה-‎HANDOVER‎ מסביר לבדוק את זה.

- המאגר חייב להיות פרטי: במאגר ציבורי ‎GitHub‎ מנטרל משימות מתוזמנות אחרי 60 יום בלי פעילות, כלומר בדיוק בחופשה הגדולה (אפיון 4.1.7).

## ‎4.2 Dependabot: .github/dependabot.yml‎

- ‎npm‎: בדיקה שבועית, עד ‎5 PRs‎ פתוחים, קיבוץ עדכוני ‎Patch‎ ו-‎Minor‎ ל-‎PR‎ אחד.

- ‎github-actions‎: בדיקה חודשית.

- ה-‎CI‎ מריצה 1 רץ על כל ‎PR‎ כזה. מדיניות: עדכוני ‎Patch‎ של ‎Next.js‎ ממוזגים מהר (אפיון 4.1.8). עדכון ‎Major‎ לא ממוזג בלי ריצה מלאה של הבדיקות ובדיקה ידנית.

## 4.3 סקריפט להחלפת סיסמת מנהל

- ‎scripts/set-admin-password.ts‎ (רץ עם ‎tsx‎), וב-‎package.json‎: ‎"admin:set-password": "tsx scripts/set-admin-password.ts"‎.

- קורא ‎DATABASE_URL‎ מהסביבה, שואל בטרמינל את הסיסמה החדשה (בלי להציג אותה), בודק 12 תווים לפחות, שומר ‎Hash‎ עם ‎bcrypt Cost 10‎, ומעלה את ‎token_version‎ ב-1 למשתמש עם ‎role = ADMIN‎.

- למה: אם סיסמת המנהל נשכחה, אין דרך אחרת להיכנס לדאשבורד. השימוש מתועד ב-‎HANDOVER‎.

- הסקריפט לא מקבל את הסיסמה כארגומנט בשורת הפקודה (כדי שלא תישמר בהיסטוריה של הטרמינל).

## 4.4 בדיקת אבטחה אוטומטית: ‎route-guards.test.ts‎

בדיקה אחת שעוברת על כל קבצי ‎route.ts‎ תחת ‎app/api‎ (קריאה רקורסיבית של התיקייה), מייבאת אותם, ולכל שיטה שהם מייצאים:

| נתיב | ללא עוגייה | עוגיית תלמיד | עוגיית מנהל |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎/api/admin/**‎ | ‎401‎ | ‎403‎ | לא ‎401‎/‎403‎ (*) |
| ‎/api/menu‎, ‎/api/orders‎, ‎/api/orders/mine‎ | ‎401‎ | לא ‎401‎/‎403‎ | ‎403‎ |
| ‎/api/auth/me‎, ‎/api/account‎, ‎/api/account/password‎ | ‎401‎ |  |  |
| ציבוריים: ‎/api/health‎, ‎/api/kiosk/status‎, ‎check-phone‎, ‎register‎, ‎login‎, ‎logout‎ | לא ‎401‎ |  |  |

- (*) בנתיבים עם ‎[id]‎ שולחים ‎params: { id: '999999' }‎ (מזהה שלא קיים; מצפים ל-404) וגוף ‎{}‎ (מצפים ל-400). כך הבדיקה לא נוגעת בחשבון המנהל עצמו, שמוגן ב-‎403 ADMIN_ACCOUNT_PROTECTED‎.

- בנוסף: כל ‎POST‎/‎PATCH‎/‎PUT‎ בלי כותרת ‎Origin‎ מחזיר ‎403 BAD_ORIGIN‎.

- הבדיקה נכשלת אם נוסף קובץ ‎route.ts‎ שלא מופיע באף שורה בטבלה, כדי שנתיב חדש לא "יברח" מהבדיקה.

## 4.5 מסלול מלא: ‎full-flow.test.ts‎

בדיקת אינטגרציה אחת, ברמת ה-‎API‎, שמדמה יום עבודה:

- מנהל מתחבר ופותח את הקיוסק עם שעת סגירה בעוד שעתיים.

- תלמיד חדש: ‎check-phone‎ → ‎register‎ → ‎GET /api/menu‎.

- התלמיד מזמין המבורגר בשובר עם בצל מטוגן ועסקית נקניקייה עם ספרייט.

- המנהל רואה את ההזמנה ב-‎GET /api/admin/orders‎ עם "לגבות" נכון.

- המנהל מסמן מוכנה; התלמיד רואה ‎READY‎ ב-‎/api/orders/mine‎.

- המנהל מסמן שולמה; ההזמנה עוברת ל-‎recentClosed‎ אצל התלמיד ונעלמת מרשימת המנהל.

- ‎GET /api/admin/stats‎ מציג הזמנה אחת היום עם המזומן והשוברים הנכונים.

- המנהל מאפס את סיסמת התלמיד; העוגייה של התלמיד מקבלת ‎401‎; התחברות עם ‎123456‎ מחזירה ‎isDefaultPassword = true‎.

## 4.6 סריקת קוד

מריצים ומתעדים ב-‎PR‎ את התוצאה (כולן חייבות להיות ריקות):

| בדיקה | פקודה (לדוגמה) |
| --- | --- |
| אין ‎HTML‎ גולמי | ‎grep -rn "dangerouslySetInnerHTML" app components lib‎ |
| אין ‎SQL‎ לא בטוח | ‎grep -rnE "queryRawUnsafe¦executeRawUnsafe" lib app‎ |
| אין ‎console.log‎ | ‎grep -rn "console.log" app components lib‎ |
| אין סודות במאגר | ‎git log -p ¦ grep -iE "neon.tech¦JWT_SECRET=.+"‎ |
| אין ‎Middleware/Proxy‎ | אין קבצים ‎middleware.ts‎ או ‎proxy.ts‎ |
| אין גישת לקוח לקוד שרת | ‎next build‎ עובר (ייבוא ‎server-only‎ מקוד לקוח שובר את הבנייה) |
| אין ‎Push‎ | ‎grep -rnE "serviceWorker¦Notification¦PushManager" app components lib‎ |

# 5. הגדרות שבעל הפרויקט מבצע (המפתח מכין הוראות מדויקות ב-‎HANDOVER)‎

## ‎5.1 Vercel Firewall‎: הגבלת קצב (אפיון 4.7.3)

בתוכנית ‎Hobby‎ מותר כלל ‎Rate Limit‎ אחד:

- ‎Vercel‎ → הפרויקט → ‎Firewall‎ → ‎Configure‎ → ‎New Rule‎.

- שם: ‎auth-rate-limit‎.

- תנאי: ‎Request Path‎ מתחיל ב-‎/api/auth/‎.

- פעולה: ‎Rate Limit‎, אלגוריתם ‎Fixed Window‎, חלון 60 שניות, 100 בקשות, מפתח ‎IP‎, תגובה ברירת מחדל (429).

- ‎Save‎, ואז ‎Review Changes‎ ו-‎Publish‎.

- בדיקה: לולאה של 110 בקשות ‎check-phone‎ מאותו מחשב. האחרונות מקבלות 429, והממשק מציג "יותר מדי בקשות. נסה שוב בעוד דקה".

כל הישיבה עשויה לצאת לאינטרנט מאותה כתובת ‎IP‎, ולכן המגבלה נדיבה ומשמשת רשת ביטחון בלבד (אפיון 4.7.3).

## ‎5.2 UptimeRobot‎ (אפיון 4.1.7)

- מוניטור ‎HTTP(s)‎ על ‎https://<הדומיין>/api/health‎.

- תדירות: פעם בשעה (60 דקות), לא כל 5 דקות. כל בדיקה מעירה את בסיס הנתונים, ובדיקה כל 5 דקות הייתה משאירה אותו ער כל הזמן ושורפת את מכסת שעות החישוב.

- התראה לדוא"ל של הקיוסק.

## ‎5.3 GitHub‎

- סוד המאגר ‎NEON_BACKUP_URL‎ (‎Settings‎ → ‎Secrets‎ → ‎Actions)‎.

- הגנה על ‎main‎: חובה ‎PR‎ ו-‎CI‎ ירוק לפני מיזוג.

- הפעלת ‎Dependabot security updates‎.

- הרצה ידנית ראשונה של ‎backup.yml‎, והורדת ה-‎Artifact‎ לבדיקה.

## ‎5.4 Neon‎

- לוודא בתנאי השימוש העדכניים מה קורה לפרויקט חינמי שלא היה בו שימוש תקופה ארוכה (אפיון 4.1.3), ולתעד ב-‎HANDOVER‎.

- תרגול שחזור (חובה לפני ההשקה): יוצרים ענף חדש ריק או בסיס נתונים ריק, משחזרים אליו את הגיבוי (‎pg_restore --no-owner --dbname "<direct url>" <file>.dump‎), ובודקים שמספר ההזמנות והמוצרים תואם.

# ‎6. HANDOVER.md‎

קובץ בשורש המאגר, בעברית, שמישהו שלא מכיר את הפרויקט יכול לעבוד לפיו. פרקים חובה:

- מה זה: תיאור קצר וקישור לאתר.

- שירותים וחשבונות: ‎GitHub, Vercel, Neon, UptimeRobot‎, על איזה דוא"ל כל אחד (בלי סיסמאות).

- איפה מוגדר כל דבר: משתני הסביבה (שמות בלבד) ב-‎Vercel‎ לפי סביבה; אזור ‎fra1‎; ענפי ‎Neon‎; כלל ה-‎Firewall‎; המוניטור; ה-‎workflows‎; סוד הגיבוי.

- שגרת תחזוקה: פעם בשבוע: לוודא שהגיבוי רץ; פעם בחודש: ‎Usage‎ ב-‎Vercel‎ (הפעלות פונקציה, ‎Active CPU)‎ ושעות חישוב ב-‎Neon‎; מיזוג ‎PRs‎ של ‎Dependabot‎.

- איך משחזרים גיבוי: צעד אחר צעד (סעיף 5.4), כולל עדכון ‎DATABASE_URL‎ ו-‎DIRECT_URL‎ ב-‎Vercel‎ ופריסה מחדש.

- איך מחליפים סיסמת מנהל: בדאשבורד ("החלפת סיסמת מנהל"); כשהסיסמה נשכחה: ‎npm run admin:set-password‎ עם מחרוזת החיבור של ‎main‎. בכל מקרה, החלפה כשמישהו עוזב את הצוות (אפיון 4.3).

- הוראות הפעלה לצוות: עמוד ההזמנות פתוח בחלון משלו, לא ממוזער ולא מכוסה בחלון אחר; לפני כיבוי המכשיר או עזיבת הקיוסק סוגרים את הקיוסק במתג; איפוס סיסמה רק פנים אל פנים ואחרי שהשם תואם.

- עדכון התפריט: מחירים, מלאי ותוספות רק דרך הדאשבורד. מגבלת ההזמנות הפתוחות לתלמיד (ברירת מחדל 2) אינה בדאשבורד: משנים אותה ב-‎Neon Console‎ עם ‎UPDATE "KioskSettings" SET max_open_orders = 3 WHERE id = 1;‎ (ערך בין 1 ל-5). בפרק הזה גם שאילתת יחס הביטולים מסעיף 7.3.

- פריסה ועדכונים: כל מיזוג ל-‎main‎ נפרס אוטומטית. ‎Migrations‎: ‎npm run db:deploy‎ עם המחרוזות של ‎main‎.

- מה לעשות כשהאתר נופל: בדיקת ‎/api/health‎, לוגים ב-‎Vercel‎, מצב ‎Neon‎, מכסות.

# 7. השקה

## 7.1 רשימת השקה (בעל הפרויקט והמפתח יחד)

- ☐ משתני ‎Production‎ ב-‎Vercel‎ מוגדרים (‎DATABASE_URL‎, ‎DIRECT_URL‎ של ‎main‎, ‎JWT_SECRET‎ חדש של 32+ תווים, ‎ADMIN_PHONE‎, ‎ADMIN_PASSWORD‎ חזקה).

- ☐ ‎npm run db:deploy‎ ו-‎npm run db:seed‎ הורצו על ‎main‎.

- ☐ מחירון ותוספות אמיתיים הוזנו בדאשבורד (נתוני ה-‎Seed‎ זמניים).

- ☐ הנחת השובר אושרה מול מנהל הקיוסק (אפיון 7.3).

- ☐ כלל ה-‎Firewall‎ פעיל ונבדק.

- ☐ ‎UptimeRobot‎ פעיל ושלח התראת בדיקה.

- ☐ גיבוי ידני רץ, ותרגול השחזור הצליח.

- ☐ כל בדיקות ה-‎CI‎ והאינטגרציה ירוקות על ‎main‎.

- ☐ הבדיקות הידניות בסעיף 7.2 עברו על ‎Production‎.

- ☐ ‎HANDOVER.md‎ מעודכן ונבדק על ידי מישהו שלא בנה את המערכת.

- ☐ הקישור לאתר מופץ רק בקבוצת הישיבה (אפיון 4.2.2).

## 7.2 בדיקות ידניות לפני השקה (אפיון 7.1)

| # | בדיקה | מכשיר |
| --- | --- | --- |
| 1 | מסלול מלא תלמיד ומנהל | ‎iPhone (Safari)‎ + מחשב הצוות |
| 2 | אותו מסלול | ‎Android (Chrome)‎ |
| 3 | כיוון ‎RTL‎ בכל המסכים, בלי גלילה אופקית | שניהם |
| 4 | מקלדת מספרית בשדה הטלפון | שניהם |
| 5 | אין הגדלה אוטומטית בשדות | ‎iPhone‎ |
| 6 | חזרה ללשונית אחרי 10 דקות: הנתונים מתעדכנים מיד | שניהם |
| 7 | סגירה אוטומטית בשעה שנקבעה | כל מכשיר |
| 8 | פעולה ברשת איטית (‎Slow 3G‎ בכלי המפתחים): שלדי טעינה, אין לחיצה כפולה, אין הזמנה כפולה | מחשב |
| 9 | מחשב הצוות: המסך לא נכבה אחרי 15 דקות בעמוד ההזמנות, והזמנה חדשה מופיעה ומשמיעה צליל | מחשב הצוות |
| 10 | צליל ורטט אצל התלמיד כשההזמנה מוכנה | ‎Android‎ |
| 11 | הרשמה, נעילה אחרי 5 ניסיונות, איפוס בדלפק | כל מכשיר |
| 12 | 429 בהתחברות אחרי 100 בקשות בדקה מוצג כהודעה ידידותית | מחשב |

## 7.3 שבוע הפיילוט: מדידת מדדי ההצלחה (אפיון 2.3)

| מדד | איך מודדים בפועל |
| --- | --- |
| זמן עמידה בדלפק | תצפית מדגמית, 20 תלמידים, שעון עצר |
| זמן הכנה ממוצע | עמוד הסטטיסטיקה |
| דיוק בהזמנות | יחס ההזמנות שבוטלו מכלל ההזמנות (אפיון 2.3), בשאילתה ב-‎Neon Console‎: ‎SELECT ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (WHERE status = 'CANCELED') / NULLIF(COUNT(*), 0), 2) AS canceled_pct FROM "Orders" WHERE created_at >= now() - interval '7 days';‎ (השאילתה מופיעה גם ב-‎HANDOVER)‎ |
| מכירת יתר | 0 (מובטח בבדיקות 13 ו-14 של ריצה 5) |
| זמן תגובה | כלי המפתחים ולוח הבקרה של ‎Vercel‎ |
| זמינות | דו"ח ‎UptimeRobot‎ |
| אימוץ | הזמנות במערכת מול הערכת הצוות לסך המכירות, אחרי שבועיים |
| עומס | ‎Vercel Usage‎ אחרי שבוע: הפעלות פונקציה בקצב של פחות מ-250,000 בחודש (ההערכה באפיון 4.1.6 היא כ-220,000) |

# 8. תנאי סיום

- ☐ כל הבדיקות (יחידה, אינטגרציה, ‎route-guards, full-flow)‎ עוברות.

- ☐ טבלת הסריקה בסעיף 4.6 מצורפת ל-‎PR‎, כולה ריקה.

- ☐ ‎backup.yml‎ רץ ידנית בהצלחה ויש ‎Artifact‎.

- ☐ ‎HANDOVER.md‎ כולל את כל עשרת הפרקים.

- ☐ רשימת ההשקה בסעיף 7.1 מסומנת.

# 9. מה אסור בריצה הזו

- לבצע ניטור בתדירות גבוהה משעה.

- לשמור את קובץ הגיבוי במאגר עצמו (רק כ-‎Artifact)‎.

- להכניס סיסמאות או מחרוזות חיבור ל-‎HANDOVER.md‎ או לכל קובץ במאגר.

- להוסיף פיצ'רים "כבר כשאנחנו פה".